**Практичне заняття № 6**

**Тема. Планування ресурсів, витрат і проектного бюджету**

**Мета:** розглянути необхідність забезпечення проекту ресурсами,

ознайомитися з витратами та порядком розробки кошторису та бюджету проекту, оволодіти методикою внесення змін до зазначених планів.

**План**

1. Матеріально-технічна підготовка проекту.

2. Категорії витрат проекту.

3. Порядок планування витрат за проектом.

4. Розробка бюджету проекту.

5. Можливості внесення змін до проектного бюджету.

**Завдання до практичних занять**

**Завдання 1**

ТОВ "Ольга" підписало контракт з МНК "АУОК" на отримання кредитної

лінії, розрахованої на 5 років, протягом яких буде відкрито мережу магазинів косметики у всіх регіонах північної частини України. Цей вид фінансування передбачає використання таких джерел фінансування, як:

а) власні;

б) позикові;

в) міжнародні інвестиції;

г) асигнування з державного бюджету.

**Завдання 2**

Умовами проекту передбачено виробництво олівців у звітному році в

кількості 5000 шт., витрати дерева на одиницю становлять 0,05 кг, на

наступний рік передбачено збільшення обсягу олівців на 10%, а економію матеріалу — на 3%. Необхідно спланувати потребу в матеріалі на наступний рік.

**Завдання 3**

Визначте норму витрат матеріалів на 1 виріб, якщо середня вага виробу З кг, коефіцієнт використання матеріалів — 0,8.

**Завдання 4**

Визначте потребу в болтах на плановий період, якщо в результаті

реалізації проекту обсяг виробництва збільшиться на 10%, а економія

матеріалів — на 3%. Фактичні витрати за минулий період становили

5 тис.

**Завдання 5**

Сплануйте *валові витрати* за проектом на всі соціальні заходи, якщо

відрахування від нещасних випадків становить 20%, а витрати на оплату праці — 325 тис. грн.

**Контрольні питання**

1. Назвіть категорії витрат?

2. Що включає в себе процес планування ресурсів?

3. Які існують джерела фінансування проекту?

4. Проведення яких етапів включає процес планування ресурсів?

5. Що регулює договір підряду?