ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою ФІКТ

___ __________ 20__ р., протокол № __

Голова Вченої ради

________ Тетяна НІКІТЧУК

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Управління ІТ-проектами»

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «МАГІСТР»

спеціальностей:

122 «Комп’ютерні науки»

Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій

Кафедра комп’ютерних наук

Схвалено на засіданні кафедри КН

26 вересня 2023 р.,

протокол № 09

Завідувач кафедри

_______ Марина ГРАФ

Гарант освітньо-професійної програми

_______ ВОРОТНІКОВ Володимир,

Розробник: к.е.н., доцент кафедри комп’ютерних наук Свінцицька О.М.

Житомир

2023 – 2024 н.р.

1. Опис навчальної дисципліни

Таблиця 1

| Найменування показників | Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень | Характеристика навчальної дисципліни |
| --- | --- | --- |
|  |  | денна форма навчання | заочна форма навчання |
| Кількість кредитів – 3 | Галузь знань 12 Інформаційні технології (шифр і назва) | Вибіркова |
|  | Спеціальність: 122 комп’ютерні науки |  |
| Модулів – 1 | Освітня програма: | Рік підготовки: |
| Змістових модулів – 1 |  | 2-й | 2-й |
|  |  | Семестр |
| Загальна кількість годин − 120 |  | 1-й | 1-й |
|  |  | Лекції |
| Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3; самостійної роботи студента − 3 | Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр | 16 год. | - год. |
|  |  | Практичні, семінарські |
|  |  | - год. | - год. |
|  |  | Лабораторні |
|  |  | 32 год. | - год. |
|  |  | Самостійна робота |
|  |  | 52 год. | -год. |
|  |  | Індивідуальні завдання: |
|  |  | Вид контролю: залік |

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання − 48/72

для заочної форми навчання –

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою дисципліни «Управління ІТ-проектами» є вивчення, розвиток і відпрацювання навичок управління проектами у сфері інформаційних систем та технологій як під час навчання в університеті, так і в подальшій професійній діяльності.

Компетентності, яких набуває студент в процесі вивчення дисципліни:

Загальні компетентності:

КЗ 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

КЗ 2. Здатність до пошуку, оброблення та узагальнення інформації з різних джерел.

КЗ 3. Здатність розробляти та управляти проектами.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

КС 1. Здатність оцінювати та враховувати економічні, соціальні, технологічні та екологічні фактори на всіх етапах життєвого циклу інфокомунікаційних систем.

Викладання здійснюється на засадах студентсько-центрованого навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання тощо.

Оцінювання навчальних досягнень здійснюється за 100-бальною (рейтинговою) шкалою ЕКТС (ECTS), національною 4-х бальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») і вербальною («зараховано», «незараховано») системами.

Види контролю: поточний, тематичний, періодичний, підсумковий, самоконтроль.

Форми контролю:

Лабораторне заняття: тестування, комбіноване опитування, письмове опитування за індивідуальним завданням, усне опитування за індивідуальним завданням, презентації усні та письмові, обговорення та розв’язання проблемних ситуацій, співбесіда, діалог.

Самостійна робота студентів: перевірка конспекту, перевірка відповідей на проблемні питання, представлення доповідей (рефератів), звітів власних досліджень, у т.ч. проектів, планів і т.д.

3. Програма навчальної дисципліни

## Тема 1. Робочий процес та команда проекту

Процеси або фази життєвого циклу розробки проекту. Моделювання технології розробки ІТ-проекту. Команда розробки та методи її формування. Склад проєктної команди. Кадровий склад ІТ-компанії

## Тема 2. Основи роботи в Jira

## Jira – це гнучкий інструмент управління проектами. Огляд продуктів Jira. Варіанти розміщення Jira Software. Структура Jira. Глобальні дозволи та функції. Адміністратор JIRA. Права доступу в проєктах, керованих командою

## Типи завдань, ієрархія та поля.

## Тема 3. Робота з контрактами в IT

Типи контрактів: Fixed price, Time and material (T&M), Dedicated team. Рев'ю контрактів. Формування та зміст документації на етапі ініціалізації та планування проекту. Оцінка тривалості і вартості контракту. Етапи роботи. чек лист проекту для розрахунку. Визначення тривалості контракту для виконання робіт.

## Тема 4. Моделі розробки проектів на основі Agile

## Основні моделі розробки  ПЗ. Модель розробки програмного забезпечення Agile. Сукупність практик створюють методологію Agile:  1. Екстремальне програмування XP. 2.	Scrum. 3.	Lean. 4.	Kanban.  Scrum для проектів. Scrum та його застосування в Jira. Ролі та комунікаційні події у Scrum. Scrum-дошка Jira Ролі та комунікаційні події у Scrum. Планування спринту

## Тема 5. Робота над вимогами до продукту

Вимоги до продукту проекту. Ціль написання бізнес-вимог. Функціональні та не функціональні вимоги: джерело їх виникнення або походження. Приклад шаблону хороши вимог. Робота з вимогами: два способи опису вимог: user story та use case. Планування та моделювання вимог. Моделювання процесів: правила та процедури побудови таких процесів. Моделювання на основі use case.

## Тема 6. Оцінка та розподіл задач, планування спринту

Оцінка та розподіл задач. Метрики для ефективного управління проектом. Оцінка по сторі поінтах та годинах. Техніки для оцінки stоry point. Планування спринту. Декомпозицію фіч. Velocity. Грумінг — зустріч із командою.

## Тема 7. Робота з бюджетом проекту

## Проєктний трикутник: Скоуп. Якість продукту. Бюджет. Час. Метод критичного шляху. Головні принцип роботи з бюджетом, термінами та скоупом.

## Тема 8.  Тестування і випуск продукту

## Планування та оцінка якості продукту. Чек-лист як легко визначиш якість у проектах. DoD та DoR. Тестування. Види тестування. Піраміда тестування. Класифікація багів. Захід Демо. Графіки Sprint Burndown chart та Velocity chart. Графіки Unit test та AQA (Automation Quality Assurance). Перший реліз Реліз ноутси і практики.

## Тема 9. Інвестування в ІТ

Види та джерела інвестицій в ІТ. Етапи розвитку стартап-проекту та основні джерела його фінансування. Оцінка портфеля інвестицій в ІТ-проекти. Оцінка індивідуальних інвестицій в ІТ. Особливості підходу до оцінки інвестицій «на реальних варіантах». Три види оцінки. Бюджетний підхід оцінки інвестицій.

4. Структура (тематичний план) навчальної дисципліни

Таблиця 2

| Назви змістових модулів і тем | Кількість годин |
| --- | --- |
|  | денна форма | Заочна форма |
|  | всього | у тому числі | всього | у тому числі |
|  |  | л | п | лаб | інд | с.р. |  | л | п | лаб | інд | с.р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Тема 1. Робочий процес та команда проекту | 10 | 2 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2. Основи роботи в Jira | 10 | 2 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3. Робота з контрактами в IT | 12 | 2 |  | 4 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4. Моделі розробки проектів на основі Agile | 12 | 2 |  | 4 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 5. Робота над вимогами до продукту | 12 | 2 |  | 4 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 6. Оцінка та розподіл задач, планування спринту | 12 | 2 |  | 4 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 7. Робота з бюджетом проекту | 12 | 2 |  | 4 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 8. Тестування і випуск продукту | 10 | 2 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Усього годин | 90 | 16 | 0 | 32 | 0 | 42 |  |  |  |  |  |  |

5. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять

Таблиця 3

| № | Назва теми | Кількість | Всього |
| --- | --- | --- | --- |
| з/п |  | годин |  |
|  |  | денна форма навчання | заочна форма навчання |  |
| 1. | Тема 1. Робочий процес та команда проекту | 4 | 2 | 6 |
| 2. | Тема 2. Основи роботи в Jira | 4 | 2 | 6 |
| 3. | Тема 3. Робота з контрактами в IT | 4 | 0 | 4 |
| 4. | Тема 4. Моделі розробки проектів на основі Agile | 4 | 0 | 4 |
| 5. | Тема 5. Робота над вимогами до продукту | 4 | 0 | 4 |
| 6. | Тема 6. Оцінка та розподіл задач, планування спринту | 4 | 0 | 4 |
| 7. | Тема 7. Робота з бюджетом проекту | 4 | 0 | 4 |
| 8. | Тема 8. Тестування і випуск продукту | 4 | 0 | 4 |

6.  Завдання для самостійної роботи

В процесі вивчення дисципліни студент самостійно повинен засвоїти теоретичний та практичний матеріал, що відповідає наступним аспектам:

Теоретичні питання для самостійного опрацювання:

У команді має бути чіткий розподіл ролей. Менеджер теж має свою зону відповідальності, попри те, що він бере участь відразу в декількох процесах. Що входить до обов'язків проджекту?.

MVP — це?

Freemium — це?

Практика Scrum може бути використана при розробці такого продукту?

Менеджер проекту має такі функції в роботі?

Тім лід проекту має такі функції в роботі?

Програмне забезпечення Jira може використовуватися для?

Jira пропонує такі тип проблем?

Як у Jira називається набір типів проблем?

Контракт типу Time and Material підходить до яких видів проектів?

Контракт типу Time and Material підходить до яких видів проектів?

Контракт типу Fixed price  підходить до яких  видів проектів

Що містить беклог спринта?

Яка роль scrum відповідає за невиконання продукту?

Яка scrum-зустріч, швидше за все, включатиме зацікавлених сторін?

Яка роль у скрамі найбільше відповідає за захист фокусу команди?

Як гадаєш, хто в команді відповідає за роудмап проєкту?

User story -  це?

Критерії приймання — це?

Метрика це?

Сторі поінт — це?

Velocity — це?

Проєктний трикутник — це?

На якість продукту MVP впливають. Назвіть декілька прямих факторів.

В проекті Time and Material від яких основних факторів залежить бюджет?

Від яких даних залежить розрахунок кількості спринтів у проекті?

Критичний шлях проекту  — це?

Скоуп — це?

Проєктний трикутник — це ?

На якість продукту MVP впливають. Назвіть декілька прямих факторів.

В проекті Time and Material від яких основних факторів залежить бюджет?

В проекті Time and Material від яких основних факторів залежить бюджет?

Від яких даних залежить розрахунок кількості спринтів у проекті?

Критичний шлях проекту  — це?

Скоуп — це?

Реліз ноутс це?

Інвестиції в ІТ – це?

«Бізнес-ангел» – це?

Краудфандинг – це?

Інвестування венчурного капіталу – це?

Посівна стадія (seed stage) проекту характеризується такими ознаками?

Стадія запуску (startup stage) проекту характеризується такими ознаками?

Стадія зростання (growth stage) проекту характеризується такими ознаками?

Стадія розширення (expansion stage) проекту характеризується такими ознаками?

Стадія «виходу» (exit stage) проекту характеризується такими ознаками?

Accelerator — це:

Практичний матеріал для самостійного опрацювання:

Обґрунтувати відповідь по ситуаціям?

Назви, які Must-have фічі  можна віднести у  компанії Uber

Назви дві Performance фічі компанії Uber

До компанії звертається клієнт, щоб закінчити сайт із докладною інтерактивною картою історії Амстердама. У нього в команді є аналітик даних, бекенд-розробник, UI-дизайнер, але нема кому працювати над фронтендом. Який тип контракту йому запропонувати?

Прийшов запит на створення фітнес-програми на iOS та Android, яка стане клоном програми Nike training. Замовник надав специфікацію та дизайн. Який тип контракту підійде під проєкт?

Як думаєш, у яких випадках замовнику варто запропонувати контракт Dedicated team?

До компанії звертається клієнт із проханням вбудувати додавання музики через Spotify до його відеоредактора за типом Splice. У нього є дизайн, що детально описує, як повинна працювати фіча. Який тип контракту йому запропонувати?

Згадай бажання клієнта, що описані у  Vision Filmy. Вибери пріоритетну нефункціональну вимогу для проєкту.

Згадай і вибери, які можуть бути наслідки у погано описаних вимог до фіч?

Як думаєш, що розробники будуть робити в рамках дослідження фічі (інвестігейту)?

Подумай, які функціональні вимоги могли б підійти для фічі «визначення погоди в різних локаціях на карті», якою зможуть активно користуватися серфери?

Як гадаєш, від чого залежить оцінка роботи менеджера?

Як думаєш, що ще треба враховувати під час планування спринту?

Подумай, які нефункціональні вимоги могли б підійти для фічі «визначення погоди в різних локаціях на карті», якою зможуть активно користуватися серфери?

Для Filmy потрібно оцінити підзадачу з відтворення відео з фічі «Обрізка відео» у годинах. Ти як менеджер, які дії застосуєш?

Для Filmy потрібно оцінити фічу «Обрізка відео» у сторі поінтах. Ти як менеджер, які дії застосуєш?

Згадай і вибери заходи, які можна зробити, щоб здати проєкт раніше?

Ти пам'ятаєш, що Олівія не хотіла відмовлятися від функції публікації у соцмережах нашого продукту. Що можна зробити, щоб не викидати їх повністю зі скоупу першого релізу?

Ти робиш  фічу «додавання тексту на фотографію» для соцмережі типу Instagram. На це виделено 2 тижні. Як можна зменшити тривалість твоєї роботи до 1 тижня?

Згадай і вибери заходи, які можна зробити, щоб здати проєкт раніше?

Ти пам'ятаєш, що Олівія не хотіла відмовлятися від функції публікації у соцмережах нашого продукту. Що можна зробити, щоб не викидати їх повністю зі скоупу першого релізу?

Ти робиш  фічу «додавання тексту на фотографію» для соцмережі типу Instagram. На це виделено 2 тижні. Як можна зменшити тривалість твоєї роботи до 1 тижня?

Логування (система моніторингу) — це нова задача для проекту Filmy. Просто так її в беклог не додаси. Що в такому разі відповіси розробник?

Як гадаєш, навіщо великі компанії влаштовують спільні демо?

Як думаєш, у якому разі блок «Постачання» потрібно обов'язково включати в DoD? Нагадаємо, що постачання — це коли продукт потрапляє кінцевому користувачу.

Ваші розробники регулярно пишуть юніт та UI тести. У тебе ніколи не виникало питання, хто вирішує, чи мають вони бути у проєкті. Все відбувалося наче само собою. Але якщо потрібно визначитися, впроваджувати тести чи ні, хто це робитиме?

В рамках функціонального тестування QA часто проводять невелике регресійне. Як гадаєш, чому?

Як гадаєш, коли справді потрібно, щоб вся команда була на зв'язку у день релізу?

Чому в операційних системах так рідко виходять релізи?

7. Індивідуальні завдання

Індивідуальні завдання студент виконує за темами модуля за програмою у вигляді задач, ситуацій, реферативних доповідей, повідомлення, структурно-логічних схем, презентацій, звітів з власного дослідження тощо.

8. Методи контролю

Форми контролю:

Лабораторне заняття: тестування, комбіноване опитування, письмове опитування за індивідуальним завданням, усне опитування за індивідуальним завданням, презентації усні та письмові, обговорення та розв’язання проблемних ситуацій, співбесіда, діалог.

Самостійна робота студентів: перевірка конспекту, перевірка відповідей на проблемні питання, представлення доповідей (рефератів), звітів власних досліджень, в т.числі у формі презентацій, проектів та ін..

9. Схема нарахування балів

Таблиця 5

| Поточне тестування та самостійна робота |  | Сума |
| --- | --- | --- |
| Змістовий модуль 1 | Змістовий модуль 2 |  | 100 |
| Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | СРС | Т5 | Т6 | Т7 | Т8 | СРС |  |  |  |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
| М1 (50) | М2 (50) |  |  |

Примітка: Т1, Т2 ... Т11 – теми змістових модулів; М1, М2 − змістові модулі.

Таблиця 6

Шкала оцінювання: національна та ECTS

| Сума балів за всі види навчальної діяльності | Оцінка ECTS | Оцінка за національною шкалою |
| --- | --- | --- |
|  |  | для екзамену, курсового проекту (роботи), практики | для заліку |
| 90–100 | А | відмінно | зараховано |
| 81–89 | В | добре |  |
| 70–80 | С |  |  |
| 61–69 | D | задовільно |  |
| 50–60 | Е |  |  |
| 26–49 | FX | незадовільно з можливістю повторного складання | не зараховано з можливістю повторного складання |
| 0–25 | F | незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни | не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни |

10. Рекомендована література

- Башинська І.О., С.Ю. Кавєріна. Інформаційні технології в управлінні проектами. Економіка і суспільство. Мукачівський державний університет. 2017. № 10. С.883-887.

- Засоби планування та реалізації ІТ-проектів: рекомендації до вивчення дисципліни [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», спеціалізації «Інформаційні технології в біології та медицині» / В.С. Якимчук, О.К. Носовець ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл, 4.64 МВ). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 52 с.

- Катренко A. B. Управління IT-проектами. Книга 1. Стандарти, моделі та методи управління проектами. Львів. Новий Світ-2000. 2013. 550 с.

- Моделювання бізнес-процесів та управління ІТ-проектами : навчальний посібник [Електронний ресурс] / Є. М. Крижановський, А.Р. Ящолт, С.О. Жуков, О. М. Козачко – Вінниця : ВНТУ, 2018. – (PDF, 91 с.).

- Морзе Н.В., Піх О.З. Інформаційні системи. Івано-Франківськ. ЛілеяНВ, 2015. 383 с.

- Ноздріна Л. В., Ящук В. І., Полотай О. І. Управління проектами: підручник. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 432 с.

- Плескач В. Л. Інформаційні системи і технології на підприємствах : підручник / В. Л. Плескач, Т. Г. Затонацька. – К. : Знання, 2011. – 718 с.

- Проектування інформаційних систем: Загальні питання теорії проектування ІС (конспект лекцій) [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: О. C. Коваленко, Л. М. Добровська. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,02 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 192с.

- Шашкова Н.І.,  Фадєєва І.Г.,  Казакова Т.С. Управління проєктами в ІТ сфері: застосування гнучких методологій. URL: https://zenodo.org/record/5346802#.YkLUredBy_I (дата звернення: 01.03.2022).

Базова

- Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 Edition) - Office of Government Commerce, 2009.

- Мінухін С. В. Методи і моделі проектування на основі сучасних CASE– засобів. Навчальний посібник / С.В. Мінухін, О.М. Беседовський, С. В. Знахур. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. – 272 с. (укр. мов.).

Допоміжна

- Deployment (розгортання) за допомогою Bitbucket. URL: https://support.atlassian.com/bitbucket-cloud/docs/deployments/(дата звернення: 25.05.2023).

- Всі продукти Atlassian. URL: https://www.atlassian.com/ru/software (дата звернення: 15.05.2023).

- Налаштування Bitbucket Pipelines. URL: https://support.atlassian.com/bitbucket-cloud/docs/build-test-and-deploy-with-pipelines/ (дата звернення: 01.06.2023).

- Ресурси Bitbucket Cloud. URL: https://support.atlassian.com/bitbucket-cloud/resources/ (дата звернення: 20.05.2023).

- Ресурси Bitbucket Pipelines. URL: https://support.atlassian.com/bitbucket-cloud/docs/get-started-with-bitbucket-pipelines/ (дата звернення: 25.05.2023).

- Сайт Sourcetree. URL: https://www.sourcetreeapp.com/ (дата звернення: 01.06.2022).

- Словник-довідник з питань управління проектами. Укл. С. Д. Бушуєв. – К. : Вид. дім «Деловая Украина», 2001. – 640 с.

- Управління ІТ-проектами в Microsoft Project: Комп’ютерний практикум [Електронний ресурс]: навчальний посібник для студентів спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” для всіх спеціалізацій / Л.М. Добровська, О.В. Аверьянова; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 17,6 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020 – 152 с.

Інформаційні ресурси в Інтернеті

- Project management institute. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.pmi.org/.

- Огляд Jira : https://coursera.org/share/1e6a54842c1e0e22a84ae1a6e073dceb

- Посібник. Робота в Jira. https://www.atlassian.com/ru/software/jira/guides/getting-started/basics#step-1-create-a-project

- Реінжиніринг бізнес–процесів. – Ресурс: https://library.if.ua/book/28/1899.html

- Стандарти управління проектами. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://studme.org/1055120821033/menedzhment/standarty_upravleniya_proek tami. 16.Каскадна модель. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://asset.in.ua/novosti-ukrainy/item/13713-1453915397.

# Footnotes

Інвестігейт (дослідження) — це збір інформації для кращого розуміння завдання перед тим, як за нього взятися. Зазвичай розробники включають інвестігейт у процес роботи над фічею