## Slide 1: КЛАСИФІКАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

## Slide 2: ПРОБЛЕМИ ДО ОБГОВОРЕННЯ
1. МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА КЛАСИФІКАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
2. СТАДІЇ РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В ТУРИЗМІ – ФАЗИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОЕКТУ
3. ДЕКОМПОЗИЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

## Slide 3: НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ
МОБІЛІЗАЦІЯ ВСІХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПЕРЕДБАЧАЄ :
СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В СТРАТЕГІЧНІ ПРОЕКТИ І ДОСТУП ДО ФІНАНСУВАННЯ ЧЕРЕЗ МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТФОНДИ
СПІВПРАЦІЯ З ІНВЕСТБАНКАМИ ТА ЄБРР
НАДАННЯ МОЖЛИВОСТІ ФІНАНСАМ ПОТРАПИТИ В СФЕРУ ТУРИЗМУ :
СТВОРЕННЯ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ЦЕНТРУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
РОБОТА ІНВЕСТИЦІЙНОГО МІЖНАРОДНОГО ПОРТАЛУ ПРОЕКТІВ
ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІІЙНОГО КЛІМАТУ:
ПЕРЕДБАЧУВАНІСТЬ ТА ЯСНІСТЬ РЕГУЛЮВАННЯ
ДЕРЕГУЛЯЦІЯ В ОСНОВНИХ СФЕРАХ ЕКОНОМІКИ
СТРУКТУРНІ РЕФОРМИ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

## Slide 4: КЛАСИФІКАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
ЗА ЦІЛЯМИ ІНВЕСТУВАННЯ:
ПРИРІСТ ОБСЯГУ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ; РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ
ЗРОСТАННЯ ЯКОСТІ, ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ, СОЦІАЛЬНІ ЦІЛІ
ЗА СТРОКАМИ РЕАЛІЗАЦІЇ:
КОРОТКОСТРОКОВІ - ДО 1 РОКУ; СЕРЕДНЬОСТРОКОВІ – 1-3 РОКІВ; ДОВГОСТРОКОВІ – БІЛЬШЕ 3 РОКІВ
ЗА ОБСЯГАМИ НЕОБХІДНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ: 3 МЛН.ЕВРО –ВЕЛИКЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО; 1 МЛН. ЕВРО – СЕРЕДНЄ; 500 ТИС. ЕВРО – МАЛЕ
ЗА КІЛЬКІСТЮ СТВОРЕНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ: 150 –(В); 50 – (С); 25 – (М)
ЗА СХЕМОЮ ФІНАНСУВАННЯ : КОШТИ ДЕРЖАВНОГО ЧИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ; ЗА РАХУНОК ЗОВНІШНІХ ДЖЕРЕЛ; ЗА ЗМІШАНОЮ ФОРМОЮ ФІНАНСУВАННЯ
ЗА МАСШТАБОМ: ДЕРЖАВНІ, ОБЛАСНІ, МІСЦЕВІ
ЗА ХАРАКТЕРОМ ТА СФЕРОЮ ДІЯЛЬНОСТІ: НАУКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ, ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС, ТРАНСПОРТ, СОЦІАЛЬНА СФЕРА. РЕСУРСИ ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ, ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРА

## Slide 5: Показ- Малий Середній Мега ник проекти
КАПІТАЛОВКЛАД. ДО 10-15 МЛН $ 15 МЛН.- 1 МЛРД $ БІЛЬШЕ 1 МЛРД $
ВИТРАТИ ПРАЦІ Л/Г ДО 40-50 ТИС. 50 ТИС. – 15 МЛН 15-20 МЛН
ТЕРМІН ДО 1 РОКУ 1-5 РОКІВ 5-7 РОКІВ
МЕНЕДЖМЕНТ 1 КЕРІВНИК КОМАНДА СКЛАДНА СИСТЕМА
ГНУЧКА С-МА КЕРУЮЧИХ З КООРДИНАЦІЇ
ІНОЗЕМНІ НЕ ВИМАГАЄ МОЖЛИВО ЯК ПРАВИЛО
УЧАСНИКИ ВИМАГАЄ
ВПЛИВ НА СОЦІА- НЕ ЗДІЙСНЮЄ ДІЄ НА МУНІЦІ- ДІЄ НА ДЕРЖАВНОМУ
ЛЬНО- ЕКОНОМІЧНЕ ПАЛЬНОМУ РІВНІ ТА МІЖДЕРЖАВНОМУ
СЕРЕДОВИЩЕ РІВНЯХ

## Slide 6: ОСНОВНІ ЕТАПИ В ІНВЕСТИЦІЙНОМУ ПРОЕКТІ
1. ІДЕЯ ПРОЕКТУ – ПЕРЕВАГИ, ЩО НАДАСТЬ ІНІЦІЮВАННЯ ПРОЕКТУ
2. ПОПЕРЕДНЄ ДОСЛІДЖЕННЯ – АНАЛІЗ ПОТЕНЦІАЛУ, ЕТАПІВ, РЕЗУЛЬТАТІВ, АЛЬТЕРНАТИВ, СЕРЕДОВИЩА ТА ГЛОБАЛЬНИХ НАСЛІДКІВ
3. ОСНОВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ - РОЗРОБКА КОМПЛЕКСНОЇ КОНЦЕПЦІЇ, ДОЦІЛЬНОСТІ ТА БАЛАНСУ ВИТРАТИ-ПРИБУТОК
4. СТАДІЯ ДЕТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ - ДЕТАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕДУР БУДІВНИЦТВА, ЗАВДВНЬ УЧАСНИКІВ, СТВОРЕННЯ БЮДЖЕТІВ
5. ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ - ПРЕДСТАВЛЕНИХ ВИЩЕ ЕТАПІВ В ДОКУМЕНТАЦІЇ, СТВОРЕННІ НЕОБХІДНИХ СТРУКТУР
6. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ - ПРАКТИЧНЕ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ

## Slide 7: ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ПРОЕКТУ
ПЕРЕДІНВЕСТИЦІЙНА ФАЗА – ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ, РИНКУ, АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА, РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ ПРОЕКТУ, ПОПЕРЕДНЬОГО ПЛАНУ, ВИБІІР І УЗГОДЖЕННЯ МІЧЦЯ РОЗТАШУВАННЯ. В РЕЗУЛЬТАТІ ФОРМУЄТЬСЯ ПОПЕРЕДНЄ ІНВЕСТИЦІЙНЕ РІШЕННЯ, ВИБИРАЮТЬ ОПТИМАЛЬНИЙ ВАРІАНТ СЕРЕД АЛЬТЕРНАТИВ, ЗАВЕРШУЮТЬ РОЗРОБКОЮ БІЗНЕС-ПЛАНУ
ІНВЕСТИЦІЙНА ФАЗА – СКЛАДАННЯ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ВВЕДЕННЯ В ДІЮ ВИРОБНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ
ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ФАЗА – ВЕСЬ ПЕРІОД ЕКСПЛУАТАЦІЇ, НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ОКУПЛЕННЯ ВКЛАДЕНЬ
ЛІКВІДАЦІЙНА ФАЗА – ЗАВЕРШЕННЯ ПРОЕКТУ ЯК ОДНОРАЗОВОГО ЗАХОДУ

## Slide 8: ПЕРЕДІНВЕСТИЦІЙНА ФАЗА ПРОЕКТУ
ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТОРІВ, ЩО СПРИЯЮТЬ ІНВЕСТУВАННЮ
РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ ПРОЕКТУ
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПРОЕКТІВ
ПЕРВІСНИЙ ВИБІР ПРОЕКТУ
ПЕРВІСНЕ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ – СКЛАД УЧАСНИКІВ, ФІНАНСОВИХ ПОТРЕБ, СТРОКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ, МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ
СКЛАДАННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ
ОЦІНКА БІЗНЕС-ПЛАНУ ВІДПОВІДНО ВИМОГ ПОТЕНЦІЙНОГО ІНВЕСТОРА
РІШЕННЯ ПРО ІНВЕСТІВАННЯ АБО ЗВІТ ПРО ОЦІНКУ

## Slide 9: УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОЕКТУ
ЗА ВИМОГАМИ ВСЕСВІТНЬОГО БАНКУ КЛАСИФІКУЮТЬ ТАКІ 6 СТАДІЙ:
НА РІВНІ ПРОЕКТУВАННЯ:
1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ
2. РОЗРОБКА
3. ЕКСПЕРТИЗА
НА РІВНІ ВПРОВАДЖЕННЯ:
4. ПЕРЕГОВОРИ
5. РЕАЛІЗАЦІЯ
6. ЗАВЕРШАЛЬНА ОЦІНКА

## Slide 10: ПРИЧИНИ ВІДХИЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
НЕДОСТАТНІЙ ПОПИТ НА ЗАПРОПОНОВАНИЙ ПРОДУКТ ПРОЕКТУ АБО ВІДСУТНІСТЬ ПОРІВНЯЛЬНИХ ПЕРЕВАГ ПЕРЕД НАЯВНИМИ ПОСЛУГАМИ
НАДМІРНІ ВИТРАТИ ПРОЕКТУ ПОРІВНЯНО З ОЧІКУВАНИМИ ВИГОДАМИ
ВІДСУТНІСТЬ ПОЛІТИЧНОЇ ПІДТРИМКИ ВЛАДИ
НЕПРИДАТНА ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЦІЛЕЙ ПРОЕКТУ ТЕХНОЛОГІЯ
ЗАВЕЛИКИЙ МАСШТАБ ПРОЕКТУ, ЩО НЕ ВІДПОВІДАЄ НАЯВНИМ ОРГАНІЗАЦІЙНИМ ТА УПРАВЛІНСЬКИМ МОЖЛИВОСТЯМ
НАДМІРНИЙ РИЗИК
ЗАВИСОКІ ВИТРАТИ НА ЕКСПЛУАТАЦІЮ ПОРІВНЯНО З НАЯВНИМИ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ АБО АЛЬТЕРНАТИВНИМИ РІШЕННЯМИ

## Slide 11: КОМЕРЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА ПРОЕКТУ
ЕКСПЕРТИЗА ПРОЕКТУ МОЖЕ ЗДІЙСНЮВАТИСЯ ЯК ВНУТРІШНІМИ, ТАК І СТОРОННІМИ ЕКСПЕРТАМИ
ЕКСПЕРТИЗІ ПІДЛЯГАЮТЬ ЯК САМ ПРОЕКТ, ТАК І ОРГАНІЗАЦІЇ , ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ В РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ
КОМЕРЦІЙНІ АСПЕКТИ ЕКСПЕРТИЗИ :
ДОСТУПНІСТЬ, ЯКІСТЬ, ВАРТІСНА ОЦІНКА НЕОБХІДНИХ РЕСУРСІВ
ПОПИТ НА ПРОДУКЦІЮ, ОЦІНКА ЗАХОДІВ З МАРКЕТИНГУ
ПРОГНОЗУВАННЯ ЙМОВІРНИХ ЦІН
АНАЛІЗ ВИТРАТ І ПРИБУТКІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ СУБ’ЄКТА

## Slide 12: ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
ПЕРЕДБАЧАЄ ОЦІНКУ:
МАСШТАБІВ ПРОЕКТУ
ПРОЦЕСІВ, МАТЕРІАЛІВ, ОБЛАДНАННЯ ТА НАДІЙНОСТІ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ
ПРИДАТНОСТІ ТЕХНІЧНОГО ПЛАНУ ДЛЯ МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ
ДОСТУПНОСТІ , ЯКОСТІ ТА СПІВПАДІННЯ НЕОБХІДНИХ РЕСУРСІВ
РІВНЯ СЕРВІСУ ТА НАДІЙНОСТІ ІСНУЮЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ, ЯКУ ВИКОРИСТОВУВАТИМЕ ПРОЕКТ
ВІДПОВІДНОСТІ ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ЗАДІЯНОГО ПЕРСОНАЛУ. НЕОБХІДНОГО ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ
СТРОКІВ І ГРАФІКІВ ВИКОНАННЯ ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

## Slide 13: ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
ЦЕ ОЦІНКА ВПЛИВУ ПРОЕКТУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ, ЗОКРЕМА:
ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯНОГО БАСЕЙНУ, ГРУНТІВ ТА ВОДОЙМІВ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ. ВИКОРИСТАННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ, ТОКСИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
ЗАСОЛЕНІСТЬ ЧИ ЗАБОЛОЧЕНІСТЬ ЗЕМЕЛЬ
ЗНИЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ РІЗНОМАНІТНОСТІ ТЕРИТОРІЙ
ЧИ ВПЛИВАЄ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ АБО КЛІМАТИЧНИХ ПЕРЕВАГ В ТУРИСТИЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ НА ВІДТВОРЮВАЛЬНІ ПРОЦЕСИ , ТОБТО ЧИ РЕАЛІЗУЄТЬСЯ В ПРОЕКТІ ІДЕЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПРИРОДНО-КЛІМАТИЧНОГО ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

## Slide 14: СОЦІАЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
ЯКОЮ МІРОЮ ЛЮДИ, ЯКІ ПОВИННІ ОТРИМАТИ ВИГОДУ ВІД ПРОЕКТУ, МАЮТЬ ДОСТУП АБО КОНТРОЛЮЮТЬ ВИРОБНИЧІ РЕСУРСИ РАЙОНУ МІСЦЕРОЗТАШУВАННЯ ПРОЕКТУ
ЯКИМ ЧИНОМ СТРУКТУРА СІМ’Ї ПОЛІПШУЄ АБО ПОГІРШУЄ ПЕРСПЕКТИВИ УСПІХУ ПРОЕКТУ
ЧИ МАЮТЬ ДРІБНІ ПІДПРИЄМСТВА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО РИНКИ ЗБУТУ ТА РЕГІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ
ЯКИМ ЧИНОМ СИСТЕМА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ТА ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ ВПЛИНУТЬ НА СТУПІНЬ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ В РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОЕКТУ
ЧИ ВТІЛЮЮТЬСЯ В ПРОЕКТІ ВИМОГИ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

## Slide 15: ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУ ТА ФІНАНСОВІ НАСЛІДКИ ДЛЯ УЧАСНИКІВ, РИЗИКИ
ДОТРИМАННЯ СТАНДАРТІВ В ФІНАНСОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ, БУХГАЛТЕРСЬКІЙ ЗВІТНОСТІ
ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ФІНАНСУВАННЯ З РІЗНИХ ДЖЕРЕЛ
ЧИ Є ВИПРАВДАНИМ ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТОМ НАЦІОНАЛЬНИХ РЕСУРСІВ З ОГЛЯДУ НА НАЯВНІСТЬ КОНКУРЕНТНОГО ПОПИТУ НА ЦІ РЕСУРСИ
ВИГОДИ, ЯКІ БУДЕ ОТРИМАНО ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА В ЦІЛОМУ
НЕОБХІДНІ СТИМУЛИ ДЛЯ РІЗНИХ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ

## Slide 16: ЗАВЕРШАЛЬНА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
ЗАВЕРШАЛЬНА ОЦІНКА ВИКОНУЄ ДВІ ФУНКЦІЇ – ЗВІТНОГО МАТЕРІАЛУ ТА
НАВЧАЛЬНОГО ДОКУМЕНТА ТА ВІДПОВІДАЄ НА НИЗКУ ПИТАНЬ:
ЧИ БУЛИ ЦІЛІ ПРОЕКТУ ЧІТКО ВИЗНАЧЕНИМИ ТА ЗДІЙНЕНИМИ
ЧИ ПРАВИЛЬНИМИ БУЛИ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ ТА ВИБІР МТЗ
ЧИ ПРАВИЛЬНО ОЦІНИЛИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ УМОВИ
ЧИ ПРАВИЛЬНО ВИЗНАЧИЛИ ГРУПУ КОРИСТУВАЧІВ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОЕКТУ
ЧИ ДОСЯГНУТО БУЛО ІСТОТНОГО ПРОГРЕСУ У ЗМІЦНЕННІ СТВОРЕНИХ ПРОЕКТОМ ОРГАНІЗАЦІЙ
ЧИ МАЛИ МІСЦЕ ЗАЧНІ ПЕРЕВИТРАТИ КОШТІВ ТА ПРИЧИНИ ЦЬОГО
ЧИ БУЛО ДОСЯГНУТО ЗАПЛАНОВАНОЇ НОРМИ ПОРИБУТКУ, ЯКЩО – НІ, ТО З ЯКОЇ ПРИЧИНИ

## Slide 17: ДЕКОМПОЗИЦІЯ ПРОЕКТУ
ЦЕ ПОДІЛ ВЕЛИКИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРОЕКТУ НА БІЛЬШ ДРІБНІ І ЛЕГКО КЕРОВАНІ
РЕЗУЛЬТАТ ДЕКОМПОЗИЦІЇ ПРЕДСТАВЛЯЮТЬ У ВИГЛЯДІ ІЄРАРХІЧНОГО ГРАФА, ВУЗЛИ ЯКОГО Є ЕЛЕМЕНТАМИ ПРОЕКТУ – МЕТА ПРОЕКТУ, ПРОДУКТ, КІНЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ; ПРИ ІЄРАРХІЧНОМУ РОЗБИТТІ РОБІТ З КОЖНИМ РІВНЕМ ЗМЕНШУЄТЬСЯ СКЛАДНІСТЬ КОЖНОГО ЕЛЕМЕНТА, ПОКИ НЕ ДОСЯГНУТЬ «РОЗУМНОГО» З ТОЧКИ ЗОРУ УПРАВЛІННЯ РІВНЯ, А САМЕ:
ВИЗНАЧИТИ ФОРМАТИ ДАНИХ ДЛЯ ОЦІНКИ ПОТОЧНОГО СТАНУ ПРОЕКТУ, ПЕРІОДИЧНИХ ПЕРЕВІРОК І АНАЛІЗУ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ
ВИЯВИТИ ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВІ ЗВ’ЯЗКИ МІЖ РОБОТАМИ ПРОЕКТУ ТА КОРИГУВАННЯМ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ
ОБ’ЄДНАННЯ В ЄДИНИЙ РЕЗУЛЬТАТ РІШЕНЬ ОКРЕМИХ ЗАВДАНЬ
ВИЯВИТИ ОКРЕМІ ВИДИ РОБІТ ДЛЯ АУТСОРСИНГУ

## Slide 18: ПОТЕНЦІЙНІ РЕЗУЛЬТАТИ ІЄРАРХІЧНОЇ ДЕКОМПОЗИЦІЇ
ДЕТАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ТЕРМІНАМИ ВИКОНАННЯ РОБІТ
ПОТОЧНА ОЦІНКА ВАРТОСТІ І ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ РОБІТ
СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ЗВІТНОСТІ
СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ КОМУНІКАЦІЇ
ДЕТАЛЬНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ВИМОГ ДО РЕСУРСІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ. ЩО ДОЗВОЛЯЄ СТВОРИТИ ІЄРАРХІЧНУ СТРУКТУРУ РЕСУРСІВ
СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРОЕКТУ.
ІЄРАРХІЧНА СТРУКРУРА РОБІТ ТАКОЖ МОЖЕ БУДУВАТИСЯ НА ОСНОВІ ФАЗ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОЕКТУ З ВИКОРИСТАННЯМ ШАБЛОНІВ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ, СТАНДАРТІВ

## Slide 19: ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
ktgrs_kvp@ztu.edu.ua