## Slide 1
Проекти та управління ними
http://www.free-powerpoint-templates-design.com

## Slide 2
План лекції
1
2
3
Поняття проекту, особливості та властивості проектів в організації
Класифікація проектів
Внутрішнє та зовнішнє середовище проектів

## Slide 3
Поняття проекту,
особливості
проектів в організації

## Slide 4
Проект - це
В «Кодексі знань щодо управління проектами» проект – це деяка задача з визначеними вхідними даними та необхідними результатами, що
обумовлюють засіб її вирішення.
“
“

## Slide 5
Проект - це
Проектом називається сукупність розподілених в часі заходів або робіт, що спрямовані на
досягнення поставленої мети

## Slide 6
Приклади проекту
спорудження атомної електростанції;
освоєння родовища;
будівництво заводу або житлового будинку;
будівництво свиноферми або птахофабрики;
розробка й виведення на ринок нової продукції або послуг;
проведення досліджень і дослідно-конструкторських робіт;

## Slide 7
1.Зазвичай в проект залучено багато підрозділів організації
Особливості проектів:
2. Існує висока ймовірність конфліктів між керівником проекту, вищим керівництвом, керівниками підрозділів та персоналом організації
3. Багато проектів мають колосальні бюджети
4. Розподіл на рівні ідеології замовника та виконавця
5. Відповідальність за результат проекту має «солідарний» характер
6. Досить часто реалізація проекту передбачає зміну існуючих організаційних структур на підприємстві

## Slide 8: Основні властивості проекту
Проект виконується командою, до складу якої входить керівник проекту, менеджери,
виконавці.
При реалізації проекту використовуються
матеріальні ресурси.
Проект має свій бюджет.

## Slide 9: Основні властивості проекту
Проект завжди має чітко сформульовану мету, яка виражається в отриманні певного результату.
Проект має чітко визначений початок, який збігається з початком першої роботи, спрямованої на досягнення поставленої мети.
Проект має чітко обкреслений кінець, який збігається з кінцем
останньої роботи, спрямованої на одержання заданого результату.

## Slide 10: При реалізації проектів, слід звернути увагу, що:
досить часто у компанії замовника одночасно виконуються
декілька проектів;
пріоритети виконання проектів постійно коригуються;
у міру реалізації проектів виконується уточнення та коригування вимог і змісту проектів;
великий вплив людського чинника: терміни та якість виконання
проекту в основному залежать від безпосередніх виконавців і комунікації між ними;
кожен виконавець може брати участь в декількох проектах;
відсутні єдині нормативи та стандарти;
зберігається підвищений рівень ризику, аж до непередбачуваності результатів;
відбувається постійне вдосконалення технології виконання робіт.

## Slide 11: Причини невдач в проектах
Організаційні | Технологічні
занадто велика кількість проектів | неперевірена технологія
обмежений штат персоналу | недооцінка технологічної складності
переоцінка складності | складність інтеграції з існуючими системами
недостатня увага та участь керівництва у такого роду проектах | Бізнес пріоритети
 | нерозуміння потреб замовника або «звернення його не за адресою»;
конфлікти між підрозділами щодо визначення пріоритетів | 
брак часу на стратегічне планування | неможливість визначення ефективності вкладень.
вузькопрофільність кваліфікованих спеціалістів | 

## Slide 12: Управління проектами
Управління проектом являє собою методологію організації, планування, керівництва, координації людських і матеріальних ресурсів протягом життєвого циклу проекту, спрямовану на ефективне досягнення його цілей шляхом застосування системи сучасних методів, техніки і технологій управління для досягнення визначених у проекті результатів за складом і обсягом робіт, вартості, часу та якості.

## Slide 13
Відповідно до німецького промислового стандарту DIN 69901, управління проектами – це єдність управлінських завдань, організації, техніки і засобів для реалізації проекту.

## Slide 14
Рис. Схематичне
зображення
сутності управління проектами

## Slide 15
Підсистеми управління проектом включають:
Управління змістом і обсягами робіт
Управління часом, тривалістю, якістю, вартістю
Управління закупівлями і поставками
Управління розподілом ресурсів, людськими ресурсами
Управління щодо пошуку запасами ресурсів
Інтеграційне управління, управління інформацією та комунікаціями

## Slide 16
Концепція управління проектами може розглядатися
в різних підходах
Функціональний
Динамічний
Предметний
Найбільш універсаль- ний підхід, який
розглядає основні
функції
планування, контроль, аналіз та прийняття
рішень
За допомогою даного підходу можна визначити конкретний зміст функцій на кожному етапі виконання проекту. Цей метод дозволяє розгляд в часі всіх процесів, які пов’язані з основною діяльністю щодо виконання проекту
Підхід визначає різні об’єкти проекту в
організації, на які буде направлене управління

## Slide 17: Основні елементи проекту

## Slide 18: Елементи проекту
Задачі – це конкретні дії, які призводять до досягнення мети. По суті, задача визначає «як» буде виконуватися проект.
Засоби реалізації – це сукупність методів для досягнення бажаного результату.
Notes: Засоби реалізації – це сукупність методів для досягнення бажаного результату. У проекті їх може бути до 7. Кожен з цих методів виступає як спосіб вирішення більш вузьких поточних задач.

## Slide 19: Проект як засіб стратегічного розвитку
Ціль
Стратегія
Портфель
Програма
Проект
Робота
Notes: Проект є засобом стратегічного розвитку (див. рис. 1.2). Ціль здійснює опис того, що ми бажаємо досягти. Звідси стратегія – констатація того, яким чином ми збираємося дані цілі досягати. Тому, проекти перетворюють стратегії у дії, а цілі в реальність. Таким чином, кожна робота, яку виконує деякий працівник, прив’язується до досягнення стратегічних цілей організацій.

## Slide 20
Програма – ряд зв’язаних один з одним проектів, управління якими координується для досягнення переваг і рівня управління, недоступних при управлінні ними окремо.
Портфель – це набір проектів або програм та інших робіт, що об’єднані разом із ціллю ефективного управління даними роботами для досягнення стратегічних цілей.
Проект як засіб стратегічного розвитку

## Slide 21: Основні властивості проекту
Проект має обмеження трьох видів:
по бюджету
  За
  ресурсами
за часом

## Slide 22: Правило «залізного трикутника»
Не один із кутів трикутника не може бути змінений без здійснення впливу на інші.
Так, наприклад, для того щоб зменшити час виконання потрібно збільшити вартість або зменшити зміст.
Зміст
Час
Вартість
Notes: Головною задачею проекту є досягнення визначеної бізнес-цілі. При цьому необхідно дотримуватися правила «залізного трикутника» (див. рис. 1.3). Це означає, що не один із кутів трикутника не може бути змінений без здійснення впливу на інші. Так, наприклад, для того щоб зменшити час виконання потрібно збільшити вартість або зменшити зміст.

## Slide 23
2. Види забезпечення проектів
3. Область допустимих рішень проекту
Додаткові елементи проектів
6. Документація проекту
4. Оцінка різних альтернатив проекту
1. Початкові умови
5. Методи та техніка щодо управління проектами

## Slide 24: Основні властивості проекту
3. життєздатність проекту
7.конкурентоздатність
5. соціальна та суспільна
цінність проекту
техніко-економічні показники:
1. якість
2. комерційний ризик та надійність
8. обсяги робіт
6. терміни виконання робіт
4. вартість, витрати,
собівартість, прибуток

## Slide 25
Класифікація
проектів

## Slide 26: Класифікація проектів
мегапроект (це цільові програми, які включають в себе велику кількість взаємопов’язаних проектів, що об’єднані єдиною метою, виділеними ресурсами та часом);
1. За складом та структурою проекту:
мультипроект (включає в себе монопроекти);
монопроект (окремий проект).

## Slide 27: Класифікація проектів
технічний
2. За сферою діяльності, в якій виконується проект (типи проектів):
організаційний
соціальний
економічний
змішаний

## Slide 28: Класифікація проектів
інвестиційні
3. За характером предметної області (види проектів)
інноваційні
комбіновані
навчально-освітні
науково-дослідні (дослідження і розвиток)

## Slide 29: Класифікація проектів
короткострокові (менше 3 років)
4. За складом та структурою проекту:
середньострокові (3-5 років)
довгострокові (більше 5 років)

## Slide 30: Класифікація проектів
прості
5. За мірою складності виконання проектів:
складні
дуже складні

## Slide 31: Класифікація проектів
малі
6. За масштабами проекту:
середні
дуже великі
великі

## Slide 32
Внутрішнє і зовнішнє середовище проектів

## Slide 33: Оточення проектів
Всі впливи на проект можна розділити на декілька категорій:
Проект
міжнародно-політичне
оточення
соціально-культурне
оточення
навколишнє середовище

## Slide 34: Проект та його зовнішнє середовище
Зовнішнє середовище
Перехідна зона
Проект
Границя проекту
Границя перехідної зони
Зовнішнє середовище

## Slide 35: Зовнішнє середовище
Зовнішнє середовище – це найближче оточення, тобто середовище підприємства, в рамках якого здійснюється проект, і далеке оточення (оточення самого підприємства в межах якого виконується проект).

## Slide 36: Внутрішнє оточення
Внутрішнє оточення – це та частина оточуючого середовища, яка використовується тільки під час здійснення проекту.

## Slide 37
Оточення проекту
Зовнішнє
Внутрішнє
Оточення підприємства
Підприємство
Проект
Політика
Економіка
Суспільство
Закони і право
Наука і техніка
Культура
Природа
Інфраструктура
Екологія
Керівництво
Сфера фінансів
Сфера збуту
Сфера виготовлення
Сфера забезпечення
Сфера інфраструктури
Інші сфери
Стиль керівництва Політика
Організація
Учасники
Команда
Комунікації
Інформаційне забезп.
Економічні умови
Соціальні умови
Інші фактори

## Slide 38
Фінанси визначають бюджетні межі проекту, способи та джерела фінансування
Виготовлення пов’язане із ринками засобів виробництва та висуває специфічні вимоги
Збут формує вимоги ринку
Керівництво підприємства – це головне джерело визначення цілей та основних вимог щодо проекту
Оточення проекту, що використовується у межах підприємства

## Slide 39
Вимоги щодо завантаження дільниць виробництва, які простоюють
Забезпечення пов’язане із ринком сировини. Формує вимоги до проекту, що
виходять із можливостей забезпечення сировиною, обладнанням по прийнятних цінах
Узгодження вимог, що висуваються до проекту, із можливостями ринку
виробництва
Рекомендації щодо використання обладнання
Оточення проекту, що використовується у межах підприємства
Інфраструктура пов’язана із ринком послуг та висуває свої вимоги щодо
реклами, транспорту та зв’язку

## Slide 40: Основні чинники впливу зовнішнього (макро) оточення на проект
політичні характеристики та чинники: політична стабільність,
підтримка президента, інформація уряду, участь в різних військових союзах;
економічні чинники: структура національного господарства, рівень
інфляції, податки, рівень цін;
суспільство: умови і рівень життя, освіта, трудове законодавство,
медицина, громадська думка щодо проекту;
закони та право: права людини, підприємництво, право власності,
гарантії, пільги;

## Slide 41: Основні чинники впливу зовнішнього (макро) оточення на проект
  наука і техніка: рівень розвитку інформаційної техніки і комп’ютеризації, зв’язок, комунікації;
культура: рівень письменності, культурні традиції, релігія;
природні і екологічні чинники: кліматичні умови, природні ресурси, стандарти, що стосуються повітря, води, ґрунту, стану екологічної системи;
інфраструктура: транспорт, зв’язок, комунікації, мережі, ПК, енергопостачання, сировина, послуги, збутова мережа.

## Slide 42: Основні чинники впливу внутрішнього оточення на проект
специфічна організація проекту визначає взаємовідносини між учасниками, розподіл прав, обов’язків та відповідальності
учасники проекту реалізовують різні інтереси в процесі здійснення проекту, формують свої вимоги до цілей і мотивації
команда проекту – це мозковий центр, двигун, виконавчий орган, від якого залежить успіх та прогрес проекту
методи та засоби комунікації визначають повноту, достовірність і оперативність обміну інформацією між зацікавленими учасниками проекту

## Slide 43: Основні чинники впливу внутрішнього оточення на проект
економічні умови проекту пов’язані з кошторисом і бюджетом проекту, цінами, податками, тарифами, ризиком, страхуванням тощо та визначають вартісні характеристики проекту
соціальні умови проекту характеризуються забезпеченням стандартних умов життя для учасників проекту, рівнем зарплати, умовами праці, техніки безпеки, соціальним забезпеченням
інші чинники – рівень комп’ютеризації та інформатизації проекту, організація проекту, система документації, технічні умови
стиль керівництва визначає психологічний клімат та атмосферу в команді

## Slide 44: КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
Дайте визначення поняття «проект».
Назвіть основні особливості проектів.
У чому полягають причини невдач проектів?
Дайте визначення поняття «управління проектами».
В яких аспектах розглядається управління проектами?
Назвіть функції щодо управління проектом.
За якими ознаками здійснюється класифікація проектів?

## Slide 45
Дякую за увагу!