Лабораторна робота № 5

ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Мета роботи: є вивчення, розвиток і відпрацювання особистісних і ділових навичок ефективної роботи в партнерстві з колегами, в групах, в проектних командах, що базується на найбільш складному процесі розумової діяльності – плануванні професійній діяльності.

Форми контролю:

Лабораторне заняття: тестування, комбіноване опитування, письмове опитування за індивідуальним завданням, усне опитування за індивідуальним завданням, презентації усні та письмові, обговорення та розв’язання проблемних ситуацій, співбесіда, діалог.

Самостійна робота студентів: перевірка конспекту, перевірка відповідей на проблемні питання, представлення доповідей (рефератів), звітів власних досліджень, у т.ч. проектів, планів і т.д.

Основні компетентності, що формують навички і уміння під час оволодіння знаннями за даною темою, визначено як:

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами.

- Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

- здатність працювати в команді.

- Здатність до алгоритмічного та логічного мислення.

- Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

- Здатність діяти на основі етичних міркувань.

- Здатність діяти соціально відповідально та свідомо та ін..

- Здатність оцінювати і враховувати економічні, соціальні, технологічні та екологічні чинники, що впливають на сферу професійної діяльності.

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Порядок виконання лабораторної роботи № 5

1. Питання для обговорення:

- Стратегічне (перспективне) планування.

- Стратегічне планування: переваги і недоліки.

- Тактичне (середньострокове) планування.

- Оперативно-календарне планування.

- Результати стратегічного, тактичного і оперативного планування.

- Планування часу.

- Правила планування власним часом.

- Основні етапи розробки програмного забезпечення.

- Моделювання технології розробки ІТ-проекту на основі послідовного підходу.

- Моделювання технології розробки ІТ-проекту на основі паралельного підходу

- Моделювання технології розробки ІТ-проекту на основі паралельно – послідовного підходу.

- Модель розробки програмного забезпечення Agile.

2.Тести до теми 4 на освітньому порталі.

3. Перевірка домашнього завдання.

4. Вказівки до наступного домашнього завдання.

5. Практичні завдання:

Подивитись:

Відео. Ситуація- тест. Планування роботи над проектом: https://coursera.org/share/92bbefcbd42e135510d1c23e1f31cf4a

Групове завдання 1: Розбити робочий процес СТВОРЕННЯ ПРОДУКТУ ЗА ВЛАСНИМ ПРОЕКТОМ  (наприклад, мобільної гри) на окремі операції (кроки, етапи) за прикладом, що наведений нижче:

Під таблицею вказати посилання на ресурс, який використано для заповнення даної таблиці

Довідково. Корисна стаття про розробку мобільних додатків:

https://dan-it.com.ua/uk/blog/rozrobka-mobilnih-dodatkiv-vid-a-do-ja-povnij-gajd/

Відео. Інструменти для розробки,тестування та постійного постачання коду: https://drive.google.com/file/d/1Wj6pqTo45DXyeqLd7bWxKTUp6ae5PxEb/view?usp=sharing

Мови програмування та сфери їх застосування:

https://blog.jungo.dev/uk/2020/12/yazyki-programmirovaniya-i-sfery-ih-primeneniya-2/

Порівняння мов програмування:

https://careers.easternpeak.com/blog/popular-programming-languages/

Середовище розробки:

https://drive.google.com/file/d/1JvEDK5GD8fXzuomig8jJXUH5PC51UdTJ/view?usp=sharing

Таблиця 1

Приклад етапів розробки продукту, наприклад мобільної гри

| № задачі | Логічні етапи | Фізичні технології до логічних етапів | тривалість, дні | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Формування концепції продукту (наприклад гри) | (вказати конкретно якої гри або додатку або іншого продукту проекту) |  | Директор |
| 2 | Планування базового функціоналу | (вказати який базовий функціонал (3-4 основні фічі, які входить у першу версію та для яких ОС, наприклад для Windows і в Linux) |  | Директор |
| 3 | Формування сегменту користувачів | (вказати обрану модель сегментування: B2B, B2C, B2G з конкретними сегментами і ринком ) |  | Івент-менеджер |
| 4 | Написання вимог до продукту | Вказати тип документації, (наприклад, технічне завдання, специфікація, user story, use case або інші моделі (аналітичні, описові чи графічні) та простір в якому будуть ці дані зберігатись (наприклад google disk) |  | Програміст, Дизайнер |
| 5 | ui/ux design (робота з прототипами) | вказати який сервіс буде використано для демонстрації та побудови прототипу, (наприклад Figma) |  | Дизайнер |
| 6 | Розробка | написати технологію розробки («платформу», мови програмування (для мобільного додатку, вack-end серверу, бази даних і т.д.), а також інфраструктуру для розгортання ПЗ (хмарні сервіси, власні дата-центри компаній) Наприклад платформа для розробки Visual Studio з розгортанням в хмарі Azure) |  | Програміст |
| 7 | Тестування функціоналу | вказати ПЗ для автоматизованого тестування, в розрізі: юніт тестів, інтеграційні тести та UI тести. (наприклад тестування JUnit для java або PyUnit для Pyton) |  | Тестувальник |
| 8 | Організація розгортання продукту | вказати де буде розміщення додатків, (наприклад в AppStore і Google Play Market, Amazon Appstore, Opera Mobile Store і інших магазинах мобільних додатків). |  | Івент-менеджер, Директор |
| 9 | Підключення аналітики, налаштування моніторингу, публікація додатків в онлайн-маркетах додатків. | вказати аналітичні інструменти для налаштування маркетингової аналітики та відстеження багів та інцидентів. (наприклад, маркетингові аналітичні системи *: Google Analytics, Google Tag Manager, Google та Facebook Ads, аналітику соцмереж, вбудовану аналітику застосунку); (наприклад, поширені сервіси аналітики та відстеження багів та інцидентів https://grafana.com/blog/2019/05/16/worth-a-look-public-grafana-dashboards/) Ось ще сервіси, якими користуються ІТ-компанії для налаштування і відстеження аналітики. Є безкоштовні версії: https://app.amplitude.com/ https://www.tableau.com/ |  | Івент-менеджер |
| 10 | Фінансове розрахування за продукт | вказати в якій формі буде проводитись монетизація: (наприклад, підписка, ліцензія, ТО, реклама і т.д.. |  | Бухгалтер |
|  | Всього |  | ? |  |

Довідково: *

  Google Analytics: Це найпопулярніший безкоштовний інструмент для аналітики веб-сайтів від Google. Він надає детальну інформацію про трафік, поведінку користувачів на сайті, конверсії та інші важливі метрики.

  AppsFlyer: Це платний мобільний маркетинговий інструмент, який допомагає відстежувати ефективність рекламних кампаній, атрибутувати інсталяції та конверсії, а також аналізувати поведінку користувачів у мобільних додатках.

  mixpanel: Це ще один популярний інструмент для аналізу поведінки користувачів, як на веб-сайтах, так і в мобільних додатках. Він відомий своїми можливостями по створенню персоналізованих дашбордів та проведення аналізу на рівні окремих користувачів.

  Tableau: Це потужний інструмент для візуалізації даних, який дозволяє створювати інтерактивні дашборди та звіти на основі даних з різних джерел, включаючи Google Analytics та інші інструменти аналітики.

  Amplitude: Це платний інструмент для продуктової аналітики, який допомагає командам продуктів розуміти, як користувачі взаємодіють з їхнім продуктом, і приймати на основі цих даних рішення щодо його розвитку.

  Adjust: Це платний мобільний маркетинговий інструмент, який конкурує з AppsFlyer. Він також пропонує широкий спектр функцій для відстеження мобільних кампаній та аналізу користувацької поведінки.

  Singular: Це платний мобільний маркетинговий інструмент, який фокусується на атрибуції маркетингових кампаній та аналізі користувацького шляху.

Завдання індивідуальне 2. Проілюструвати робочий процес іконками, стрілками та іншими зрозумілити для клєінта символами, як зобразено на рисунку нижче.

Завдання можна виконати на аркуші паперу від руки або використовуючи такі безкоштовні сервіси, як:

https://www.autodraw.com/ нейромережа для створення рисунків на основі простого рисунка від руки

https://scribblediffusion.com/ -  нейромережа для створення рисунків на основі простого рисунка від руки

Робочий процес планування доставки замовлення їжі в ресторані і включає такі етапи:

- прийом замовлення від клієнта офіціантом

- додавання замовлення до черги для виконання

- прийом замовлення з черги поваром та його виконання

- завершення виготовлення замовлення поваром та п ередача його в чергу доставки офіціанту

- доставка замовлення клієнту офіціантом

- платіжний розрахунок за замовлення їжі.

Рис. Приклад ілюстування бізнес-процесу

Читання рисунку. Опис бізнес-процесу: Постачання плат для виробництва мобільних телефонів.

Описати та проіалюструвати іконками, стрілками та іншими зрозумілити для клєінта об’єктами, процес закупілі плат для виробництво телефонів – це шлях отримання сировини  і матеріалів від постачальника, як правило, зовнішнього

Ціль: отримання необхіжних матеріалів і сировини від зовнішнього постачальника часто відповідно до їх потреб виробництва, наприклад, телефонів.

Тригер (запускова подія): на складі є потреба у сировині для складування

Документ складу: заявка на постачання певного обсягу для відділу закупівень

Вибір постачальника: дослідження ринку постачальників та вибір надійного з них

Доскумент відділу постачання: замовлення на купівлю плат і відправка постачальнику

Постачальник: розглядає замовлення на постачання та відпоавляє партію замовнику з відпорвідним рахунком-факуторою та накладною

Бухгалтерія: приймає документи на оплдату та оплачує

Склад: приймає плати від постчальника на зберігання

Індивідуальне Завдання 3.

1.1. Використовуючи сервіс Google календар скласти план подій на завтра за період з 8.30 ранку до 23.00 вечора з розподілом завдань на А,В,С.

1.2. В Google календар створити подію на для обговорення в проектній команді плану виконання наступного домашнього завдання з елементами відеоконференції  (створити посилання).

Завдання індивідуальне 4. Проаналізувати сервіси та послуги Google та обрати по 4 з них для виконання завдань, що наведені нижче.

Для кожного завдання обрати різні сервіси та додатки з визначенням того, як вони вирішують поставлені завдання:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2_Google

Завдання 1) які сервіси Google застосовуються в освітньому процесі на першому курсі:

наприклад,

1.1 gmail.com – для листування та обміну даними

1.2.

1.3.

1.4

- які сервіси Google застосовуються для підтримки ділових комунікацій та командної роботи

- 1.1

- 1.2.

- 1.3.

- 1.4

3) які сервіси Google застосовуються для просування (рекламування) продукту на ринку (для власного проекту)

- 1.1

- 1.2.

- 1.3.

- 1.4

4)  які сервіси Google застосовуються для відпочинку та розваг

- 1.1

- 1.2.

- 1.3.

- 1.4

Завдання індивідуальне № 5.

Побудувати сітьовий графік, проект 2 у вкладеному файлі (надсилаю) або на порталі файл «Мережевий графік»

Відео. Як виконати завдання, тобто  побудувати сітьовий графік,  та завдання № 1 , тобто розподілити сервіси:

https://drive.google.com/file/d/1OsEbl3On6haVxzuVHEgceJU_itgHSetl/view?usp=sharing

Групове завдання 2. Побудувати діаграму «плаваючої полоси» технологічного процесу на основі даних таблиці 1 вище (як виглядає діаграма показано на рис.1. нижче).

Відео запис як це зробити

https://learn.ztu.edu.ua/pluginfile.php/228295/mod_resource/content/1/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%20%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83.%20%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%87%D0%BE%D1%97%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8.mp4

| Ряди: - Customer - Замовник - Sales / Customer Relations - Продажі (торг.представник) / Взаємодія з клієнтами - Accounting / Finance - Бухгалтерський облік (обліковець) / фінанси - Inventory Mgt / Warehouse - Управління запасами (менеджер) / Склад - Logistics / Transport – Логістика (логіст) /Транспорт | Request an order for iPhones – здійснення замовлення на iPhone Sales order processing - Обробка замовлення на продаж Customer credit check/Discount amt - Перевірка кредитності клієнта/знижка Inventory check Scheduling check - Перевірка інвентаризації Перевірка складу Count / Pack Good Quality control - Підрахунок / упаковка Гарний контроль якості Arrange for transportation - Організувати транспортування Loading. Goods Issue - Завантаження. Відпуск товарів Delivery / Customer Receipt - Доставка / Квитанція клієнта Prepares an invoice - Готує рахунок-фактуру Pays invoice - Оплачує рахунок Order closed -Замовлення закрито |
| --- | --- |

Рис. 1Діаграма «плаваючої полоси» технологічного процесу

Зліва департаменти та залучені посади (колонка 3 таблиці вище)

Справа деталізовані процеси та заходи, в яких приймають участь учасники зліва (колонка 2 таблиці зверху)

Зробити опис технології створення продукту по проекту, в якому є вхід (наприклад ідея та ресурси), що відбувається далі, тобто описати етапи процесу створення продукту та вихід – це оплата та продукт та його доставка та обслуговування.

Приклади:

Рис.1

Завдання 6. Використовуючи запропоновані шаблони, намалюйте прояви емоційних станів на обличчі людини, що відповідають таким емоціям:

Завдання 7. Тест. Здатність до ефективного планування

Планування передбачає здатність до раціональних дій, яка може бути перевірена за допомогою цього дещо жартівливого тесту. Для його виконання вам слід вибрати найбільш відповідний варіант відповіді та підрахувати кількість балів, що стоять після нього в дужках.

1. Чи доводиться вам братися за дві роботи одночасно?

Рідко (1); часто (0); ніколи (2).

2. Чи купуєте ви дорогі речі, навіть якщо знаєте, що потім важко буде звести кінці з кінцями?

Ніколи (2); завжди (0); іноді (1).

3. Якщо вам сподобається красива річ, чи зупинить вас ціна?

Ніколи (0); іноді (1); завжди (2).

4. Якщо у вас зіпсується побутовий прилад, ви купите новий чи спробуєте відремонтувати старий?

Куплю (0); залежить від ціни (1); полагоджу сам (2).

5. Що ви робитимете, якщо порветься шкарпетка?

Зашию (2); про всяк випадок збережу цілу (1); викину обидві (0).

6. Чи вимикаєте ви світло, коли воно не потрібне?

Ніколи (0); іноді (1); завжди (2).

7. У якому випадку ви телефонуєте?

Як правило, у справі (2); як доведеться (1); люблю поспілкуватися (0).

8. Чи вдається вам одночасно виконувати кілька завдань?

Так (2); зважаючи, які справи (1); ні (0).

9. Що ви робите зі старими газетами?

Викидаю (0); зберігаю (1); здаю на макулатуру (2).

10. Чи купуєте ви більше хліба, ніж потрібно?

Так (0); іноді (1); ні (2).

11. Чи з'їдаєте ви все, що лежить на тарілці?

Завжди (2); іноді залишаю (1); ніколи (0).

12. Чи акуратно ви носите одяг і взуття?

Так (2); не завжди (1); ні (0).

13. Чи дбайливо ви ставитеся до чужих речей?

Ні (0); так (1); обережніше, ніж до своїх (2).

Підведіть підсумки

Якщо ви набрали більше за 20 балів, ви дуже раціональна людина і успішно впораєтесь з обов'язками плановика. Якщо кількість балів складає від 13 до 19, вам також можна доручати складати плани, але при цьому контролювати, бо іноді ви любите показати широту натури, у тому числі й за рахунок фірми.

При кількості набраних балів від 6 до 12, ви можете лише допомагати іншим, оскільки бажання економити охоплює вас лише іноді і ви відмовляєте собі й іншим у всьому необхідному, але коли воно минає, всіма силами надолужуєте втрачене. Нарешті, якщо кількість балів у вас менша 6, до планової діяльності вас допускати не можна, бо ви безтурботні.

Домашнє завдання.

Виконати розділ 4 «План продажу та матеріально-технічного забезпечення» до проекту з розподілом пунктів розділу між виконавцями (в заголовку пункту вказати прізвище студента) відповідно до методичних вказівок:

Як побудувати діаграму плаваючої полоси див.на відео:

https://learn.ztu.edu.ua/pluginfile.php/228295/mod_resource/content/1/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%20%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83.%20%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%87%D0%BE%D1%97%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8.mp4

На освітньому порталі в секції «Самостійна робота студентів» знаходиться:

- відеозапис пояснення щодо написання розділу 4.

https://drive.google.com/file/d/1JtPeWWpVSLs4cSb88flt_WVYGzAzYrJP/view?usp=sharing

https://mind.ua/openmind/20178654-vid-pershoyi-platformi-na-yakomu-programnomu-zabezpechenni-krashche-startuvati-biznesu