## Slide 1: Лекція 2: Обґрунтування доцільності проєкту
1. Система обґрунтування доцільності проєкту
2. Методологічні підходи до обґрунтування доцільності проєкту
3. Визначення тривалості робіт проєкту
4. Нові тренди в управління проєктами

## Slide 2: 1. Обґрунтування доцільності проєкту
Обґрунтування проєкту являє собою документ, що формально підтверджує обґрунтованість проєкту, й містить опис:
потреб бізнесу, на задоволення яких орієнтується проєкт;
опис продукту, об’єкта, послуги.
Обґрунтування повинно складатися менеджером, зовнішнім щодо проєкту, але на такому рівні ієрархії організації, який був би достатнім для задоволення потреб проєкту. Обґрунтування дає менеджеру проєкту можливість розподіляти ресурси підприємства по роботах проєкту. У проєктах, виконуваних за контрактом, сам контракт служить обґрунтуванням проєкту.

## Slide 3
Однією з форм обґрунтування майбутнього проєкту є бізнес-план. У бізнес-плані обґрунтовуються всі майбутні аспекти діяльності нового проєкту, аналізуються можливі проблеми, які можуть виникнути.
Актуальність бізнес-плану залежить від особливостей інноваційних проєктів.
Бізнес-план — це докладний, чітко структурований і детально підготовлений документ, що описує цілі і задачі, які необхідно вирішити підприємству, способи досягнення поставлених цілей і техніко-економічні показники підприємства і/або проєкту в результаті їх досягнення.
Бізнес-план:
– дає можливість визначити життєздатність проєкту в умовах конкуренції;
– містить орієнтир розвитку проєкту (підприємства, організації);
– служить важливим інструментом отримання фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів.
Бізнес-план призначений, перш за все, для трьох категорій учасників проєкту:
1) менеджерів — творців бізнес-плану, розробка якого, окрім вищезгаданих результатів, дозволяє отримати очевидні переваги від самого процесу планування;
2) власників, зацікавлених в складанні бізнес-плану з погляду перспектив розвитку фірми;
3) інвесторів — зазвичай банків, для яких бізнес-план є обов’язковим документом, підтверджуючим комерційну привабливість проєкту.

## Slide 4
Життєздатність проєкту оцінюють шляхом порівняння його варіантів щодо вартості, термінів реалізації та прибутковості. У результаті інвестор (замовник) має переконатися, що вироблена в результаті реалізації проєкту продукція протягом життєвого циклу матиме стабільний попит, достатній для призначення ціни, яка б забезпечила покриття витрат на експлуатацію й обслуговування об’єктів проєкту,сплату заборгованостей і окупність капіталовкладень.
Життєздатність проєкту оцінюють при обґрунтуванні інвестицій на основі вихідних даних, номенклатури продукції, потужності підприємства, основних технологічних рішень, забезпечення підприємства ресурсами, місця його розташування, основних будівельних рішень, оцінки впливу на навколишнє середовище, а також оцінки кадрів і соціального розвитку. Цей етап під керівництвом замовника (інвестора) виконують проєктна та консультативна організації. Його результат - оцінка життєздатності варіантів проєкту, висновки за матеріалами обґрунтувань і документи для прийняття попереднього інвестиційного рішення.

## Slide 5
Аналіз і оцінювання життєздатності проєкту мають виявити, чи можна забезпечити необхідну динаміку інвестицій, а також здатність проєкту генерувати прибутки, достатні для компенсації його інвесторам вкладених ними ресурсів і взятого на себе ризику.
Базою порівняння за наявності як альтернативних, так і єдиного варіанта проєкту беруть ситуацію "без проєкту". Це означає, що показники проєкту реконструкції підприємства порівнюватимуть з показниками підприємства, у разі будівництва нового підприємства проєкт порівнюватиметься із ситуацією "без його будівництва".
Життєздатність проєкту аналізують і оцінюють у два етапи:
1 етап: з альтернативних варіантів проєкту вибирають життєздатніший;
2 етап: щодо вибраного варіанта аналізують методи фінансування та структуру інвестицій, які забезпечать максимальну життєздатність проєкту.

## Slide 6
Склад бізнес-плану і ступінь його деталізації залежать від розмірів майбутнього проєкту і сфери, до якої він відноситься; розміру ринку збуту; наявності конкурентів; перспектив розвитку материнської організації.
У вітчизняній літературі склад розділів бізнес-плану досить повно розроблений і звичайно включає наступні розділи, що інтерпретуються в залежності від специфіки інноваційного проєкту, галузі, цільової спрямованості управлінського рішення:
1 . сутність проєкту ( можливості підприємства, резюме);
2 . підприємство;
3 . продукція;
4 . ринки збуту продукції;
5 . конкуренція (відомості про конкуруючих проєктах);
6 . маркетинг (стратегія маркетингу);
7 . виробничий процес;
8 . організаційний план;
9 . оцінка ризиків і страхування;
10.фінансовий план;
11.стратегія фінансування.

## Slide 7
Розробка проєкту являє собою особливим чином організовану науково-дослідну роботу прогнозно-аналітичного і техніко-економічного характеру, зв’язану з постановкою мети розробки проєкту, розробкою його концепції, планування і оформлення проєктно-кошторисної документації.
На стадії розробки (передінвестиційній фазі) виконують такі види робіт:
- визначення інвестиційних можливостей і висунення бізнес-ідеї;
- аналіз альтернативних варіантів проєкту й попередній вибір проєкту;
- підготовка проєкту - розробка попереднього техніко-економічного (ПТЕО) і техніко-економічного обґрунтування (ТЕО);
- функціональні дослідження з проєкту;
- висновок з проєкту й рішення про інвестування.
Таке виконання передінвестиційної фази за стадіями дозволяє робити поетапну перевірку бізнес-ідеї й оцінювати альтернативні варіанти рішень.

## Slide 8
Ідея проєкту повинна бути детально розроблена на стадії ретельного дослідження. Ідея проєкту може бути обумовлена:
- прагненням виконати завдання, що стоять перед країною;
- незадоволеними потребами й пошуком можливих шляхів їх задо­волення;
- ініціативою приватних чи державних підприємств, які прагнуть одержати переваги у використанні нових можливостей;
- труднощами або обмеженнями в перебігу розробки, викликаними браком важливих виробничих потужностей, нерозвиненістю сер­вісу, нестачею матеріальних і людських ресурсів або адміністра­тивними чи іншими перешкодами;
- наявністю невикористаних або недовикористаних матеріальних чи людських ресурсів та можливістю їх застосування в продук­тивніших галузях;
- необхідністю зробити додаткові капіталовкладення;
- прагненням створити сприятливі умови для формування відповід­ної інфраструктури виробництва й управління;
- стихійними лихами (посухи, повені та землетруси).

## Slide 9
Якщо інноваційна ідея проєкту загалом зацікавила власника організації, виникає потреба отримати точнішу та глибшу інформацію про майбутній проєкт з позиції його цінності для стратегії розвитку організації, тобто потрібно розширити та доповнити розділи «Бізнес-ідеї проєкту».
Цю роботу зазвичай доручають групі фахівців з боку замовника. Результатом глибшого дослідження та уточнення цієї інформації є документ «Концепція проєкту».
Концепція проєкту – це попередній план впровадження бізнес-ідеї проєкту, який надається керівнику підприємства або потенційному інвестору з метою оцінки перспективності цієї бізнес-пропозиції.
Початкова фаза проєкту розпочинається з процесу формування його концепції та її обґрунтування. Розробка концепції проєкту передбачає виконання таких основних робіт:
-обґрунтування цілей проєкту на основі вивчення ринку та аналізу виробничих можливостей;
-попередню оцінку капітальних витрат на проєкт та прогноз обо­ротного капіталу;
-оцінку тривалості проєкту;
-прогноз збільшення капіталу від реалізації проєкту;
-визначення джерел та розмірів фінансування;
-визначення основних характеристик проєкту тощо.

## Slide 10: Етапи розробки концепції проєкту:
І. Формування інвестиційного задуму проєкту
Основними причинами появи (джерела ідей) проєктів є: незадоволений попит; надлишкові ресурси; ініціатива підприємців; реакція на політичний тиск; інтереси кредиторів.
Після формування певного числа альтернативних ідей проєкту фахівець -аналітик проєкту повинен виконати попередню експертизу і виключити з подальшого розгляду свідомо неприйнятні.
Причини відхилення проєкту:
- недостатній попит на продукцію проєкту або відсутність його реальних переваг перед аналогічними видами продукції;
- надмірно висока вартість проєкту (мається на увазі не лише економічна, але і соціальна або, наприклад, екологічна);
- відсутність необхідних гарантій з боку замовника проєкту (або уряди);
- надмірний ризик;
- висока вартість сировини.

## Slide 11
ІІ. Попереднє опрацювання цілей і задач проєкту
Цілі проєкту повинні бути чітко сформульовані. Вони повинні задовольняти характеристикам SMART.
ІІІ. Попередній аналіз здійснення проєкту здійснюють за допомогою експертної оцінки варіантів інвестиційних рішень.
Дана методика може застосовуватися як для попереднього відбору найбільш перспективних варіантів здійснення проєкту, так і для попереднього визначення здійсненності проєкту.
У першому випадку для подальшого розгляду залишаються альтернативи, що отримали найвищі результати, в другому — отримана інтегральна експертна оцінка проєкту порівнюється з визначеним заздалегідь «обмеженням знизу».
ІV. Декларація про намір. Замисел (ідея) проєкту реалізується у формі Декларації про наміри, а також завдання на розробку передпроєктних обґрунтувань інвестицій у будівництво. В процесі її підготовки аналізується: потреба в кінцевих результатах, наявні ресурси, вплив проєкту на навколишнє середовище, загальний інвестиційний клімат, рівень якості та вартість тощо.

## Slide 12
Прийнято вважати, що бізнес-ідея проєкту визначена і концепція сформована, якщо:
- визначено основні варіанти й альтернативи проєкту;
- виявлено основні проблеми, що можуть вплинути на реалізацію і ефективність проєкту;
- вибір варіантів підкріплено попередньою оцінкою витрат і результатів;
- є підстави припускати, що проєкт одержить необхідне фінансування. Таким чином, початкова (передінвестиційна) фаза проєкту має принципове значення для потенційного інвестора (замовника, кредитора).

## Slide 13
Якщо ідея проєкту виявилася придатною для реалізації, можна перейти до більш детального аналізу, який здійснюється методами проєктного аналізу.
Проєктний аналіз - це вид добровільної експертизи проєкту, предметом якої є дослідження повноти та якості проєктних рішень, соціальної, економічної, фінансової та суспільної ефективності та комерційної реалізованості.
Провадиться докладне вивчення фінансово-економічної ефективності, факторів невизначеності й ризиків, а також окремих змін у керівництві або політиці, які можуть вплинути на успіх здійснення проєкту.

## Slide 14: Програма проєктного аналізу зазвичай включає в себе наступне:
• розробка завдання (спільно з замовником для обліку специфіки проєкту);
• прийом у замовника вихідної проєктної документації, формування реєстрів;
• експрес-аналіз поточного стану проєкту з документами;
• аналіз задуму (ідеї);
• аналіз інституційного середовища;
• аналіз повноти передінвестиційних досліджень;
• аналіз правової обґрунтованості;
• стратегічний аналіз змін зовнішнього середовища;
• аналіз концепції;
• аналіз структури проєкту;
• аналіз методології управління проєктом і структури команди проєкту;
• експертиза складу, змісту та якості проєктної документації;
• аналіз логікоправової схеми реалізації проєкту на відповідність;
• оцінка визначеності проєкту;
• оцінка проєктної документації на відповідність;
• аналіз сценарію і т. д.

## Slide 15
Інколи добре виконані дослідження щодо підготовки проєкту можуть служити достатнім його обґрунтуванням, проте, якщо економічна сторо­на проєкту викликає сумніви, слід неодмінно провести додаткові дослі­дження за проєктом.
- вивчення ринку за конкретними групами товарів (попит, його стійкість та ціна);
- оцінка конкретних сировинних і матеріальних ресурсів за ступе­нем доступності існуючих та призначених цін на ці ресурси;
- відбір можливих для використання технологій;
- визначення та уточнення масштабів проєкту, можливі транспорт­ні втрати;
- уточнення екологічної допустимості, тобто чіткий план впливу на довкілля;
- визначення потенційних джерел фінансування, порівняння аль­тернатив;
- визначення часових меж альтернативних проєктів.

## Slide 16
Аналіз комерційної здійсненності
Принципово суть маркетингового аналізу полягає у відповіді на два простих запитання:
чи зможе підприємство продати продукт, що є результатом реалізації проєкту?
чи зможе підприємство одержати від цього достатній обсяг прибутку, що має виправдати інвестиційний проєкт?
Виділяючи так звані ключові фактори успіху (КФУ), підприємство порівнює своє положення з усіма конкурентами, обираючи в якості відповіді одну з трьох альтернатив: «краще» (+), «гірше» (-) або «однаково» (0) щодо кожного конкурента

## Slide 17: Техніко-економічний аналіз
При проведені розглядаються питан­ня технічних можливостей, питання ринку збуту та закупівель, потреб матеріалів з урахуванням використовуваної техніки тощо, при цьому враховується потреба в додатковій інформації з боку потенційних парт­нерів та інвесторів.
- передісторія та зародження проєкту;
- ринок збуту та виробничі потужності;
- ринки матеріалів та інших ресурсів;
- місцезнаходження;
- техніка проєкту;
- юридична форма та організаційна структура;
- потреба в робочій силі для проєкту;
- визначення термінів реалізації проєкту.

## Slide 18
Загальноекономічний аналіз включає опис загальної економічної ситуації, спільне представлення витрат та вигод проєкту, які торкаються національних економічних суб’єктів, переоцінку витрат та результатів за національно-економічними критеріями тощо.
Екологічна експертиза
- забруднення повітряного басейну, ґрунтів та водойм;
- зниження біологічної різноманітності;
- перевезення, використання або віддалення небезпечних чи ток­сичних відходів;
- засоленість та заболоченість земель.
Соціальна експертиза дозволяє визначити масштаби впливу проєкту на соціальне середовище, вигоди, які отримують мешканці регіону від реалізації проєкту, а також можливий негативний вплив проєкту на насе­лення.

## Slide 19: Фінансовий аналіз
Цей розділ проєктного аналізу є найбільш об'ємним і трудомістким. Загальна схема фінансового розділу інвестиційного проєкту будується в такій послідовності:
аналіз фінансового стану підприємства протягом 3-5 попередніх років роботи;
✓ аналіз фінансового стану підприємства в період підготовки інвестиційного проєкту;
✓ установлення обсягу інвестиційних потреб;
✓ установлення джерел фінансування інвестицій і їх вартості;
✓ аналіз беззбитковості виробництва основних видів продукції;
✓ прогноз прибутків і грошових потоків у процесі реалізації інвестиційного проєкту;
✓ оцінка ефективності інвестиційного проєкту.

## Slide 20: 2. Методологічні підходи до обгрунтування доцільності проєктів
Ефективність проєкту характеризується системою показників, які виражають співвідношення вигід і витрат проєкту з погляду його учасників.
Виділяють такі показники ефективності проєкту:
комерційної ефективності;
економічної ефективності;
бюджетної ефективності.
Розрізняють три основні методи визначення ефективності проєктів на початкових етапах проведення технічного аналізу, які не враховують фактор часу або враховують його неповністю:
порівняння витрат;
порівняння прибутку;
порівняння рентабельності, до якого належить як спеціальний ви­падок статистичний метод окупності (pay-back).
До найпростіших показників ефективності проєктів, які застосову­ються при проведенні технічного аналізу відносять:
капіталовіддачу;
оборотність товарних запасів;
трудовіддачу.

## Slide 21: Ефективність проєкту характеризується системою показників, які виражають співвідношення вигід і витрат проєкту з погляду його учасників.
Виділяють такі показники ефективності інвестиційного проєкту:
• показники комерційної ефективності, які враховують фінансові наслідки реалізації проєкту для його безпосередніх учасників;
• показники економічної ефективності, які враховують народногосподарські вигоди й витрати проєкту, включаючи оцінку екологічних та соціальних наслідків, і допускають грошовий вимір;
• показники бюджетної ефективності, які відображають фінансові наслідки здійснення проєкту для державного та місцевого бюджетів.
Для розрахунку цих показників можуть використовуватись одні й ті самі формули, але значення вихідних показників для розрахунків істотно різнитимуться. Залежно від тривалості циклу проєкту оцінка показників ефективності може бути різною. Показники комерційної ефективності можуть розраховуватися не тільки на весь цикл проєкту, а й на місяць, квартал, рік.
До найпростіших показників ефективності інвестицій відносяться:
• капіталовіддача (річні продажі, поділені на капітальні витрати);
•оборотність товарних запасів (річні продажі, поділені на середньорічний обсяг товарних запасів);
• трудовіддача (річні продажі, поділені на середньорічну кількість зайнятих робітників і службовців).
До неформальних критеріїв оцінки та вибору інвестиційних проєктів відносяться:
• рейтинг країни на основі оцінки інвестиційного клімату;
• рівень здібностей управлінського персоналу до реалізації проєкту;
• рівень розвитку інфраструктури, що забезпечує реалізацію проєкту (транспорт, зв'язок, готельний сервіс).

## Slide 22
Рис. Методи оцінки ефективності проєктів
Методи оцінки ефективності проєктів
формальні
неформальні
Показники, засновані на дисконтованих оцінках
Показники, засновані на облікових оцінках

## Slide 23: Методи оцінки ефективності проєктів
Формальні методи аналізу проєктів, можна поділити на дві групи:
а) засновані на дисконтованих оцінках б) засновані на облікових оцінках.
До першої групи належать такі критерії: чиста теперішня вартість (NPV), коефіцієнт вигоди—витрати (ВСR), внутрішня норма доходності (IRR), дисконтований строк окупності інвестиції (DPP), еквівалентний ануїтет (ЕА), індекс рентабельності інвестиції (РІ), ефективність витрат
До другої групи належать критерії: строк окупності інвестиції (РР); коефіцієнт ефективності інвестиції (АКК); капіталовіддача (річні продажі, поділені на капітальні витрати); оборотність товарних запасів (річні продажі, поділені на середньорічний обсяг товарних запасів); трудовіддача (річні продажі, поділені на середньорічну кількість зайнятих робітників і службовців).
До неформальних критеріїв оцінки та вибору інвестиційних проєктів відносяться:
рейтинг країни на основі оцінки інвестиційного клімату;
рівень здібностей управлінського персоналу до реалізації проєкту;
рівень розвитку інфраструктури, що забезпечує реалізацію проєкту (транспорт, зв'язок, готельний сервіс).

## Slide 24: Чиста теперішня (приведена) вартість
Чиста теперішня вартість (NРV) - це найвідоміший і найуживаніший критерій. У літературі зустрічаються й інші його назви: чиста приведена вартість, чиста приведена цінність, дисконтовані чисті вигоди.
NРV являє собою дисконтовану цінність проєкту (поточну вартість доходів або вигід від зроблених інвестицій).
NРV дорівнює різниці між майбутньою вартістю потоку очікуваних вигід і поточною вартістю нинішніх і наступних витрат проєкту протягом усього його циклу.
NPV – різниця між сумою дисконтованих грошових потоків, отриманих в результаті реалізації інвестиційного проєкту, та сумою дисконтованих витрат, необхідних для реалізації даного проєкту.
Якщо NРV позитивна, то проєкт можна рекомендувати для фінансування. Якщо NРV дорівнює нулю, то надходжень від проєкту вистачить лише для відновлення вкладеного капіталу. Якщо NРV менша нуля — проєкт не приймається.
Основна перевага NРV полягає в тому, що всі розрахунки провадяться на основі грошових потоків, а не чистих доходів. Окрім того, ефективність головного проєкту можна оцінити шляхом підсумування NРV його окремих підпроєктів. Це дуже важлива властивість, яка дає змогу використовувати NРV як основний критерій при аналізі інвестиційного проєкту.
Основна вада NРV полягає в тому, що її розрахунок вимагає детального прогнозу грошових потоків на строк життя проєкту. Часто робиться припущення про постійність ставки дисконту.

## Slide 25
При аналізі ефективності проєкту використовують такі показники:
сума інвестицій;
грошовий потік;
чиста теперішня вартість проєкту — Net Present Value (NPV).
Розрахунок NPV робиться за такими формулами:

## Slide 26: Правила роботи з критерієм чистої теперішньої вартості передбачають, що:
не приймається до реалізації ні один інвестиційний проєкт, якщо він не забезпечує додатного значення чистої теперішньої вартості NРV;
в межах фіксованого бюджету слід обирати такий "набір" інвестиційних проєктів, який забезпечує максимальне значення чистої теперішньої вартості NРV;
коли бюджетних обмежень не існує і інвестиційний проєкт обирається серед інвестиційних проєктів, що є взаємовиключаючими, завжди слід обирати той з них, який забезпечує найбільше значення чистої теперішньої вартості NРV.
Обмеженням, щодо застосування методу чистої теперішньої вартості, виступає той факт, що даний метод взмозі забезпечити коректні результати лише за умов, коли можна отримати достовірні оцінки вартості капіталу.
Однак, при застосуванні NРV виникають такі труднощі:
1. Складно визначити NРV у проєктах, до яких входять дрібніші проєкти.
2.При порівнянні проєктів різної тривалості за NРV необхідне використання спеціальних процедур приведення строків до порівнюваного періоду.

## Slide 27: Коефіцієнт вигоди-витрати
Коефіцієнт вигід/витрат (ВСR - Benefit Cost/Ratio) є відношенням дисконтованих вигід до дисконтованих витрат.
Критерій відбору проєктів полягає в тому, щоб вибрати всі незалежні проєкти з коефіцієнтами ВСR, більшими або рівними одиниці.
При застосуванні цього критерію слід пам'ятати, що коефіцієнт ВСR має такі недоліки:
може давати неправильні ранжирування за перевагою навіть незалежних проєктів;
не годиться для користування при виборі взаємовиключних проєктів;
не показує фактичну величину чистих вигід.
ВСR має кілька варіантів розрахунку.
1. При жорстких обмеженнях на капітал, на відміну від обмежень як по капіталу, так і по поточних витратах:
ВСR=(В-О)/К,
де, О - поточні витрати, К - капітальні витрати;
2. За наявності дефіцитних або унікальних ресурсів:
ВСR=(В-С)/R,
де : R - вартість дефіцитних ресурсів
Прикладом дефіцитних ресурсів може бути іноземна валюта. Головною потенційною проблемою при застосуванні цих різновидів критерію є подвійний рахунок, якого слід уникати.
Критерій ВСR може бути використаний для демонстрації того, наскільки можливе збільшення витрат без перетворення проєкту на економічно непривабливий. Основна перевага критерію полягає в можливості швидкого з'ясування його значень для оцінки впливу на результати проєкту рівнів ризиків та непевностей.

## Slide 28: Коефіцієнт вигоди-витрати
Для обчислення відносної результативності інвестиційних проєктів застосовується метод співвідношення вигоди-витрати (BCR), який обчислюється як відношення суми приведених вигід до суми приведених витрат за інвестиційним проєктом:

## Slide 29: Правила роботи з коефіцієнтом вигоди-витрати передбачають, що:
не повинен прийматися ні один інвестиційний проєкт, якщо він не забезпечує значення співвідношення вигоди-витрати більшим від 1;
якщо інвестиційний проєкт обирається в умовах фіксованого бюджету або серед взаємовиключаючих інвестиційних проєктів, то перевага має віддаватися тим проєктам, які характеризуються найбільшим значенням співвідношення вигоди-витрати.
Між чистою теперішньої вартістю і співвідношенням вигоди-витрати, за визначенням, повинен існувати взаємозв'язок виду:
коли NPV > 0, то В/С > 1;
коли NPV = 0, то В/С = 1;
коли NPV < 0, то В/С < 1.

## Slide 30: Рентабельність інвестицій
Індекс прибутковості (РІ - Profitability Index) є відношенням суми наведених ефектів (різниця вигід і поточних витрат) до величини інвестицій;
або - це відношення суми дисконтованих грошових потоків до суми дисконтованих грошових витрат. Дозволяє визначити наскільки збільшиться капітал інвестора в розрахунку на 1 грошову одиницю інвестиційних витрат.
РІ тісно пов'язаний з NРV.
Якщо NРV позитивна, то й РІ > 1, і навпаки.
Якщо РІ > 1, проєкт ефективний, якщо РІ < 1 - неефективний.

## Slide 31: Рентабельність інвестицій

## Slide 32: Внутрішня ставка доходності (рентабельності)
Внутрішня норма рентабельності (IRR). У літературі зустрічаються й інші назви: внутрішня ставка рентабельності, внутрішня ставка доходу, внутрішня норма прибутковості.
ІRR проєкту дорівнює ставці дисконту, при якій сумарні дисконтовані вигоди дорівнюють сумарним дисконтованим витратам, тобто ІRR є ставкою дисконту, при якій NРV проєкту дорівнює нулю. ІRR дорівнює максимальному проценту за позиками, який можна платити за використання необхідних ресурсів, залишаючись при цьому на беззбитковому рівні.
Розрахунок IRR проводиться методом послідовних наближень NPV до нуля при різних ставках дисконту.
На практиці визначення IRR проводиться за допомогою такої формули:
IRR=A+a(B-A)/(a-b)
де: А – величина ставки дисконту, при якій NPV позитивна;
В – величина ставки дисконту, при якій NPV негативна;
а – величина позитивної NPV, при величині ставки дисконту А;
в – величина негативної NPV, при величині ставки дисконтів В;
Якщо значення IRR проєкту для приватних інвесторів більше за існуючу ставку рефінансування банків, а для держави – за нормативну ставку дисконту, і більше за IRR альтернативних проєктів з урахуванням ступеня ризику, то проєкт може бути рекомендований для фінансування.
Істотна різниця NPV та IRR полягає в тому, що використання IRR завжди веде до використання одного й того самого проєкту, натомість вибір за NPV залежить від вибраної ставки дисконту. Вибір проєктів за NPV правильний настільки, наскільки правильно обрано ставку дисконту.

## Slide 33: Внутрішня ставка доходності (рентабельності)

## Slide 34: Правила роботи з критерієм внутрішньої ставки доходу передбачають, що:
не приймається до реалізації ні один інвестиційний проєкт, якщо він не забезпечує значення внутрішньої ставки доходу, яке перевищує вартість капіталу за інвестиційним проєктом;
якщо інвестиційний проєкт обирається в умовах фіксованого бюджету або серед інвестиційних проєктів, що є взаємовиключаючими, то перевага віддається тим інвестиційним проєктам, які характеризуються найбільшим значенням внутрішньої ставки доходу.
При застосуванні IRR виникають такі труднощі:
1. Неможливо дати однозначну оцінку IRR проєктів, у яких зміна знака NPV відбувається більше одного разу.
2. При аналізі проєктів різного масштабу IRR не завжди узгоджується з NPV.
3. Застосування IRR неможливе для вибору альтернативних проєктів відмінного масштабу, різної тривалості та неоднакових часових проміжків.
Між чистою теперішньою вартістю і внутрішньою ставкою доходності, за визначенням, має існувати взаємозв'язок виду:
коли NPV > 0, то IRR > і;
коли NPV = 0, то IRR = і;
коли NPV < 0, то IRR < і.

## Slide 35: Дисконтований період окупності
Строк окупності проєкту (DРB) використовується переважно в промисловості. Він вказує кількість років, потрібних для відшкодування капітальних витрат проєкту з чистих сумарних доходів проєкту. Критерій прямо пов'язаний з відшкодуванням капітальних витрат у найкоротший період часу і не сприяє проєктам, які дають великі вигоди лише згодом. Він не може слугувати за міру прибутковості, оскільки грошові потоки після строку окупності не враховуються.
Період окупності (РB) – це період часу протягом якого початкові вкладення ті інші витрати, пов’язані з реалізацією інвестиційного проєкту, покриваються сумарними результатами його здійснення.
Спочатку необхідно визначити максимально допустимий період, з яким буде порівнюватись розрахований показник окупності. Перевага віддається проєктам з меншим періодом окупності.
Застосування методу доцільне при таких умовах:
1) всі проєкти, що порівнюються, повинні мати однаковий строк існування;
2) після закінчення терміну окупності інвестор повинен отримувати приблизно однакові грошові надходження протягом усього строку існування проєкту;
3) проєкти повинні пропонувати одноразове вкладення початкових інвестицій.

## Slide 36: Дисконтований період окупності
Дисконтований період окупності (іноді для "позначення" даного показника використовують словосполучення термін відшкодування капіталу або термін повернення капіталу) являє собою час, протягом якого дисконтовані капітальні витрати за проєктом будуть відшкодовані дисконтованими чистими вигодами, які надходитимуть від його експлуатації. Термін окупності може обчислюватися в часових періодах будь-якої тривалості — кварталах, місяцях, тижнях тощо, проте найчастіше він вимірюється в роках. Вважається, що термін окупності є історично першим, з тих, що нині використовуються, методом оцінки інвестиційних проєктів.
При розрахунку дисконтованого періоду окупності визначається період, протягом якого кумулятивна теперішня вартість чистих грошових потоків досягне величини початкових інвестиційних витрат (І0). Період окупності при цьому можна поділити на цілу (j) та дробову (d) частину (DPP = j + d).
Ціле значення DPP визначається послідовним додаванням чистих грошових потоків за відповідні періоди часу до моменту коли така сума останній раз буде меншою початкових інвестиційних витрат. При цьому необхідно щоб виконувалось наступна система рівнянь:
(CF1 + CF2 + … + CFj) ≤ Io 1 ≤ j ≤ n
Дробна частина дисконтованого періоду окупності визначається за формулою:
d = (Io – [CF1 + CF2 + … + CFj]) / CFj+1

## Slide 37
Приклад визначення основних фінансових показників для обґрунту­вання доцільності проєкту (табл.2.).
1. Сума інвестицій у проєкт становить 450 тис. грн.
2. Дисконтовані грошові потоки в результаті реалізації проєкту ста­новитимуть за 2021-2024 pp. 582,97 тис. грн.
3. Чиста теперішня вартість проєкту 582,97-450,0 = 132,97 тис. грн. Оскільки, NPV > 0, інвестиційний проєкт є вигідним для підприємства-інвестора. За три роки функціонування проєкту грошовий потік не лише задовольняє наміри інвестора щодо одержання до­ ходу, а й перевищує очікувані доходи на 132,97 тис. грн.
4. Термін окупності інвестицій.

## Slide 38: Таблиця 2. Розрахунок ефективності проєкту, що аналізується

## Slide 39
5. Внутрішня норма рентабельності. Для розрахунку даного показ­ника визначимо NPV, для якої ставки дисконту є негативними. На­ приклад, при ставці дисконту 40%, NPV дорівнює 416,98 тис. грн.
Отже, IRR = 0,95, або при ставці 95% сумарні дисконтовані виго­ди дорівнюють сумарним дисконтованим витратам. Тобто IRR є ставкою дисконту, при якій NPV проєкту дорівнює нулю.
6. Індекс прибутковості.
582,97/450,0 = 1,3.
Отже, РІ > 0 і проєкт є ефективним.

## Slide 40: Неформальні підходи до оцінки проєктів
Оцінка впливу якісних факторів – один із найскладніших напрямів діагностики. Комплекс якісних факторів такий різноманітний, кожний інвестиційний проєкт настільки особистий, що принципово неможливо чітко визначити усі напрями діагностики та сформулювати стандартну схему такого аналізу. Однак, узагальнюючи, можна визначити наступні напрями якісного аналізу:
аналіз інвестиційного проєкту цілям підприємства;
аналіз відповідності проєкту стратегії і тактиці підприємства.

## Slide 41: Відбір проєктів проводиться після виконання двох обов'язкових процедур — визначення переліку пріоритетних напрямів та формування програм реалізації пріоритетів.
При виборі проєкту повинна бути визначена своя система пріоритетів.
Система пріоритетів може включати такі можливі варіанти:
суспільна значущість проєкту;
вплив на імідж компанії-інвестора;
відповідність меті інвестора;
ринковий потенціал продукту, що створюється;
відповідність фінансовим та організаційним можливостям інвестора;
екологічність та безпечність проєкту;
рівень ризику;
відповідність нормативно-правового середовища реалізації проєкту.
Неформальні критерії відбору інвестиційних проєктів умовно поділяються на такі:
цільові критерії;
зовнішні та екологічні критерії;
критерії реципієнта, що здійснює проєкт;
критерії науково-технічної перспективності;
комерційні критерії;
виробничі критерії;
ринкові критерії;
критерії регіональних особливостей реалізації проєкту.

## Slide 42: У розрахунках ефективності рекомендується враховувати також вплив реалізації проєкту на діяльність сторонніх підприємств і населення, у тому числі:
зміну ринкової вартості майна громадян (житла, земельних ділянок тощо), зумовлену реалізацією проєкту;
зниження рівня роздрібних цін на окремі товари й послуги, зумовлене збільшенням пропозиції цих товарів при реалізації проєкту;
вплив реалізації проєкту на обсяги виробництва продукції (робіт, послуг) сторонніми підприємствами (за рахунок розвитку соціальної інфраструктури у пунктах створення нових підприємств);
вплив від здійснення проєкту на здоров'я населення;
економію часу населення на комунікації, обумовлену реалізацією проєкту у галузі;
транспорту і зв'язку.

## Slide 43: 3. Оцінка тривалості робіт проєкту
Тривалість роботи визначає час, який передбачається затратити на її виконання. Оцінки тривалості кожної детальної роботи виконуються на основі попереднього досвіду і кількості планованих на роботу виконавців. Полегшує цю процедуру те, що оцінки необхідно робити для детальних робіт проєкту, які являють собою, як правило, елементарні види діяльності.
Основними є два типи робіт:
«Робота з фіксованою тривалістю» має певну тривалість, яка не залежить від кількості призначених їй ресурсів: не можна прискорити виконання роботи, призначивши, наприклад, вдвічі більше виконавців, оскільки існують чинники, що впливають на тривалість роботи, але не залежать від кількості виконавців;
«Робота з фіксованим обсягом» має тривалість, залежну від кількості призначених виконавців (ресурсів). Таким чином, для робіт, тривалість яких залежить від кількості доступних ресурсів, можливий варіант безпосереднього розрахунку тривалості виходячи з інформації про необхідні обсяги робіт (наприклад, у людино-днях) і кількості доступних ресурсів. У цьому випадку збільшення числа виконавців призведе до скорочення часу виконання роботи.

## Slide 44
Оцінка тривалості робіт включає визначення кількості робочих періодів, яка ймовірніше за все знадобиться для завершення будь-якої певної роботи. Особа чи група осіб з команди проєкту, яка найкраще обізнана з конкретною роботою, що має бути виконана, повинна дати таку оцінку або принаймні підтвердити вже існуючу.

## Slide 45: Календарний план формується з урахуванням:
1. Переліку робіт. Перелік робіт повинен включати всі роботи, які мають бути виконані по проєкту.
2. Обмеження. Обмеження - це чинники, що обмежують варіанти добору команди менеджерів проєкту.
3. Допущення. Допущення - це чинники, які для цілей планування розглядаються як істинні, реальні або визначені. Звичайно, допущення включають певну міру ризику і звичайно є результатом ідентифікації ризику.
4. Вимоги до ресурсів. Тривалість більшості робіт великою мірою залежить від ресурсів, призначених для їх виконання. Наприклад, дві особи, працюючі разом, здатні завершити роботи з проєктування у два рази швидше, ніж це зробив би кожний з них поодинці, а також одна особа, працюючи половину робочого часу, звичайно витрачає у два рази більше часу, ніж якби вона працювала повний робочий день.
5. Спроможності ресурсів. Тривалість більшості робіт великою мірою залежить від спроможності людських і матеріальних ресурсів, залучених для їх виконання. Наприклад, якщо дві особи повинні працювати повний робочий день над виконанням певного завдання, то загалом очікується, що більш кваліфікована особа витратить на цю роботу менше часу, ніж менш кваліфікована.
6. Інформація з архіву (файли проєкту) – це дані про імовірну тривалість багатьох типів робіт, вона може бути доступна з одного або кількох таких джерел:

## Slide 46: Нові тренди в управління проєктами
Сучасний бізнес використовує традиційно два підходи до проєктного менеджменту. Один з підходів є Waterfall («каскадна модель»), але в умовах постійного потоку інформації, раптових змін і потреби в гнучкості робочих процесів, цей підхід все менш популярний. Другий підхід – Agile («гнучке управління»). Дослідники та практики почали шукати альтернативні методи реалізації проєктів, усвідомлюючи, що традиційні моделі планування та виконання можуть бути неоптимальними чи налаштованими на конкретні виклики, з якими стикаються проєкти. Дійсно, саме через ці проблеми «гнучкі» методи управління проєктами, такі як Agile, набули популярності з моменту їх першої розробки. Гнучкі методології відрізняються від традиційних підходів до управління проєктами, полягають в безперервному проєктуванні, гнучкому масштабі, охоплюючи невизначеність і взаємодію з клієнтами, а також модифіковану організацію команди проєкту. Крім того, Agile описується як ітеративний і інкрементний, намагаючись уникнути стандартних підходів, які базуються на фіксованому масштабі проєкту та низькій взаємодії з клієнтом

## Slide 47: Таблиця 1. Зміни в концепції управління проєктами під впливом Індустрії 4.0.

## Slide 48
Дослідження, проведене за участю 8370 співробітників, менеджерів і керівників відділу кадрів у 10 країнах, про яке було повідомлено в Oracle and Future Workplace (2019), виявило, що:
-50 відсотків робочої сили використовували ту чи іншу форму штучного інтелекту на своїх робочих місцях у 2019 році, порівняно з 32 відсотками у 2018 році;
-76 відсотків працівників (і 81 відсоток керівників відділу кадрів) вважають, що важко встигати за темпами технологічних змін на робочому місці;
-64 відсотки людей більше довірятимуть роботам, ніж своєму менеджеру.
Працівники хочуть отримати спрощений досвід роботи зі штучним інтелектом на роботі, кращий користувальницький інтерфейс (34 відсотки), навчання найкращим практикам (30 відсотків) і досвід, персоналізований для їхньої поведінки (30 відсотків)

## Slide 49: Дякую за увагу!