«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор

з науково-педагогічної роботи

__________________________

«_____» ___________ 20___ р.

Робоча програма Навчальної дисципліни

«УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС – ПРОЕКТАМИ ТА ГРАНТРАЙТИНГОМ»

для студентів освітнього рівня «магістр»

спеціальності 051 «Економіка»

освітньо-професійна програма «Економіка»

факультет бізнесу та сфери обслуговування

кафедра цифрової економіки та міжнародних економічних відносин

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри __________________________

протокол від «___» ________ 20__ р. № ___

Завідувач кафедри

Управління персоналом та

економіки праці

Богоявленська Ю.В.

Розробник: к.е.н., доцент кафедри цифрової економіки та міжнародних економічних відносин Богоявленська Ю.В.

Житомир

2019 – 2020 н.р.

# 1. Опис навчальної дисципліни

| Найменування показників | Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень | Характеристика навчальної дисципліни |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | денна форма навчання | заочна форма навчання |
| Кількість кредитів – 5 | Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» | нормативна |  |
| Модулів – 2 | Спеціальність 051 «Економіка» | Рік підготовки: |  |
| Змістових модулів – 3 |  | 1-й | – |
| Індивідуальне науково-дослідне завдання – 40 год проект |  | Семестр |  |
| Загальна кількість годин – 150 |  | 2-й | – |
|  |  | Лекції |  |
| Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 1,5 самостійної роботи студента – 3,25 | Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр | 16 | – |
|  |  | Практичні, семінарські |  |
|  |  | 32 | – |
|  |  | Лабораторні |  |
|  |  | - год. | - год. |
|  |  | Самостійна робота |  |
|  |  | 62 год. | – |
|  |  | Індивідуальні завдання: 40 год |  |
|  |  | Вид контролю: іспит |  |

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Програма вивчення дисципліни «Управління бізнес-проектами та грантрайтингом» складена у відповідності до місця та значення за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою підготовки по спеціальності 051 «Економіка» (спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці»).

Метою дисципліни є формування у студентів системи теоретичних та прикладних знань про методи, техніку, інструментарій та стандарти управління проектами в усіх секторах держави, що функціонують в Україні: влади, бізнесу і громадських організацій. Методологія вивчення дисципліни будується на взаємозв’язку теоретичних питань, практичних навичок, які студенти отримують у результаті лекційних та практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи.

Завдання навчальної дисципліни полягають у вивченні засад проектної діяльності підприємств, установ і організацій, спеціальних методів та інструментів проектного менеджменту, а також у набутті вмінь використання основних функцій управління проектами для забезпечення їх ефективної діяльності та практичних навичок з розробки та управління проектами.

Предметом навчальної дисципліни є  методи і процеси управління проектами.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: сутність, значення та зміст управління проектами; загальні характеристики управління проектами; основні критерії щодо доцільності проектів; основні форми організаційної структури проектів; загальні підходи по планування і контролю проектів; зміст, завдання, принципи та напрямки структуризації проектів; сутність сітьового і календарного планування; основні засади управління ризиками в проектах; зміст та процедуру проведення торгів за проектами; методи формування та організації розвитку проектної команди; пріоритетні напрямки процесів управління проектами відповідно до сучасного програмного забезпечення.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти: визначати цілі проекту; формувати обґрунтування доцільності проекту; проводити структуризацію проектів (риси, ознаки, тощо); планувати ресурси, витрати і проектний бюджет; складати графік реалізації проекту та контролювати його перебіг протягом життєвого циклу; розробляти організаційну структуру проектів та визначати вимоги щодо неї; визначати потребу та джерела фінансування проекту; аналізувати ефективність управління проектом за критеріями його ефективності; організовувати торги (тендери, конкурси) за проектами; управляти проектними ризиками; застосовувати сучасні методики управління якістю проекту (TQM); формувати проектну команду; використовувати програмне забезпечення щодо управління проектами (ProjectExpert).

- Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні засади управління проектами.

Тема 1. Загальна характеристика управління проектами.

Тема 2. Обґрунтування доцільності проектів.

Тема 3. Основні форми організаційної структури проектів.

Тема 4. Загальні підходи до планування і контролю проектів.

Змістовий модуль 2. Методологія управління проектами.

Тема 1. Структуризація проектів.

Тема 2. Сітьове і календарне планування проекту.

Тема 3. Планування ресурсів, витрат і проектного бюджету.

Тема 4. Контроль виконання проекту.

Змістовий модуль 3. Прикладні аспекти управління проектами.

Тема 1. Управління ризиками в проектах.

Тема 2. Управління якістю проектів.

Тема 3. Організація проведення торгів за проектами.

Тема 4. Формування і розвиток проектної команди.

Тема 5. Програмне забезпечення процесу управління проектом.

3. Структура навчальної дисципліни

| Назви змістових модулів і тем | Кількість годин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | денна форма |  |  |  |  |  | Заочна форма |  |  |  |  |  |
|  | усього | у тому числі |  |  |  |  | усього | у тому числі |  |  |  |  |
|  |  | л | п | лаб | інд | с.р. |  | л | п | лаб | інд | с.р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Модуль 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні засади управління проектами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Загальна характеристика управління проектами | 10 | 1 | 2 | - | - | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2. Обґрунтування доцільності проектів | 10 | 1 | 2 | - | - | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3. Основні форми організаційної структури проектів | 10 | 1 | 2 | - | - | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4. Загальні підходи до планування і контролю проектів | 10 | 1 | 2 | - | - | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Разом за змістовим модулем 1 | 40 | 4 | 8 | - | - | 16 |  |  |  |  |  |  |
| Змістовний модуль 2. Методологія управління проектами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Структуризація проектів | 10 | 1 | 2 | - | - | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2. Сітьове і календарне планування проекту | 8 | 1 | 4 | - | - | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3. Планування ресурсів, витрат і проектного бюджету | 14 | 2 | 4 | - | - | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4. Контроль виконання проекту | 10 | 1 | 4 | - | - | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Разом за змістовим модулем 2 | 42 | 5 | 14 | - | - | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Змістовний модуль 3. Прикладні аспекти управління проектами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Управління ризиками в проектах | 10 | 1 | 2 | - | - | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2. Управління якістю проектів | 10 | 2 | 2 | - | - | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3. Організація проведення торгів за проектами | 10 | 1 | 2 | - | - | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4. Формування і розвиток проектної команди | 8 | 2 | 2 | - | - | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 5. Програмне забезпечення процесу управління проектом | 10 | 1 | 2 | - | - | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Разом за змістовим модулем 3 | 48 | 7 | 10 | - | - | 26 |  |  |  |  |  |  |
| Модуль 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього годин | 150 | 16 | 32 | - | 40 | 62 |  |  |  |  |  |  |

4. Теми семінарських занять

| № з/п | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1 | Загальна характеристика управління проектами | 0,5 |
| 2 | Основні форми організаційної структури проектів | 1 |
| 3 | Структуризація проектів | 1 |
| 4 | Сітьове і календарне планування проекту | 1 |
| 6 | Контроль виконання проекту | 0,5 |
| 7 | Управління якістю проектів | 1 |
| 8 | Організація проведення торгів за проектами | 1 |
| 9 | Формування і розвиток проектної команди | 0,5 |
| Разом |  | 6,5 |

5. Теми практичних занять

| № з/п | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обґрунтування доцільності проектів | 0,5 |
| 2 | Загальні підходи до планування і контролю проектів | 1 |
| 3 | Планування ресурсів, витрат і проектного бюджету | 0,5 |
| 4 | Управління ризиками в проектах | 1 |
| 5 | Програмне забезпечення процесу управління проектом | 0,5 |
| Разом |  | 3,5 |

6. Самостійна робота

| № з/п | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1 | Визначення зв’язку дисципліни «Управління проектами» із різними сферами управлінської діяльності | 1 |
| 2 | Вплив різного роду чинників впливу на оточення проекту за фазами його життєвого циклу, що впливають на досягнення результатів проекту |  |
| 3 | Спільні риси та відмінності підходів до визначення життєвого циклу проекту |  |
| 4 | Вплив різного роду чинників впливу на оточення проекту за фазами його життєвого циклу, що впливають на досягнення результатів проекту | 1 |
| 5 | Компоненти управління проектами |  |
| 6 | Методи прийняття рішень щодо ефективності проектів |  |
| 7 | Види грошових потоків | 0,5 |
| 8 | Нерівномірність грошових потоків у часі |  |
| 9 | Врахування інфляції при розрахунку ефективності проектів |  |
| 10 | Методика порівняння альтернативних проектів | 1 |
| 11 | Основні та додаткові критерії визначення ефективності проекту |  |
| 12 | Економічна привабливість та економічна ефективність проекту |  |
| 13 | Підходи до розробки організаційного плану проекту | 1 |
| 14 | Визначення чисельності персоналу проекту |  |
| 15 | Формування загального фонду оплати праці по проекту |  |
| 16 | Умови праці персоналу проекту | 0,5 |
| 17 | Аналіз варіантів та відбір оптимальних проектних рішень |  |
| 18 | Основні вимоги до планування |  |
| 19 | Етапи проектного планування | 1 |
| 20 | Особливості планування та контролю проекту на фундаментальних рівнях управління |  |
| 21 | Сучасні напрямки управління змінами проекту |  |
| 22 | Визначення оптимальної структури варіанту проекту | 1 |
| 23 | Специфіка проектної діяльності (за видами економічної діяльності) |  |
| 24 | Особливості структуризації проектів у різних галузях |  |
| 25 | Структурування проекту на основі інформаційних моделей | 0,5 |
| 26 | Шляхи оптимізації плану проекту |  |
| 27 | Процедура контролю календарних графіків у відповідності до наявних методів |  |
| 28 | Сутність актуалізації календарного плану | 1 |
| 29 | Система ПЕРТ |  |
| 30 | Програмне забезпечення сітьових моделей |  |
| 31 | Методи та підходи до планування виробничих та інвестиційних витрат | 0,5 |
| 32 | Відмінності основних схем та форм фінансування |  |
| 33 | Управління процесом організації фінансування проекту |  |
| 34 | Методики бюджетного контролю | 1 |
| 35 | Врахування інфляції при бюджетуванні проекту |  |
| 36 | Основні цілі, призначення і завдання контролю за процесом реалізації проекту |  |
| 37 | Зовнішній та внутрішній контроль за виконанням проекту | 1 |
| 38 | Відмінність контролю й оцінки проектної діяльності |  |
| 39 | Форми проектної звітності |  |
| 40 | Організаційно-технічні заходи з управління ризиками | 1 |
| 41 | Моніторинг ризиків на всіх фазах життєвого циклу проекту |  |
| 42 | Використання різних моделей (у т.ч. моделі Марковіца) для мінімізації ступеню ризику |  |
| 43 | Види страхування, що застосовують при реалізації проектів | 1 |
| 44 | Особливості хеджування ризиків в Україні і світі |  |
| 45 | Оцінка впливу часу на якість проекту |  |
| 46 | Методика забезпечення належного рівня якості проекту згідно міжнародних норм | 1 |
| 47 | Національні стандарти якості |  |
| 48 | Роль проект-менеджера у забезпеченні основних принципів сучасної концепції управління якістю на основних фазах проекту |  |
| 49 | Програмне забезпечення контролю якості виконання проектів | 0,5 |
| 50 | Специфіка проведення тендерів (торгів) у галузях народного господарства |  |
| 51 | Типи тендерів на виконання проектів |  |
| 52 | Державне регулювання процесу організації, проведення та завершення проведення тендерів (торгів) по проектам | 1 |
| 53 | Сутність регулювання процесу управління реалізації проекту |  |
| 54 | Роль людського чинника у проект-менеджменті |  |
| 55 | Організаційна структура проектної команди та роль керівника проекту у ній | 1 |
| 56 | Особливості методів управління зацікавлених осіб проекту |  |
| 57 | Формування команди на навички її учасників |  |
| 58 | Коригування управлінської поведінки для успішного досягнення цілей проекту | 0,5 |
| 59 | Основні підходи по роботі із прикладними програмами САУП (MicroSoft Project, Project Expert |  |
| 60 | Переваги та недоліки Seavus Project Viewer, SAP PS, Product Based Planner (PBP), Project-ON-Demand, Popsiplan, JCVGantt Pro 2 |  |
| Разом |  | 17 |

7. Індивідуальні завдання

Індивідуальні завдання є однією з форм навчального процесу, що передбачає створення умов для найповнішої реалізації творчості можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти можуть одержати в процесі вивчення курсу даної дисципліни, а також застосування цих знань на практиці.

До форм індивідуальної роботи студентів відноситься розробка проекту по будь-якому сектору (8 тижнів) та його успішна реалізація (8 тижнів). Аплікаційними формами до виконання проекту виступають матеріали Міжнародного Фонду «Відродження» та UCAN), зокрема за етапами:

- розробка та відбір ідеї проекту (у т.ч. формування проектних команд, методом мозкового штурму  розробка назви проекту);

- заповнення реєстраційної картки проекту (матеріали Міжнародного Фонду «Відродження» та UCAN);

- розробка змісту проекту;

- розробка анотації проекту;

- опис проекту (проблема, на вирішення якої спрямовано проект, мета проекту, попереднє планування проекту);

- подальша розробка опису проекту (планування необхідних для реалізації проекту ресурсів, визначення результатів реалізації проекту);

- розробка бюджету проекту (структура фінансових ресурсів, необхідних для реалізації проекту);

- підготовка супровідних листів та документів до органів місцевої виконавчої влади, інших установ щодо отримання відповідних дозволів на реалізацію проекту;

- підготовка пропозицій інвесторам (донорам) щодо виділення необхідних ресурсів та фінансування розроблених проектів; направлення відповідних оферт;

- контроль стану реалізації проекту: комунікація з інвесторами (донорами) щодо стану розгляду направлених оферт;

- управління тривалістю проекту: аналіз ймовірних ризиків і внесення необхідних коректив до плану проекту;

- розробка корпоративного стандарту якості в межах проектної діяльності; за умови отримання фінансування – освоєння інвестицій по проекту;

- підготовка тендерної документації з метою укладання договорів підряду/постачання; за умови отримання фінансування – реалізація проектних заходів;

- початок процедури документального завершення проекту;

- поточний аналіз отриманих результатів щодо дотримання мети, планів, термінів, бюджету, дозволів тощо по проекту;

- звітність по проекту; заключний аналіз результатів реалізації проекту (план/факт тощо).

Також цим видом навчальної роботи охоплено наступний перелік завдань:

- Есе ”Сутність управління проектами, основні поняття, що використовуються у дисципліні”.

- Дослідження спільних рис і відмінностей підходів до визначення життєвого циклу проекту.

- Аналіз переваг і недоліків проектного управління

- Есе по темам: «Методика розрахунку необхідного грошового потоку на різних фазах та рівнях оцінки проекту», «Методи врахування інфляції на основних етапах управління проектами», «Методи визначення критеріїв для оцінки інвестиційних проектів».

- Визначення сучасних напрямків формування організаційних структур управління проектами.

- Порівняння типів організаційних структур: переваги і недоліки.

- Есе: «Оцінка рівня та діапазону управління», «Кадрове забезпечення проекту», «Роль та завдання керівника проекту».

- Виявлення дестабілізуючих чинників, підготовка пропозицій щодо необхідності перегляду розроблених планів.

- Прогнозування та оцінка наслідків змін.

- Есе на теми: «Особливості та послідовність багаторівневого планування проекту», «Управління змінами проекту як складовими інструментами управління проектами».

- Визначення особливостей управлінського, фінансового та виробничо-технічного підходів до структуризації проектів.

- Есе на теми: «Декомпозиція проекту», «Врахування ступеня охоплення робіт та функцій управління при структуризації проекту».

- Використання методу критичного шляху як звичайним способом, так і з використанням комп’ютера.

- Характеристика календарних планів за їх параметрами.

- Дослідження видів сітьових графіків та визначення методів їх оптимізації.

- Запропонувати приклад сітьового моделювання проекту.

- Проведення повного аналізу сітьової моделі з використанням комп’ютера.

- Дослідження базисно-компенсаційного та ресурсного методів визначення вартості проекту.

- Есе на теми: «Типи фінансових інструментів управління проектами», «Залучення іноземних інвестицій, як спосіб фінансування проекту», «Лізингове фінансування».

- Визначення специфіки методів та характеристика основних вимог контролю проектної діяльності.

- Есе на теми: «Контроль виконання проекту», «Виявлення тенденцій у ході реалізації проекту», «Технологія оцінки проектної діяльності».

- Визначення загальних засад типізації та класифікації ризиків у проекті.

- Дослідження існуючих концепцій аналізу ризиків.

- Есе на теми: «Управління змінами проекту та вирішення проблем, пов’язаних із ними», «Ризики учасників проекту та їх розподіл».

- Визначення теоретико-методологічних засад формування TQM на вітчизняних підприємствах.

- Аналіз механізмів оцінки якості проекту.

- Есе на теми: «Заходи, пов’язані із забезпеченням якості проекту», «Міжнародні стандарти ISO»; «Тендер на інвестиційний портфель».

- Визначення особливостей оформлення тендерної пропозиції.

- Визначення юридичних особливостей договорів постачання і підряду.

- Специфіка роботи по офертам.

- Есе на тами: «Вимоги на окремих етапах стадії закупівель і постачань до управління матеріально-технічною підготовкою проекту», «Основні вимоги до тендерної документації» «Формування тендерного комітету»

- Визначення особливостей найму членів проектної команди, механізмів врахування поведінкових аспектів її членів та управління взаємовідносинами.

- Есе на теми:  «Вирішення суперечливих моментів з-серед зацікавлених сторін проекту при питань управління», «Керівництво проектами та основні етапи створення проектної команди».

- Виділення основних елементів систем автоматизованого управління проектами (САУП).

- Охарактеризувати складові інформаційної системи управління проектами.

- Есе на тему: «Проблеми впровадження САУП», «MicroSoft Project», «SAP».

8. Методи навчання

Для вивчення дисципліни «Управління проектами» використовуються методи навчання такі, як: способи спільної праці викладача та студента як денної, так і заочної форми навчання, за допомогою яких викладач надає студенту можливість отримати певні знання, інформацію, сприяє розвитку навичок та вмінь, здібностей, що необхідні майбутньому фахівцю.

Основними методами навчання є:

– викладання матеріалу на лекційних заняттях за темами, що наведені у програмі навчальної дисципліни;

– пояснення як послідовне логічне викладання складних питань, правил, принципів, законів. Використовується як на лекційних, так і на семінарських заняттях;

– метод обговорення матеріалу, що вивчається. Обговорення здійснюється у формі семінарських занять та бесід у вільний від аудиторних занять час. Під час проведення семінарського заняття з найбільш актуальних проблем курсу з метою більш якісного засвоєння учбового матеріалу використовуються дискусія та проблемна ситуація;

– метод вправ, який включає в себе вирішення завдань, що наведені у методичних рекомендаціях до вивчення курсу з кожної теми, аналіз конкретних ситуацій з використанням фактичного матеріалу, який готується як викладачем, так і студентами самостійно. Виконання вправ може здійснюватися як індивідуально кожним студентом під контролем викладача або самостійно, так і у формі виконання завдань групою у час відведений на аудиторні семінарські заняття;

– самостійна робота студента, яка включає роботу з літературними джерелами з дисципліни; виконання практичних домашніх завдань та вправ; виконання індивідуальних завдань, а саме написання рефератів, есе, аналіз конкретної ситуації, складання конспектів-схем, підготовка доповідей з подальшим обговоренням за тематикою, що наведена у методичних рекомендаціях щодо вивчення курсу.

9. Методи контролю

При вивченні дисципліни з метою забезпечення високої якості знань студентів використовуються наступні методи контролю успішності:

– усний контроль та самоконтроль. Усний контроль здійснює викладач у формі опитування студентів під час проведення семінарських занять з питань, що наведені у методичних рекомендаціях щодо вивчення кожної теми з курсу;

– письмовий контроль і самоконтроль. Письмовий контроль реалізується у формі контрольних робіт за окремими темами, модульних контрольних робіт та підсумкової роботи по закінченню вивчення курсу;

– тестовий контроль, який дає можливість перевірити якість знань студентів за окремою темою курсу, якість знань по закінченню вивчення дисципліни, а також якість вхідних та залишкових знань, вмінь студента.

10. Розподіл балів, які отримують студенти

| Поточне тестування та самостійна робота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сума |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Змістовий модуль №1 |  |  |  | Змістовий модуль №2 |  |  |  | Змістовний модуль № 3 |  |  |  |  |  |
| Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | Т6 | Т7 | Т8 | Т9 | Т10 | Т11 | Т12 | Т13 | 100 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |  |

Шкала оцінювання: національна та ECTS

| Сума балів за всі види навчальної діяльності | ОцінкаECTS | Оцінка за національною шкалою |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для екзамену, курсового проекту (роботи), практики | для заліку |
| 90 – 100 | А | відмінно | зараховано |
| 82-89 | В | добре |  |
| 74-81 | С |  |  |
| 64-73 | D | задовільно |  |
| 60-63 | Е |  |  |
| 35-59 | FX | незадовільно з можливістю повторного складання | не зараховано з можливістю повторного складання |
| 0-34 | F | незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни | не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни |

11. Методичне забезпечення (наявність у бібліотеці ЖДТУ)

| Автор | Назва підручника (навчального посібника) | Видавництво | Наявність у бібліотеці |
| --- | --- | --- | --- |
| Ковшун Н.Е. | Аналіз та планування проектів | К.: ЦУЛ, 2008. | 2 |
| Вакалюк В.А. | Опорний конспект лекцій з курсу «Управління проектами» | Ж.: ЖДТУ, 2007. | 84 |
| Веретенников В.І., Тарасенко Л.М., Гевлич Г.І. | Управління проектами | К.: ЦНЛ, 2006. | 2 |
| Збразська Л.О., Рижиков В.С., Єрфорт І.Ю., Єрфорт О.Ю. | Управління проектами | К.: ЦУЛ, 2008. | 3 |
| Кобиляцький Л.С. | Управління проектами | К.: МАУП, 2002. | 25 |
| Тян Р.Б., Холод Б.І., Ткаченко В.А. | Управління проектами | К.: Центр навч. л-ри, 2003. | 2 |
| Тарасюк Г.М. | Управління проектами | Ж.: ЖДТУ, 2004. | 271 |
| Тян Р.Б., Холод Б.І., Ткаченко В.А. | Управління проектами | К.: ЦНЛ, 2004. | 3 |
| Батенко Л.П., Загородніх О.А., Ліщинська В.В. | Управління проектами | К.: КНЕУ, 2003. | 1 |

12. Рекомендована література

Базова

- Балабанов И.Т. Риск-менеджмент [Текст] / И.Т. Балабанов. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 221 c.

- Батенко Л.П. Управління проектами [Текст] / Л.П. Батенко, О.А. Загородніх, В.В. Ліщинська. – К.: КНЕУ, 2003. – 231 с.

- Бард В. Экономика проектного анализ [Текст]: Практическое руководство / В. Бард, Б. Дирен. – Вашингтон, Институт экономического развития Всемирного Банка, 1991.

- Баум У. Цикл реализации проекта [Текст] / У. Баум. – Вашингтон, Институт экономического развития Всемирного Банка, 1982.

- Беренс В. Руководство по оценке эффективности инвестиций [Текст] / В. Беренс, П.М. Хавранек. – М., ИНФРА-М, 1995. – 240 с.

- Бізнес-план (тим, хто його складає) [Текст] / Під ред. Лось Л.В. – Житомир.: Житомирський обласний центр зайнятості, 2004.

- Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент [Текст] / И.А. Бланк. – К.: ИТЕМ ЛТД, 1995. – 272 с.

- Бланк И.А. Основы финансового менеджмента (в 2-х томах) [Текст] / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр, 1999. – 592 с.

- Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера [Текст] / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр, 1998. – 480 с.

- Бланк И.А. Управление использованием капитала [Текст] / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр, 2000. – 508 с.

- Бланк И.А. Управление формированием капитала [Текст] / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр, 2000. – 512 с.

- Бланк И.А. Финансовый менеджмент [Текст] / И.А. Бланк: Учебный курс. – К.: Ника-Центр, 1999. – 656 с.

- Богоявленська Ю.В. Проектний аналіз [Текст]: Навчальний посібник / Ю.В. Богоявленська. – К.: «Кондор», 2004. – 336 с.

- Богоявленська Ю.В. Психологія управління з основами соціоінтеграції (у парадигмі праксеології та синергетики) [Текст] / Ю.В. Богоявленська, Т.П. Грабар, Є.І. Ходаківський. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – 700 с.

- Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту [Текст] / Є.Ф. Брігхем. – К.: Молодь, 1997. – 1000 с.

- Верба В.А. Проектний аналіз [Текст]: [підручник] / В.А. Верба, О.А. Загородніх. – К.: КНЕУ, 2000. – 322 с.

- Веретенников В.І. Управління проектами [Текст] / В.І. Веретенников, Л.М. Тарасенко, Г.І. Гевлич. – К.: ЦНЛ, 2006. – 280 с.

- Вітлінський В.В. Економічний ризик і методи його вимірювання [Текст] / В.В. Вітлінський, С.І. Наконечний, О.Д. Шарапов. – К.: Національний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1996.

- Виленский П.Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов: теория и практика [Текст]: [учеб.-практич. пособие] / П.Л. Виленский, В.Н. Лившиц, С.А. Смоляк. – М.: Дело, 2002. – 888 с.

- Волков М.М. Проектный анализ [Текст]: [учебник для ВУЗов] / М.М. Волков, М.В. Грачева. – М.: Банки и биржи, 1998. – 423 с.

- Воронов К. Коммерческая оценка инвестиционных проектов [Текст]: Основные положения и методики / К. Воронов. – М.: Альт, 1994. – 238 с.

- Глазунов В.Н. Финансовый анализ и оценка риска реальных инвестиций [Текст] / В.Н. Глазунов. – М.: Финстатинформ, 1997. – 135 с.

- Гринев В.Ф. Инновационный менеджмент [Текст]: [учеб. пособие] / В.Ф. Гринев. – К.: МАУП, 2000. – 148 с.

- Заруба О.Д. Основи фінансового аналізу та менеджменту [Текст] / О.Д. Заруба. – К.: 1995. – 319 с.

- Инвестиционное проектирование [Текст]: практическое руководство по экономическому обоснованию инвестиционных проектов / Под ред. Шумилина С.И. – М.: Финстатинформ, 1995.

- Катасонов В.Ю. Проектное финансирование как новый метод организации в реальном секторе экономики [Текст] / В.Ю. Катасонов. – М.: АНКИЛ, 1999.

- Катасонов В.Ю. Проектное финансирование: организация, управление риском, страхование [Текст] / В.Ю. Катасонов, Д.С. Морозов. – М.: «Анкил», 2000. – 272 с.

- Кобиляцький Л.С. Управління проектами [Текст]: [навч.посібник] / Л.С. Кобилянський. – К.: МАУП, 2002. – 198 с.

- Ковальов В.В. Финансовий анализ: управление капиталом, выбор инвестиций, анализ отчетности [Текст] / В.В. Ковальов. – М. Финансы и статистика, 1997. – 385 с.

- Ковшун Н.Е. Аналіз та планування проектів [Текст]: [навч.посібник] / Н.Е. Ковшун. – К.: ЦУЛ, 2008. – 334 с.

- Кобиляцький Л.С. Управління проектами [Текст] / Л.С. Кобиляцький. – К.: МАУП, 2002. – 200 с.

- Липсиц И.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа [Текст]: Учебно-справочное пособие / И.В. Липсиц, В.В. Коссов. – М.: БЕК, 1996. – 293 с.

- Мазур И.И. Реструктуризация предприятий и компаний [Текст]: [справочное пособие] / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро. – М.: Высшая школа, 2000. – 587 с.

- Мазур И.И. Управление проектами [Текст] / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро. – М.: Высшая школа, 2001.

- Мазур И.И. Управление проектами [Текст] / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, В.Д. Ольдерогге. – М.: Высшая школа, 2001.

- Мертенс А. Инвестиции [Текст] / А. Мертенс. – К.: Киевское инвестиционное агентство, 1997.

- Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбора для финансирования [Текст] / Под ред. Шахназарова К. – М, 1994.

- Морозов Д.С. Проектное финансирование: управление рисками [Текст] / Д.С. Морозов. – М.: Анкил, 1999.

- Москвін С.О. Проектний аналіз [Текст] / С.О. Москвін. – Київ: ТОВ «Лібра», 199. – 368 с.

- Руководство по циклу проекта [Текст]. – Вашингтон, Институт экономического развития Всемирного Банка, 1994.

- Руководство по проектному аналізу [Текст]. – Вашингтон, Институт экономического развития Всемирного Банка, 1994.

- Словник-довідник з питань управління проектами [Текст] / Українська асоціація управління проектами під ред. Бушуєва С.Д. – К.: Видавничий дім «Деловая Украина», 2001. – 640 с.

- Тарасюк Г.М. Управління проектами [Текст]: [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Г.М. Тарасюк. – К.: Каравела, 2004. – 344 с.

- Тарасюк Г.М. Управління проектами [Текст]: [навчальний посібник] / Г.М. Тарасюк. – Ж.: ЖДТУ, 2004. – 344 с.

- Тян Р.Б. Управління проектами [Текст]: [навч. посіб. для студ. екон. сцеп.] / Р.Б. Тян, Б.І. Холод, В.А. Ткаченко. – К.: Центр навч. л-ри, 2003. – 222 с.

- Тян Р.Б. Управління проектами [Текст]: [навч. посіб.] / Р.Б. Тян, Б.І. Холод, В.А. Ткаченко. – К.: ЦНЛ, 2004. – 224 с.

- Управление инвестициями [Текст]. В 2-х тт. – под ред. В.В. Шеремет, В.Д. Шапиро и др. – М.: Высшая школа, 1998.

- Управління проектами [Текст] / [Збразська Л.О., Рижиков В.С., Єрфорт І.Ю., Єрфорт О.Ю.]. – К.: ЦУЛ, 2008. – 168 с.

- Управление проектами [Текст] / Н.И. Ильин, И.Г. Лукманова, А.М. Немчин – СПб.: Два+Три, 1996.

- Управление проектами [Текст]: Учебник для вузов / Под ред. Шапиро В.Д. – М., СПб: Два-ТрИ, 1996. – 610 с.

- Финци У. Всемирный Банк и анализ проектов [Текст] / У. Финци. – Вашингтон, Институт экономического развития Всемирного Банка, 1991.

- Ходаківський Є.І. Економіка та менеджмент праці (праксеологічний аспект) [Текст]: [навчальний посібник] / Є.І. Ходаківський, Ю.В. Богоявленська. – Житомир: ЖДТУ, 2004. – 378 с.

- Холт Р. Планирование инвестиций [Текст] / Р. Холт, С. Барнес. – М.: Дело, 1994. – 120 с

Допоміжна

- Вакалюк В.А. Опорний конспект лекцій з курсу «Управління проектами» [Текст] / В.А. Вакалюк. – Ж.: ЖДТУ, 2007. – 132 с.

- Грабар І.Г. Система технологій і основи бізнес-планування [Текст]: [навчальний посібник] / І.Г. Грабар, В.Є. Титаренко. – Житомир: ЖІТІ, 2002. – 128 с.

- Збірник законодавчих та нормативно-правових актів з питань організації та зайняття підприємницькою діяльністю (частина 1, 2) [Текст]. – К., 2000.

- Костіна Н.І. Фінансове прогнозування: методи і моделі [Текст] / Н.І. Костіна, А.А. Алексєєв, О.Д. Василик. – К.: Знання, 1995. – 183 с.

- Основи економічної теорії [Текст] :  [підручник] / За ред. А.А. Чухна. – К.: Вища школа, 2001.

- Котлер Ф. Основы маркетинга [Текст] / Ф. Котлер. – М.: Прогрес, 1992. – 733 с.

- Кунц Г. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций [Текст] (в 2-х томах) / Г. Кунц, С. О’доннел. – М.: Прогресс, 1981.

- Основы менеджмента [Текст]: [учебное пособие для ВУЗов] / Под ред. А.А. Радугина. – М.: Центр, 1997. – 256 с.

- Основи менеджменту: Практикум. Частина 1. Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій» [Текст] / за ред. Осовської Г. – Житомир: ЖІТІ, 1998.

13. Інформаційні ресурси

Інформаційне забезпечення дисципліни включає в себе:

- літературні джерела з тем, що передбачені навчальною та робочою програмами;

- методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни;

- статистичні дані, джерелом яких є офіційний сайт Державного комітету статистики України;

- дані офіційних інтернет-ресурсів.