## Slide 2: SDLC
Всі речі (і не тільки) мають свій життєвий цикл, протягом якого змінюються, навчаються, розвиваються, вдосконалюються.
Програмне забезпечення також має свій життєвий цикл – SDLC.
SDLC (Software development lifecycle) – це процес, який використовується індустрією програмного забезпечення для проектування, розробки і тестування високоякісного програмного забезпечення.
SDLC націлений на виробництво ПЗ, яке відповідає очікуванням клієнтів або перевершує їх, в найкоротші терміни завершує роботу і оцінює витрати.
Цей процес складається з шести основних фаз.

## Slide 3: 1. Планування системи
Фаза планування – найбільш важливий і критичний крок у створенні успішної системи. На цьому етапі:
точно вирішується що саме потрібно зробити, розробити, які проблеми вирішити, які потреби закрити;
визначаються проблеми, цілі і ресурси (таких, як персонал і витрати);
вивчаються можливості альтернативних рішень шляхом зустрічей з клієнтами, постачальниками, консультантами та співробітниками;
вивчається, як зробити продукт краще, ніж у конкурентів.
Після аналізу цих даних буде три варіанти: розробити нову систему, покращити існуючу або залишити систему як є.
На цьому етапі надзвичайно важлива комунікація з замовником.

## Slide 4: 2. Аналіз системи
Необхідно визначити і задокументувати вимоги кінцевого користувача системи – в чому його очікування і як їх здійснити.
Крім того, для проекту робиться техніко-економічне обґрунтування, яке з'ясовує, чи є проект організаційно, економічно, соціально, технологічно здійсненним.
Дуже важливо підтримувати хороший рівень комунікації з замовниками, щоб переконатися, що у вас є чітке бачення кінцевого продукту і його функцій.
Адже скільки людей, стільки й думок, важливо дійти до спільного знаменника.

## Slide 5: 3. Дизайн системи
Фаза дизайну настає після того, коли досягнуто хорошого розуміння вимог споживача і ви точно знаєте, що саме треба втілити.
Ця фаза визначає елементи системи, компоненти, рівень безпеки, модулі, архітектуру, різні інтерфейси і типи даних, якими оперує система. Дизайн системи в загальних рисах може бути зроблений ручкою на листку паперу – він визначає, як система буде виглядати і як функціонувати.
Потім робиться розширений, детальний дизайн, з урахуванням всіх функціональних і технічних вимог, як логічно, так і фізично.

## Slide 6: 4. Розробка, впровадження і розгортання
Ця фаза йде після повного розуміння системних вимог і специфікацій. Це і є власне процес розробки системи, коли її дизайн вже повністю завершено. В життєвому циклі розробки системи саме тут пишеться код, а також фаза впровадження може включати в себе конфігурацію і налаштування під певні вимоги і функції. На цій стадії система готова до установки у замовника, до запуску в робочий режим. Можливо, кінцевим користувачам буде потрібний тренінг, щоб вони освоїлися з системою і знали, як її використовувати.
Фаза впровадження може бути дуже довгою – це залежить від складності системи.

## Slide 7: 5. Дослідна експлуатація та інтеграція
Тут відбувається об'єднання різних компонентів і підсистем в єдину цілісну систему. В систему подаються різні вхідні дані і аналіз виходу, поведінки і функціонування.
Тестування стає все важливішим для задоволення споживача, при цьому воно не вимагає знань коду, конфігурації обладнання чи дизайну.
Тестування може виконуватися справжніми користувачами або спеціальною командою співробітників. Воно може бути систематичним і автоматизованим, з тим, щоб упевнитися, що актуальні результати роботи системи збігаються з передбаченими і бажаними

## Slide 8: 6. Підтримка системи
На цій фазі здійснюється періодична технічна підтримка системи, щоб переконатися, що вона не застаріла.
Сюди входить:
заміна старого обладнання і постійна оцінка продуктивності
здійснюються апдейти певних компонентів, щоб упевнитися, що система відповідає потрібним стандартам і новітнім технологіям, і не схильна до загроз безпеки.
Це шість основних стадій життєвого циклу розробки системи, і вони повторюються для кожного проекту.

## Slide 9
Життєвий цикл програмного забезпечення (ПЗ) – період часу, який починається з моменту прийняття рішення про необхідність створення програмного продукту і закінчується в момент його повного вилучення з експлуатації.

## Slide 10: Каскадна або водоспадна модель (Waterfall model)

## Slide 11: При такій моделі кожна з фаз проєкту проводиться один раз, слідуючи одна за одною. Для того, щоб почати наступну стадію, необхідне повне завершення попередньої.
Плюси:
всі стадії проєкту виконуються в чіткій послідовності;
чіткість етапів дозволяє планувати терміни завершення всіх робіт і відповідні ресурси (грошові і людські);
вимоги залишаються незмінними протягом усього циклу.
Мінуси:
складності при формулюванні чітких вимог і неможливість їхньої зміни;
тестування починається тільки з середини розвитку проєкту;
до завершення процесу розробки користувачі не можуть переконатися, чи якісний продукт, який розробляється.

## Slide 12: V-подібна модель (V-model)

## Slide 13: Дана модель стала послідовником каскадної моделі, так як з її допомогою можна усунути недоліки, які були раніше. Суть цієї моделі полягає в тому, що процеси на всіх етапах контролюються, щоб переконатися в можливості переходу на наступний рівень. Вже на стадії написання вимог починається процес тестування.
Плюси:
сувора етапізація;
мінімізація ризиків і усунення потенційних проблем за рахунок того, що тестування з'являється на самих ранніх стадіях;
вдосконалений тайм-менеджмент.
Мінуси:
неможливість адаптуватися до змінених вимог замовника;
тривалий час розробки (іноді триває до декількох років) призводить до того, що продукт може бути вже не потрібний замовнику, оскільки його потреби змінюються;
немає дій, спрямованих на аналіз ризиків.

## Slide 14: Інкрементна модель (Incremental model)

## Slide 15: Відповідно до інкрементної моделі (англ. Increment - збільшення, прирощення) програмне забезпечення розробляється з лінійною послідовністю стадій, але в кілька інкрементів (версій). Таким чином поліпшення продукту проходить заплановано весь час, поки життєвий цикл розробки ПЗ не завершиться. Вимоги до системи визначаються на самому початку роботи, після чого процес розробки проводиться у вигляді послідовності версій, кожна з яких є закінченим і працездатним продуктом.
Плюси:
замовник може дати свій відгук щодо кожної версії продукту;
є можливість переглянути ризики, які пов'язані з витратами і дотриманням графіка;
звикання замовника до нової технології відбувається поступово.
Мінуси:
функціональна система повинна бути повністю визначена на початку життєвого циклу для виділення ітерацій;
при постійних змінах структура системи може бути порушена;
терміни здачі системи можуть бути збільшені через обмеженість ресурсів (виконавці, фінанси).

## Slide 16: Спіральна модель (Spiral model)

## Slide 17: У спіральної моделі життєвий шлях продукту, що розробляється зображується у вигляді спіралі, яка, розпочавшись на етапі планування, розкручується з проходженням кожного наступного кроку. Таким чином, на виході з чергового витка отримуємо готовий протестований прототип, який доповнює існуючу збірку. Прототип, що задовольняє всі вимоги, готовий до випуску.
Плюси:
приділяється особлива увага управлінню ризиками;
додаткові функції можуть бути додані на пізніх етапах;
є можливість гнучкого проєктування.
Мінуси:
оцінка ризиків на кожному етапі є досить витратною;
постійні відгуки і реакція замовника може провокувати все нові і нові ітерації, які можуть призводити до тимчасового затягування розробки продукту;
більш застосовується для великих проєктів.

## Slide 18: Гнучка модель (Agile model)

## Slide 19: Являє собою сукупність різних підходів до розробки ПЗ. Включає серії підходів до розробки програмного забезпечення, орієнтованого на використання ітеративної розробки (в Scrum ітерації називаються спринтами), динамічне формування вимог і забезпечення їхньої реалізації в результаті постійної взаємодії всередині самоорганізованих робочих груп, що складаються з фахівців різного профілю. Окрема ітерація являє собою мініатюрний програмний проєкт. Однією з основних ідей Agile є взаємодія всередині команди і з замовником напряму.
Плюси:
швидке прийняття рішень завдяки постійним комунікаціям;
мінімізація ризиків;
полегшена робота з документацією.
Мінуси:
велика кількість мітингів і обговорень, що може збільшити час розробки продукту;
складно планувати процеси, так як вимоги постійно змінюються;
рідко використовується для реалізації великих проєктів.

## Slide 20: Скрам (Scrum)

## Slide 21: About
Скрам - це гнучка модель розробки ПЗ, в якій робиться акцент на якісному контролі процесу розробки.
Ролі в методології (Scrum Master, Product Owner, Team) дозволяють чітко розподілити обов'язки в процесі розробки. За успіх Scrum в проєкті відповідає Scrum Master і є сполучною ланкою між менеджментом і командою. За розробку продукту відповідає Product Owner, який також ставить завдання і приймає остаточні рішення для команди.
Команда - це єдине ціле, в ній результати оцінюються не по кожному окремому учаснику, а по тому, що виходить в результаті у всіх. Спринти в даній методології тривають від 1 до 4 тижнів. Після кожного спринту команда надає варіант закінченого продукту.

## Slide 22: +/-
Плюси:
швидкий зворотній зв'язок від фахівців в різних сферах (дизайнерів, архітекторів, тестувальників та ін.);
завдяки залученості тестувальника в роботу відбувається швидке додавання нового функціоналу і швидкий запуск продукту з мінімальними функціями;
самостійна і самоорганізована команда.
Мінуси:
деякі люди, які знають продукт, стають незамінними, так як документація не надається в процесі розробки;
неможливо спланувати точну дату завершення, так як все уточнюється за результатами попереднього спринту;
замовники не завжди можуть зрозуміти суть даної методології і необхідно витратити час на "лікбез".