## Slide 1
Управління вимогами в розробці ПЗ
Управління вимогами є критично важливим аспектом у розробці програмного забезпечення, що визначає успіх проекту. Цей розділ присвячений вивченню основних типів, властивостей, методів формалізації та життєвого циклу роботи з вимогами. Ми розглянемо типові проблеми та помилки, щоб забезпечити чітке розуміння та ефективне застосування цих принципів на практиці.

## Slide 2
Різноманіття викликів у розробці ПЗ
У будівельній галузі компанії часто спеціалізуються на певних типах споруд. Розробка ПЗ, навпаки, вимагає від однієї команди створення систем для широкого спектра галузей — від медицини до телекомунікацій, кожній з яких притаманні унікальні потреби та контекст.
Ця відсутність вузької спеціалізації, посилена дефіцитом кадрів, ускладнює формування адекватних вимог. Програмне забезпечення постійно проникає в нові сфери, де формулювання чітких вимог стає надзвичайно складним завданням.

## Slide 3
Специфіка замовника та мінливість вимог
Унікальність замовника
Високий відсоток нових, унікальних рис систем пов'язаний з індивідуальністю замовника, специфікою його бізнесу та обладнання. Це створює необхідність глибокого занурення в контекст кожного проекту.
Труднощі взаєморозуміння
Розрив між технічним мисленням розробників та бізнес-логікою замовників часто призводить до непорозумінь. Це вимагає посиленої комунікації та чіткої формалізації.
Мінливість ПЗ
Вимоги мають тенденцію змінюватися протягом розробки через ринкові умови, виявлення нових потреб або переосмислення замовником свого бачення системи.

## Slide 4
Наслідки нечітких вимог
Помилки та різночитання, що виникають на етапі з'ясування вимог, є одними з найдорожчих у життєвому циклі розробки ПЗ. Вони можуть призвести до створення системи, яка не відповідає очікуванням ринку або замовника.
Відсутність спільного бачення між замовником та розробниками схожа на пошук "чорної кішки в темній кімнаті", особливо якщо її там немає. Це підкреслює важливість точного та всебічного формулювання вимог як фундаменту для успішної розробки.

## Slide 5
Види вимог: Функціональні та Нефункціональні
Функціональні вимоги
Описують детальну поведінку та сервіси системи, визначаючи, що система має вміти робити (наприклад, реєстрація користувачів, обробка платежів).
Нефункціональні вимоги
Описують характеристики якості системи, такі як надійність, продуктивність, безпека, зручність використання, масштабованість, підтримка стандартів.
Хоча функціональні вимоги є основою, нехтування нефункціональними вимогами може призвести до створення системи, яка працює, але є ненадійною, повільною або незручною у використанні.

## Slide 6
Ключові властивості якісних вимог
01
Ясність і недвозначність
Вимоги мають бути однозначно зрозумілими для всіх зацікавлених сторін.
02
Повнота і несуперечність
Всі необхідні аспекти повинні бути описані без внутрішніх конфліктів.
03
Необхідний рівень деталізації
Рівень деталізації повинен відповідати етапу проекту та аудиторії, для якої призначені вимоги.
04
Можливість відстеження
Повинна бути можливість простежити зв'язок вимоги з елементами дизайну, коду та тестами.
05
Можливість тестування та перевірки
Кожна вимога повинна мати критерії, за якими можна підтвердити її виконання.
06
Можливість модифікації
Вимоги повинні дозволяти внесення змін з мінімальними зусиллями.

## Slide 7
Варіанти формалізації вимог
Вимоги можуть бути представлені у різних форматах, кожен з яких служить певним цілям:
1
Неформальна постановка
Листування електронною поштою або неформальні обговорення, що підходять для невеликих проектів з високим рівнем взаєморозуміння.
2
Документальна форма
Технічні завдання, функціональні специфікації, що є офіційною основою для розробки та укладання контрактів.
3
Графи залежностей
Використання спеціалізованих інструментів (наприклад, IBM Rational Requisitepro) для візуалізації зв'язків між вимогами, відстеження змін та виконання.
4
Формальні моделі
Для верифікації та модельно-орієнтованого тестування, забезпечуючи максимальну точність та автоматизацію перевірок.

## Slide 8
Типові помилки при документуванні вимог
Опис рішень замість вимог
Замість того, щоб вказувати "що" потрібно, описується "як" це зробити, обмежуючи свободу розробників.
Нечіткі та неоднозначні вимоги
Формулювання, які допускають різні інтерпретації, містять поради або неконкретні фрази.
Ігнорування аудиторії
Документи, написані без урахування рівня розуміння та спеціалізації кінцевого споживача вимог (наприклад, надлишок технічних деталей для бізнес-користувачів).
Відсутність нефункціональних аспектів
Нехтування вимогами до оточення системи, термінів готовності інших систем або стандартів.

## Slide 9
Цикл роботи з вимогами (SWEBOK)
Валідація
Специфікація
Аналіз
Еліциація
Зведення знань щодо програмної інженерії (SWEBOK) визначає ключові етапи управління вимогами, що формують безперервний цикл, спрямований на забезпечення якості та відповідності розроблюваного ПЗ.

## Slide 10
Етапи життєвого циклу вимог
Виявлення (Elicitation)
Визначення всіх джерел вимог та обмежень, збір інформації від зацікавлених сторін.
Аналіз (Analysis)
Виявлення та усунення суперечностей, неоднозначностей, уточнення та систематизація вимог.
Опис (Specification)
Оформлення вимог у структурований набір документів та моделей, що підлягають аналізу та затвердженню.
Валідація (Validation)
Оцінка зрозумілості, повноти, несуперечності вимог та їх відповідності корпоративним стандартам.