## Slide 1: ТЕМА 1. Загальна характеристика управління проєктами 1. Визначення поняття «проєкт», ознаки та види проєктів 2. Сутність поняття «управління проєктами», методологія проєктної діяльності 3. Тенденції розвитку проєктної діяльності

## Slide 2: 1. Визначення поняття «проєкт», ознаки та види проєктів.
Проєкт – це сукупність взаємопов’язаних заходів, спрямованих на досягнення конкретної мети в межах встановлених термінів, ресурсів і вимог до якості.
📌 Офіційне визначення (PMBOK, Project Management Institute, PMI):
Проєкт – це тимчасове підприємство, призначене для створення унікального продукту, послуги або результату.
Визначення проєкту як комплексу взаємозалежних заходів, спрямованих на досягнення поставлених унікальних цілей протягом обмеженого часу, при обмежених фінансових та інших ресурсах в умовах можливості виникнення несприятливих ситуацій і наслідків ( ризику).

## Slide 4
Ресурсні обмеження – кожен проєкт має обмежені ресурси (фінансові, матеріальні, людські).
Кількісна вимірюваність – проєкт можна оцінити за показниками, такими як терміни, витрати, результати.
Наявність життєвого циклу – проєкт має певні етапи (ініціація, планування, виконання, завершення).
Комплексність – включає різні види діяльності, взаємозв’язки між учасниками.
Існування в певному зовнішньому середовищі – проєкт залежить від ринку, законодавства, соціально-економічних факторів.
Системне функціонування, елементний склад – проєкт є системою з певними компонентами, що взаємодіють.
Неповторність, новизна поставлених завдань і проблем – кожен проєкт унікальний, має свою специфіку.
Цільова спрямованість – спрямований на досягнення конкретної мети.
Часовий проміжок дії – має визначений початок і завершення.
Необхідність правового й організаційного забезпечення – проєкт потребує регламентів, нормативної бази, управління.
ОЗНАКИ ПРОЄКТУ

## Slide 6
1. За складністю
Прості проєкти – мають мінімальну кількість задач, легко керуються та реалізуються за короткий час.
Складні проєкти – включають багато етапів, учасників і можуть вимагати спеціального управління.
Дуже складні проєкти – багаторівневі, можуть мати міжнародний характер або вимагати інноваційних підходів.
2. За типом
Монопроєкти – окремі, автономні проєкти з чітко визначеними цілями.
Мультипроєкти – група взаємопов’язаних проєктів, які працюють над спільною метою.
Мегапроєкти – великі, стратегічно важливі ініціативи, що можуть впливати на регіон чи державу.
Технічні проєкти – пов’язані з розробкою технологій, виробництвом, інженерією.
Організаційні проєкти – спрямовані на вдосконалення управлінських процесів або структури організацій.
Політичні проєкти – це ініціативи, спрямовані на зміну чи підтримку політичного устрою, державного управління, законодавчих норм або міжнародних відносин.
Економічні проєкти – пов’язані з фінансами, бізнесом, ринковими стратегіями.
Соціальні проєкти – спрямовані на покращення суспільного добробуту, освіти, охорони здоров'я.
Змішані проєкти – поєднують кілька напрямів діяльності (наприклад, соціально-економічні).
3. За тривалістю
Короткострокові – реалізуються за кілька місяців або до 1 року.
Середньострокові – тривають від 1 до 3 років.
Довгострокові – понад 3 роки, часто включають масштабне планування.
4. За масштабом
Дрібні проєкти – мають локальний характер і невеликий бюджет.
Середні проєкти – охоплюють більше ресурсів і учасників, можуть впливати на окрему галузь чи регіон.
Великі проєкти – масштабні ініціативи, що мають суттєвий вплив на економіку чи суспільство.
Дуже великі проєкти – глобальні або національні програми, що змінюють інфраструктуру, політику, технології.
5. За видом (предметною галуззю)
Інвестиційні проєкти – спрямовані на вкладення коштів у нові підприємства, будівництво, розвиток ринків.
Науково-дослідні проєкти – зосереджені на отриманні нових знань, розробці технологій, інновацій.
Навчально-освітні проєкти – реалізуються у сфері освіти, включають навчальні програми, тренінги, курси.
Змішані проєкти – поєднують різні напрями, наприклад, освітньо-інвестиційні чи соціально-економічні.

## Slide 7: 2. Сутність поняття «управління проєктами».
Управління проєктами є однією з найбільш актуальних та прогресивних управлінських технологій, що продовжує швидко розвиватись. Напрямів його застосування концепції проєктного менеджменту надзвичайно багато, і вони можуть охоплювати практично всі сфери людського життя, у тому числі й державне управління.
Необхідність реалізації великомасштабних проєктів зумовила формування нових проєктноорієнтованих інноваційних технологій та механізмів реалізації складних, розрахованих на великий проміжок часу цілей, пов’язаних з використанням значних ресурсів, а часто міжвідомчої та міжгалузевої кооперації.
Базовим інструментом управління змінами є програми й проєкти. Кожна програма являє собою комплекс взаємопов’язаних (по ресурсах, термінах і виконавцях) проєктів, які забезпечують досягнення масштабної мети. Основу проєктного підходу в управлінні становить погляд на проєкт як на керовану зміну початкового стану будь-якої системи (наприклад держави, організації чи підприємства), пов’язану з витратами ресурсів, у тому числі коштів, часу тощо. Дослідження процесу й регулювання змін, здійснюваних за заздалегідь розробленими правилами в рамках бюджету і тимчасових обмежень, становлять суть управління проєктами.
Управління проєктами (проєктний менеджмент):
являє собою міждисциплінарну, синтетичну наукову, навчальну і практичну дисципліну;
відображає у своїх методах і засобах загальні тенденції світового, національного, культурного й науково-технічного розвитку.
Об’єктивні передумови появи, існування і безперервного розвитку управління проєктами визначаються тим, що він переважно спрямований на забезпечення ефективності формування, використання і розвитку кадрів управління, а також на методологічне і організаційно-інструментальне забезпечення розвитку як визначальної категорії буття і підтримки життєдіяльності.
Управління проєктами є одним з ефективних інструментів розв’язання проблемних ситуацій у проєктах, коли з початку їх виникнення і аналізу можливих шляхів їх розв’язання розглядаються і аналізуються ключові категорії проєкту: цілі; кінцеві продукти; суттєві параметри і характер впливу навколишнього середовища; необхідні ресурси; критерії позитивності результатів, ефективності їх досягнення і оцінки; можливі механізми та інструменти діяльності й управління. Головним завданням управління проєктами є досягнення всіх цілей та виконання завдань проєкту з одночасним виконанням зобов’язань щодо наперед визначених обмежень проєкту (зміст, час, бюджет).

## Slide 8
Філософія та методологія управління проєктами
Філософія управління проєктами базується на розумінні проєкту як окремого об’єкта управління. Його характерні особливості (унікальність, тимчасовість, невизначеність) формують специфіку методів управління. В основному ця специфіка полягає ось у чому:
1. Це управління в умовах невизначеності результатів. Новизна проєктних рішень та унікальність робіт, які виконуються, не можуть гарантувати з достатньою ймовірністю точне дотримання плану. Тому управління має зосереджуватися на зниженні невизначеності в процесі виконання проєкту. Це дає змогу своєчасно усувати недоробки плану та помилки його розробників, які неминучі в умовах невизначеності.
2. Управління проєктом має здійснюватися відносно окремо від поточної діяльності. Це необхідно для того, щоб повністю зосередитися на досягненні мети проєкту, а також щоб забезпечити оперативність у прийнятті управлінських рішень.
3. На відміну від поточної діяльності, де доводиться шукати компроміс між різними факторами та ресурсами, в управлінні проєктами діє правило: “час важливий над усе”. Заради своєчасного виконання проєктних робіт можна жертвувати бюджетом, витратами ресурсів і багато чим, виключаючи, звичайно, якість проєктних рішень.
4. Серед рішень, які доводиться приймати під час виконання проєктів, пріоритет мають ті, які характеризуються більшою надійністю в досягненні результату, навіть якщо вони за іншими параметрами можуть бути визнані неефективними. Ризик в управлінні проєктами неприйнятний, навіть якщо він оцінюється позитивно порівняно з очікуваними результатами.
5. Необхідність узгодження інтересів зацікавлених сторін проєкту визначає обов’язкову наявність у менеджера проєкту рис політика. Він повинен постійно підтримувати у них зацікавленість у результатах проєкту, запобігати можливим конфліктам, усувати упередженість щодо можливих наслідків упровадження нововведення в поточну діяльність.
6. З погляду застосування найбільш доцільних методів, які дають змогу досягти кінцевих результатів відповідно до ідеї проєкту, методологічною основою проєктного менеджменту слід вважати теорію сітьового моделювання. Аналіз сітьового моделювання дає змогу уникнути таких проблем завдяки розбивці загального комплексу робіт на окремі роботи, визначити їх тривалість та потрібні ресурси.

## Slide 10
Методологія управління проєктами передбачає розробку, реалізацію та розвиток проєкту як складної системи, що відтворюється та функціонує в динамічному зовнішньому середовищі. Головними елементами проєкту є задум, ідея (проблема, завдання), засоби їх реалізації (вирішення проблеми) та результати, отримані в процесі реалізації проєкту.
проєктно-орієнтоване управління застосовують тоді, коли чітко визначені: завдання проєкту та кінцевий результат; виділені чи наявні ресурси; часові рамки та обмеження. проєктно- орієнтоване управління характеризується чіткою орієнтацією на досягнення мети – створення “продукту проєкту ”.
На сьогодні існує багато програмних продуктів з управління проєктами, які дають змогу автоматично будувати оптимальні календарні плани та оптимізувати їх на основі методу критичного шляху. Тому актуальним для підвищення результативності професійної діяльності державних службовців доцільно розглянути не методичну складову управління проєктами, а практичні питання застосування методології управління проєктами в управлінні державними програмами та проєктами.

## Slide 12: 3. Тенденції розвитку проєктної діяльності.
проєктна діяльність постійно розвивається під впливом глобальних змін, технологічного прогресу та соціально-економічних викликів. Сучасні тенденції визначають нові підходи до управління проєктами, їх реалізації та ефективності.
1. Цифровізація та автоматизація управління проєктами
Сучасні інформаційні технології значно змінюють процес управління проєктами:
Використання штучного інтелекту (ШІ) та Big Data для прогнозування ризиків і оптимізації ресурсів.
Розвиток хмарних технологій (SaaS-платформи, онлайн-інструменти для управління завданнями).
Використання автоматизованих систем управління (Microsoft Project, Trello, Jira, Asana).
Підвищення ефективності віртуальних команд та онлайн-співпраці.
2. Гнучкі методології та адаптивне управління
Традиційні підходи (каскадна модель) поступаються місцем більш гнучким методологіям:
Agile (Scrum, Kanban) – швидке реагування на зміни та гнучкість у виконанні завдань.
Lean Project Management – мінімізація витрат і оптимізація ресурсів.
Гібридні методи – поєднання Agile та традиційних підходів для складних проєктів.
Управління через OKR (Objectives and Key Results) – ефективний спосіб постановки цілей і контролю їх досягнення.

## Slide 13
3. Зростання ролі сталого розвитку та ESG-проєктів
Все більше компаній орієнтуються на принципи сталої економіки та соціальної відповідальності:
Впровадження екологічно чистих технологій (зелені будівництва, енергозбереження).
Орієнтація на соціальні ініціативи (проєкти в освіті, медицині, екології).
Виконання стандартів ESG (Environmental, Social, Governance) для сталого розвитку бізнесу.
Активне фінансування проєктів із "зелених" фондів та міжнародних грантів.
4. Глобалізація та міжнародна співпраця
Збільшення кількості міжнародних проєктів та мультикультурних команд.
Розвиток аутсорсингу та віддаленої роботи для економії витрат.
Використання глобальних платформ фрілансу (Upwork, Fiverr) для пошуку спеціалістів.
Впровадження єдиних стандартів проєктного управління (PMBOK, PRINCE2, ISO 21500)
5. Використання блокчейну та смарт-контрактів
Блокчейн забезпечує прозорість і безпеку транзакцій у фінансових та логістичних проєктах.
Смарт-контракти автоматизують виконання угод між учасниками.
Відсутність посередників зменшує ризики корупції та бюрократичні затримки.
6. Інноваційність та креативність у проєктному підході
Використання дизайн-мислення (Design Thinking) для пошуку нестандартних рішень.
Розвиток інноваційних хабів і стартап-культур.
Підтримка краудфандингу як способу фінансування нових проєктів (Kickstarter, Indiegogo).
7. Зміна ролі проєктного менеджера
Менеджери все більше стають лідерами-тренерами (coaching leadership).
Зростає потреба у soft skills – емоційному інтелекті, комунікації, стресостійкості.
Активне використання нейролідерства та гейміфікації для мотивації команд.

## Slide 14: Тенденції управління проєктами
Керуючись тенденціями управління проєктами, ви завжди можете бути одним із перших, хто застосував останні інновації. Ці нововведення, як правило, допомагають працювати ефективніше, поліпшувати спілкування та тішити співробітників. Пропонуємо декілька тенденцій управління проєктами, які починають зʼявлятися і, найімовірніше, матимуть великий вплив незабаром.
Безпека даних та конфіденційність.
Щоб захистити свій бізнес, потрібно вивчити систему управління інформаційною безпекою (ISMS), або Управління інформаційною безпекою, – це програмне рішення, яке містить набір засобів контролю, призначених для захисту активів управління проєктами.
Перш ніж вибирати своє рішення ISMS, варто ознайомитись із найновішими стандартами, які вимагають ISMS, зокрема ISO 27001, щоб краще зрозуміти, як це все працює.
2. Управління проєктами віддаленої роботи.
Керівники проєктів дедалі більше застосовують гібридні моделі віддаленої роботи. Ці моделі передбачають найкраще програмне забезпечення для управління командами як особисто, так і вдома, крім стратегій для поліпшення комунікації та ефективності. Оскільки найближчими роками дедалі більше підприємств покладатимуться на віддалених працівників, зараз ідеальний час для керівників проєктів вивчити провідні практики.

## Slide 15
3. Автоматизація управління проєктами.
Завдяки автоматизації менеджери проєктів можуть не тільки заощадити багато часу, а й краще обмірковувати свої проєкти. Нові засоби штучного інтелекту дають можливості вирішувати багато простих, але трудомістких завдань, з якими стикаються чимало менеджерів проєктів. Наприклад, інструменти штучного інтелекту можуть впоратися з плануванням зустрічей та термінів і допомогти зібрати важливі дані.
Менеджерам проєктів, зацікавленим у використанні штучного інтелекту та автоматизації, слід почати з вивчення того, які їхні повсякденні завдання займають найбільше часу. Далі треба шукати сучасні інструменти управління проєктами, які здатні вирішити ці завдання.
2. Управління проєктами віддаленої роботи.
Керівники проєктів дедалі більше застосовують гібридні моделі віддаленої роботи. Ці моделі передбачають найкраще програмне забезпечення для управління командами як особисто, так і вдома, крім стратегій для поліпшення комунікації та ефективності. Оскільки найближчими роками дедалі більше підприємств покладатимуться на віддалених працівників, зараз ідеальний час для керівників проєктів вивчити провідні практики.

## Slide 16: Дякую за увагу!