## Slide 1: ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО ПРОЄКТ ТА УПРАВЛІННЯ НИМ

## Slide 2: 1. Поняття та класифікація проєктів 2. Сутність системи управління проєктами 3. Цілі управління проєктами 4. Принципи і функції управління проєктами 5. Сучасні тенденції управління проєктами

## Slide 3
1. Поняття та класифікація проєктів
Проєкт – це тимчасові заходи, спрямовані на досягнення унікального продукту, послуги чи відповідного результату
‒ набір завдань з чітким результатом і кінцевим терміном для виконання;
‒ ознаки причетності до створення, оновлення або перегляду певного документа, процесу, результату чи іншої окремої одиниці роботи;
‒ попередньо визначений обсяг, який обмежений певним результатом;
‒ інструмент для покращення якості, ефективності, управління витратами або задоволеності споживачів конкретним і заздалегідь визначеним способом.

## Slide 4
Загалом проєкт характеризується певними ознаками:
Спрямованість на досягнення мети (досягнення мети).
Проєкти мають кілька ієрархічних цілей (ієрархічність цілей).
Узгоджене здійснення відповідних заходів (узгодженість).
Часові рамки проєкту.
Наявність коштів.
Унікальність.

## Slide 5
Монопроєкти – це окремі проєкти різних типів, видів та критеріїв.
Мультипроєкти – це складні проєкти або програми, які складаються з декількох проєктів і вимагають управління кількома проєктами.
Мегапроєкти – це цільові програми розвитку регіонів та галузей, які включають кілька окремих моно- та мультипроєктів.

## Slide 6
Вони мають свою специфіку:
‒ формування цілей і потреба їх перегляду при досягненні проміжних результатів;
‒ кількісна та якісна оцінка дуже складна;
‒ умови та тривалість проєкту залежать від імовірних факторів, які все ще плануються, а потім визначаються;
‒ витрати на проєкт зазвичай залежать від виділеного бюджету;
‒ кошти виділяються за потреби.
Соціальні проєкти найбільш неконкретні.
Соціальні проєкти. Реформа системи соціального забезпечення, охорони здоровʼя, соціального захисту бідних, подолання наслідків стихійних лих та соціальних потрясінь – це все соціальні проєкти.

## Slide 7
Вони характеризуються такими ознаками:
‒ цілі проєкту встановлюються заздалегідь, але його результати важче визначити кількісно, оскільки вони, як правило, повʼязані з організаційним удосконаленням системи;
‒ термін і тривалість визначаються заздалегідь;
‒ ресурси надаються за можливості;
‒ витрати на проєкт є фіксованими та підлягають перевірці на наявність економічної ефективності, але потребують коригування щодо прогресу проєкту
Організаційні проєкти. Реформа компанії, реалізація концепції нової системи управління, створення нової організації або функціонування міжнародного форуму – це все організаційні проєкти.

## Slide 8
Їм притаманні такі характеристики:
‒ метою проєктів є підвищення економічної ефективності системи, і це ускладнює їх оцінку;
‒ основні цілі встановлюються заздалегідь, але їх потрібно коригувати відповідно до вже створеної системи; те саме стосується і часових рамок проєктів;
‒ кошти на проєкт надаються за потреби;
‒ витрати заздалегідь обумовлюються, контролюються за результатами та визначаються відповідно до ходу проєкту; це означає, що економічні результати мають бути досягнуті у певний період часу, з фіксованою вартістю та, за необхідності, наявними
ресурсами.
Економічні проєкти. Приватизація компанії, створення системи контролю, запровадження нової податкової системи – це економічні проєкти.

## Slide 9
Основні характеристики передбачають таке:
‒ кожен інвестиційний проєкт активується до здійснення заходів, викладених у відповідній документації;
‒ його завершення також відбувається набагато пізніше встановлених термінів.
Існують лише дві фази інвестиційного циклу: передінвестиційна та експлуатаційна стадія.
Мета інвестиційного проєкту полягає в максимізації прибутку від вкладень
Інвестиційні проєкти. Суть інвестиційного проєкту полягає у реалізації інноваційної ідеї, яка вже включена в розроблену технологію чи обладнання, на конкретному інвестиційному інструменті.

## Slide 10
Структура його включає обовʼязкові елементи, як-от: 1) характер і значення проблеми (ідеї); 2) резюме керівника проєкту; 3) проєкт «дерева цілей» з описом; 4) система заходів, що характеризує досягнення цілей; 5) всебічне обґрунтування проєкту; 6) система підтримки проєктів; 7) характеристика науково-технічної ради; 8) висновок експерта; 9) механізм реалізації проєкту та система стимулювання.
Інноваційні проєкти. Сукупність взаємоповʼязаних інвестиційних заходів, орієнтованих на комерційну експлуатацію науковотехнічних результатів, розробку нових продуктів та послуг, впровадження нових технологій називається інноваційним проєктом.

## Slide 11
Характеризуються вони такими ознаками: ‒ головна мета проєкту чітко визначена, але окремі цілі повинні бути точними при досягненні часткових результатів; ‒ термін завершення і тривалість проєкту встановлюються заздалегідь, але можуть бути скориговані відповідно до проміжних результатів та загального прогресу проєкту; ‒ планування витрат на проєкт часто залежить від виділених коштів і рідше від фактичного просування проєкту; ‒ основні рамки обумовлюються обмеженою можливістю використання потужностей та ресурсів (обладнання й експертів).
Проєкти науково-дослідних розробок передбачають, скажімо, розроблювання нового продукту, дослідження в галузі будівельних конструкцій або опрацювання нової інформаційно-контрольної системи

## Slide 12
IT-проєкти нині є надзвичайно актуальними. Вони охоплюють сукупність офіційно організованих заходів, спрямованих на досягнення спільної мети, створення складної системи із встановленими характеристиками якості та обмеженою кількістю ресурсів. Цей тип проєктів передбачає комплекс взаємоповʼязаних ресурсів, які забезпечують замовника або кінцевого користувача випуском одного чи декількох ІТ-продуктів. На практиці такі проєкти відображають сукупність процесів, що зумовлюють зміни в технологічних або соціальних системах.
Освітні проєкти. Через нагальну потребу в Україні подібні проєкти стають дедалі популярнішими не лише в навчальних закладах, а й у великих корпораціях та компаніях. Прикладами можуть бути проєкти, що включають запровадження дистанційного навчання, навчання працівників у компаніях, підготовку кандидатів до вступу до університетів тощо.

## Slide 13
Середні проєкти – включають роботи, повʼязані з плануванням та будівництвом компаній, розробкою невеликих родовищ корисних копалин (нафти, газу, вугілля), якщо їх проєктування базується на типових проєктних рішеннях, а будівництво ведеться із застосуванням цілого методу блоків.
Рівні складності проєктів
Великі проєкти реалізуються в рамках цільових економічних програм і включають низку численних проєктів, поєднаних спільною метою, використовуваними засобами та єдиним планом розробки і реалізації. Такі проєкти можуть бути національними, міжнародними, регіональними, галузевими, міжгалузевими тощо. Термін реалізації великого проєкту виходить за межі 5–7 років
Простий Складний Дуже складний

## Slide 14
2. Сутність системи управління проектами
Управління проєктами – це процес управління людьми та координації людей, матеріальних і фінансових ресурсів у життєвому циклі проєкту із застосуванням сучасних методів та прийомів управління, цілей проєкту; це виконання комплексу взаємозалежних робіт в інтересах проєкту.
Суть механізму управління проєктами полягає в управлінні цілями організації, що допомагає компанії швидко досягати успіху в конкурентній боротьбі, реагувати на зовнішні та внутрішні зміни, економити час і гроші

## Slide 16
Основне завдання менеджера проєкту – управляти проєктом, а не виконувати технічну роботу
Головний обовʼязок менеджера проєкту – забезпечити, щоб усі роботи було завершено вчасно в межах бюджету та змісту з належними результатами
Істотною передумовою управління проєктами є точне визначення та формулювання цілей, починаючи з найвищого рівня, поступово до найбільш конкретних цілей і завдань. Крім того, управління проєктами доречніше розглядати не як послідовну реалізацію ретельно підібраних цілей, а як просування проєкту вперед. Такий механізм повʼязаний з досягненнями цілей від управлінського рівня до досягнення кінцевої мети.

## Slide 17
3. Цілі управління проєктами
Ціль визначає бажаний кінцевий результат, якого потрібно досягти. Відповідно, завдання – це діяльність, яка виконується для досягнення цього результату.

## Slide 18
Система встановлення цілей SMART дає можливість узагальнити всю наявну інформацію на початковому етапі проєктної діяльності, встановити прийнятні терміни, визначити достатність ресурсів та надати всім учасникам процесу чіткі, точні та конкретні завдання.
Назва аналізу базується на англомовних термінах, що формують цю абревіатуру і мають конкретне смислове навантаження:
• Specific, конкретність. Характеризується чітко визначеними цілями, що збільшує ймовірність досягнення мети.
• Measurable, вимірюваність. Обумовлюється наявними критеріями або метриками для вимірювання процесу досягнення цілей, а саме такими показниками, як якість, кількість та ціна.

## Slide 19
• Achievable, досяжність. Розумні цілі повинні бути досяжними, оскільки вони впливають на реальність завдання для мотивації підрядника. Якщо мета недосяжна – ймовірність її досягнення дорівнюватиме нулю.
• Relevant, актуальність. Щоб визначити актуальність мети, важливо зрозуміти, як вирішення конкретного завдання сприятиме досягненню глобальних стратегічних цілей компанії. При встановленні поточної мети виникає питання: які переваги матиме компанія? Якщо суспільство загалом не виграє від цієї мети – ця ціль вважається непотрібною і марною тратою ресурсів суспільства. • Time-bound, обмеженість у часі. Ціль для SMART повинна бути обмежена в часі, що встановлює кінцевий термін, перевищення якого вказує на те, що мети не досягнуто; у протилежному випадку марно й говорити про досяжність – це може засвідчувати, що певна мета теоретично досяжна, проте неможливо вказати часові рамки, у які її вдасться досягнути. Встановлення часових рамок та меж реалізації мети допомагає керувати процесом управління. У такому разі часові рамки мають установлюватися з урахуванням своєчасного досягнення цілі

## Slide 20
• Time-bound, обмеженість у часі. Ціль для SMART повинна бути обмежена в часі, що встановлює кінцевий термін, перевищення якого вказує на те, що мети не досягнуто; у протилежному випадку марно й говорити про досяжність – це може засвідчувати, що певна мета теоретично досяжна, проте неможливо вказати часові рамки, у які її вдасться досягнути. Встановлення часових рамок та меж реалізації мети допомагає керувати процесом управління. У такому разі часові рамки мають установлюватися з урахуванням своєчасного досягнення цілі

## Slide 21
4. Принципи і функції управління проєктами
Організаційне управління проєктами допомагає організаціям набувати ваги за допомогою таких принципів:
узгодження з організаційною стратегією;
інтеграція з організаційними можливостями;
послідовність навчання;
організаційна інтеграція;
ставлення до організації;
постійний розвиток

## Slide 23
5. Сучасні тенденції управління проєктами
Тенденції управління проєктами:
1. Сфера, на яку слід звернути особливу увагу, – це безпека даних та конфіденційність.
2. Управління проєктами віддаленої роботи – особливо актуальне за карантинних обмежень періоду пандемії. Більше підприємств, ніж будь-коли, мають свої команди, що працюють вдома.
3. Автоматизація управління проєктами
4. Управління індивідами та їх емоціями
5. Аналіз даних.
6. Тенденції управління навчальними проєктами та їхні переваги.