## Slide 1
УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ • ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ
СТЕЙКХОЛДЕРИ ПРОЄКТУ
КЕЙСОВЕ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ
Від теорії до практики: аналіз, матриця, стратегія
ФОРМАТ
Робота в групах
ТРИВАЛІСТЬ
90 хвилин
КЕЙС
Реальний сценарій
Тема 5–6 • Аналіз стейкхолдерів та стратегія взаємодії

## Slide 2
КЕЙС: «ТЕХНОПАРК МАЙБУТНЬОГО»
СЦЕНАРІЙ
Міська рада міста N (населення 250 тис. осіб) планує збудувати технопарк на місці старого заводу. Проєкт передбачає залучення 500 млн грн інвестицій, створення 2000 робочих місць та реконструкцію занедбаної промислової зони. Будівництво заплановано на 3 роки. Ви — команда проєктного менеджменту.
БЮДЖЕТ
500 млн грн
державне та приватне фінансування
ТЕРМІНИ
36 місяців
від затвердження до відкриття
МЕТА
2000 робочих місць
сфера IT, виробництво, R&D
КЛЮЧОВІ НАПРУЖЕННЯ КЕЙСУ:
🏭 Частина мешканців проти знесення старого заводу (культурна спадщина)
🌿 Екологічні організації вимагають оцінки впливу на довкілля
💼 Місцевий бізнес хоче пільг та гарантії підрядів
🏛️ Опозиційний депутат блокує голосування в раді

## Slide 3
ЗАВДАННЯ 1 — ВИЯВЛЕННЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ
📋 ІНСТРУКЦІЯ (10 хвилин) | Працюємо в групах по 4–5 осіб
Використовуючи метод мозкового штурму, ідентифікуйте якнайбільше стейкхолдерів проєкту. Класифікуйте їх за категоріями нижче.
ВНУТРІШНІ
→ Міська рада
→ Проєктний офіс
→ Технічний відділ
→ Фінансовий департамент
→ Прес-служба міськради
ЗОВНІШНІ — ПІДТРИМКА
→ Інвестори
→ IT-компанії (майбутні орендарі)
→ Будівельні підрядники
→ Університети та наукові установи
→ Профспілки
ЗОВНІШНІ — НЕЙТРАЛЬНІ
→ ЗМІ та медіа
→ Конкуренти (інші міста)
→ Постачальники обладнання
→ Страхові компанії
→ Банки-кредитори
ЗОВНІШНІ — ОПІР
→ Екоактивісти
→ Ностальгічні мешканці
→ Опозиційні депутати
→ ОСББ прилеглих будинків
→ Власники сусідніх підприємств
💡 Порада: Запитайте себе — хто може ЗАБЛОКУВАТИ проєкт? Хто отримає ВИГОДУ? Хто зазнає ВТРАТ?

## Slide 4
ЗАВДАННЯ 2 — МАТРИЦЯ ВЛАДА / ІНТЕРЕС
📋 Оцініть кожного стейкхолдера за двома параметрами та розмістіть у відповідному квадранті матриці (15 хвилин)
ДЖЕРЕЛО РИЗИКУ
Тримати задоволеними
КЛЮЧОВІ ГРАВЦІ
Тісна співпраця
СПОСТЕРІГАЧІ
Моніторинг
СОЮЗНИКИ
Інформувати та підтримувати
Міська рада
Екоактивісти
Інвестори
Опозиція
ЗМІ
Мешканці
ВЛАДА / ВПЛИВ
ІНТЕРЕС →

## Slide 5
ЗАВДАННЯ 3 — СТРАТЕГІЇ ВЗАЄМОДІЇ
📋 Для кожного стейкхолдера з вашого списку сформулюйте конкретну стратегію взаємодії (20 хвилин)
КЛЮЧОВІ ГРАВЦІ
Тісна співпраця / Партнерство
✓ Регулярні зустрічі 1-на-1
✓ Залучення до прийняття рішень
✓ Ранній доступ до інформації
✓ Спільне планування ключових етапів
📌 Міська рада: щотижневий брифінг, право вето на зміни
ДЖЕРЕЛО РИЗИКУ
Тримати задоволеними
✓ Проактивне інформування
✓ Врахування ключових вимог
✓ Компенсаційні механізми
✓ Публічні консультації
📌 Екоактивісти: замовити незалежний екоаудит
СОЮЗНИКИ
Інформувати та підтримувати
✓ Регулярна розсилка новин
✓ Запрошення на відкриті заходи
✓ Залучення як амбасадорів
✓ Публічні звіти про прогрес
📌 ЗМІ: прес-тури, ексклюзивні інтерв'ю з командою
СПОСТЕРІГАЧІ
Моніторинг
✓ Публічна звітність на сайті
✓ Відповіді на запити
✓ Моніторинг соцмереж
✓ Реагування за потреби
📌 Сусідні підприємства: чат для повідомлень про незручності

## Slide 6
ЗАВДАННЯ 4 — РОБОТА З ОПОРОМ
📋 Оберіть 2 «важких» стейкхолдери. Розробіть тактику нейтралізації їхнього опору (15 хвилин)
⚠ ХЕЙТЕРИ (слабкий вплив + негатив)
Ностальгічні мешканці
Конкурс проєктів меморіалу заводу. Зробіть їх частиною рішення.
Анонімні коментатори
Відкрита онлайн-карта проєкту. Прозорість знижує фантазії.
Локальні блогери
Запросити на будівельний тур. Перетворити критиків на свідків.
🛡 ВОРОГИ (сильний вплив + негатив)
Опозиційний депутат
Залучити впливового союзника (голова ради). Жорсткий контроль порядку денного.
Екоорганізації (сильні)
Призначити їх офіційними спостерігачами екомоніторингу. Нейтралізація через участь.
Конкурентний забудовник
Запропонувати субпідряд. Перетворити ворога на зацікавлену особу.
🔑 Золоте правило: Не ізолюйте ворогів — інтегруйте їх або нейтралізуйте через партнерів.

## Slide 7
ЧЕК-ЛИСТ АНАЛІЗУ СТЕЙКХОЛДЕРІВ
СТЕЙКХОЛДЕР
ТИП
ІНТЕРЕС / ВИМОГИ
РІВЕНЬ ВПЛИВУ
СТРАТЕГІЯ
1
2
3
4
5
6
Рівень впливу: 🔴 Критичний | 🟡 Суттєвий | 🟢 Низький Тип: В — внутрішній, З — зовнішній
💡 Питання для перевірки кожного рядка: Чи може ця сторона заблокувати проєкт?

## Slide 8
КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ ЗАНЯТТЯ
Що ви маєте забрати з собою
🎯
Жодного проєкту у вакуумі
Кожен проєкт існує в мережі інтересів. Ігнорування стейкхолдерів — головна причина провалів.
🗺️
Матриця — ваш компас
Влада × Інтерес визначає вашу стратегію. Не витрачайте однакові ресурси на всіх.
🤝
Залучати — не інформувати
Найкраща стратегія сталості: бенефіціари, залучені до планування, захищають проєкт самі.
🛡️
Ворогів не ізолювати
Найкращий спосіб нейтралізувати опір — дати опоненту роль у проєкті та відповідальність.
🔄
Стейкхолдери змінюються
Аналіз — не одноразова дія. Повторюйте щоквартально або при зміні контексту.
«Проєкт — це завжди про людей, для людей і разом з людьми.»