Тестові завдання з навчальної дисципліни «Управління БІЗНЕС – проектами ТА ГРНТРАЙТИНГОМ»

- «Проект» – це:

а) комплекс взаємопов'язаних заходів, розроблених для досягнення певних цілей протягом заданого часу при встановлених ресурсних обмеженнях;

б) щось, що задумується, замислюється чи планується, наприклад, велике підприємство;

в) деяка задача з визначеними вихідними даними і результатами (цілями), які вимагаються, які обумовлюють спосіб її вирішення;

г) всі вище перераховані визначення.

- «Управління проектами» – це:

а) це застосування знань, досвіду, методів та засобів до робіт проекту, для задоволення вимог, що виставляються до проекту, і очікувань учасників проекту;

б) сукупність методів і прийомів, за допомогою яких можна розробити оптимальний проект документально та визначити умови його успішної реалізації;

в) розгляд можливостей задоволення потреб шляхом вибору найкращих з альтернативних варіантів розвитку на різних рівнях підготовки та прийняття рішень;

г) обґрунтування доцільності використання обмежених людських, матеріальних та фінансових ресурсів задля досягнення мети й цілей проекту.

- До рис проекту не можна віднести:

а) зміну  структури  проекту протягом  його  життєвого циклу;

б) обмеження часу;

в) наявність  певних  зв’язків  між  елементами  проекту  як системи;

г) можливість відміни вхідних ресурсів проекту.

- До функцій управління проектами не відноситься:

а) планування;

б) контроль;

в) управління змістом та об’ємом робіт;

г) аналіз.

- Ознаками проекту є:

а) зміна стану проекту задля досягнення його мети;

б) обмеженість ресурсів;

в) неповторність;

г) всі вище перераховані ознаки.

- До принципів управління проектами не відносять:

а) інтеграційне управління;

б) цілеспрямованість;

в) системність;

г) комплексність.

- Управління проектами виділилося в окрему самостійну наукову дисципліну у:

а) у 30-ті роки ХХ ст.;

б) у 50-ті роки ХХ ст.;

в) у 60-ті роки ХХ ст.;

г) у 70-ті роки ХХ ст..

- Оточення проекту – це:

а) чинники, пов’язані з середовищем проекту;

б) чинники, пов’язані з організацією проекту;

в) чинники впливу на підготовку та реалізацію проекту;

г) середовище проекту.

- Макроекономічними передумовами успішного застосування управління проектами є:

а) зміна структури власності;

б) зміна галузевої структури виробництва;

в) триваюча зміна геополітичної ситуації;

г) всі вище перераховані передумови.

- До зовнішніх чинників оточення проекту не можна віднести:

а) засоби комунікації;

б) політичні;

в) економічні;

г) суспільні.

- До внутрішніх чинників оточення проекту не можна віднести:

а) взаємини між учасниками проекту;

б) науково-технічні чинники;

в) професіоналізм команди проекту;

г) стиль керівництва проектом.

- Поділ на «проекти, програми та системи» – це класифікація типів проектів:

а) за масштабом проекту;

б) за складністю проекту;

в) за рівнем проекту;

г) за характером проекту.

- За термінами реалізації проекти бувають:

а) короткострокові;

б) середньострокові;

в) довготермінові;

г) всі перераховані варіанти.

- Взаємовпливаючі проекти відносять до класифікації за:

а) за рівнем альтернативності;

б) за ступенем складності;

в) за характером та сферою діяльності;

г) за класом.

- Проміжок часу від моменту появи, зародження проекту і моментом його ліквідації, завершення – це:

а) сам проект;

б) життєвий цикл проекту;

в) тип проекту;

г) вид проекту.

- Фазами життєвого циклу проекту називають:

а) час від першої витрати до останньої вигоди проекту;

б) час реалізації проекту;

в) стани, через які проходить проект;

г) елемент концепції управління.

- Підхід до поділу проекту за фазами його життєвого циклу (ЖЦП) «за основною діяльністю» передбачає:

а) поділ ЖЦП на п’ять фаз;

б) поділ ЖЦП на чотири фази;

в) поділ ЖЦП на три фази;

г) поділ ЖЦП на дві фази.

- Згідно «змістовного підходу» до фаз ЖЦП не відноситься:

а) контрактна фаза;

б) передінвестиційна фаза;

в) інвестиційна фаза;

г) експлуатаційна фаза.

- Підхід до поділу проекту за фазами його життєвого циклу (ЖЦП) згідно «системного підходу» включає:

а) поділ ЖЦП на сім стадій;

б) поділ ЖЦП на шість стадій;

в) поділ ЖЦП на п’ять стадій.

г) поділ ЖЦП на чотири стадії.

- Сутність структуризації зводиться до:

а) загального процесу планування проекту;

б) визначення цілей проекту;

в) розбивки проекту на ієрархічні підсистеми і компоненти;

г) розробки матриці розподілення відповідальностей і зобов’язань.

- Написання проекту асоціюють з наступними етапами:

а) формування мети (місії) написання проекту;

б) попереднє планування діяльності в рамках проекту;

в) моніторинг (скринінг, оцінка) проекту;

г) все вище перераховане.

- До причин виникнення проекту не можна віднести:

а) структуру проекту;

б) незадоволений попит;

в) надлишкові ресурси;

г) інтереси кредиторів.

- Попит на продукцію проекту є:

а) рисою проекту;

б) характеристикою проекту;

в) ознакою проекту;

г) метою проекту.

- Головне завдання проекту з точки зору його майбутніх основних послуг або виробів, його найважливіших ринків та домінуючих технологій – це:

а) мета підприємства;

б) мета команди проекту;

в) місія проекту;

г) одне з завдань проекту.

- На формування місії впливають:

а) клієнти;

б) потреби;

в) цінності;

г) всі вище перераховані компоненти.

- До оцінювання резюме не застосовується критерій:

а) точка беззбитковості;

б) лаконічність;

в) інформативність;

г) наявність опису концепції бізнесу по проекту.

- Головною відмінністю бюджету проекту від звичайного бізнес-плану є:

а) врахування дисконтування;

б) обов’язковий розрахунок головних критеріїв ефективності та фінансової здійсненності проекту в рамках даного бюджету цього проекту;

в) виявлення, як проект може змінити задані умови;

г) жодних відмінностей немає.

- Для оцінки життєздатності проектів їх варіанти не порівнюють з точки зору:

а) вартості;

б) термінів реалізації;

в) прибутковості;

г) масштабності.

- Фінансова здійсненність проектів – це показник, що:

а) характеризує наявність фінансових можливостей здійснення проекту;

б) визначає обсяг робіт;

в) визначає інвестиційні витрати;

г) визначає виробничі витрати.

- Основним поняттям у концепції витрат та вигід є:

а) результати;

б) цінність проекту;

в) витрати;

г) вигоди.

- При аналізі проектів необхідні теперішні витрати по проекту порівнюються з:

а) минулими витратами;

б) теперішніми вигодами;

в) майбутніми вигодами;

г) майбутніми витратами.

- Альтернативна вартість проекту визначається:

а) цінністю всього проекту;

б) альтернативними витратами;

в) альтернативними вигодами;

г) цінністю ресурсів, яку вони могли би мати при використанні найкращим із можливих альтернативних способів.

- До альтернативних рішень не відносять:

а) термінові рішення;

б) взаємовиключні рішення;

в) взаємодоповнюючі рішення;

г) заміщувальні рішення.

- На зміну вартості грошей у часі не впливає:

а) інфляція;

б) мета проекту;

в) ризик;

г) схильність до ліквідності.

- Перерахунок вигід і витрат для кожного розрахункового періоду за допомогою норми (ставки) дисконту – це:

а) альтернативна вартість проекту;

б) цінність проекту;

в) дисконтування;

г) ризик проекту.

- До норм дисконту належить:

а) комерційна;

б) учасника проекту;

в) бюджетна;

г) всі вище перераховані.

- Який з наведених нижче показників не відноситься до індексів доходності:

а) індекс прибутковості;

б) індекс доходності витрат;

в) індекс доходності інвестицій;

г) індекс доходності дисконтованих витрат.

- Точка беззбитковості – це:

а) зміна виробничих запасів з періоду в період;

б) обсяг реалізації, при якому доходи підприємства дорівнюють його витратам;

в) частка продажу продукту в обсязі виручки;

г) незмінні витрати.

- Ефективність проекту – це:

а) привабливість проекту;

б) привабливість участі у проекті;

в) категорія, що відображає відповідність проекту цілям та інтересам його учасників;

г) привабливість інвестицій для проекту.

- На ставку дисконту впливає.

а) альтернативна вартість проекту;

б) грошовий потік;

в) фази виконання;

г) депозитний процент по вкладах;

- Перевагою BCR є:

а) можливість швидкого з’ясування його значень для оцінки впливу на результати проекту рівнів ризику та невизначеності;

б) подвійний рахунок;

в) ранжування за перевагою;

г) демонструє економічну привабливість проекту.

- Якщо значення IRR проекту є меншим за існуючу ставку рефінансування банків, то проект:

а) може бути рекомендований до фінансування;

б) не може бути рекомендований до фінансування;

в) може бути рекомендований до фінансування з певними обмеженнями;

г) може бути рекомендований до фінансування з урахуванням ризику.

- IRR проекту дорівнює:

а) нулю;

б) одиниці;

в) ставці дисконту, при якій сумарні дисконтовані вигоди дорівнюють сумарним дисконтованим витратам;

г) ставці дисконту, при якій сумарні дисконтовані вигоди більші за сумарні дисконтовані витрати.

- Неможливо дати однозначну оцінку IRR проектів, у яких:

а) один з проектів є складним;

б) існує різна тривалість проекту;

в) існує різний масштаб проектів;

г) зміна знака NPV відбувається більше одного разу.

- Проекти ухвалюються, коли:

а) NPV більша нуля;

б) NPV менша нуля;

в) NPV більша одиниці;

г) NPV менша одиниці.

- Найчастіше неуживаним критерієм оцінки ефективності проектів є:

а) NPV;

б) прибуток у перший рік експлуатації;

в) IRR;

г) BCR.

- Для одержання коректних результатів при проведенні розрахунків ефективності проекту не є необхідним:

а) узгодженість у розрахунках по часу грошових потоків;

б) вибір моменту часу для дисконтування грошових потоків;

в) врахування масштабу проекту;

г) вимір вигід і витрат проекту.

- Загальні зміни у залишках грошових коштів – це:

а) загальний грошовий потік;

б) операційний грошовий потік;

в) фінансовий потік;

г) чистий потік.

- Учасники проекту – це:

а) юридичні або/та фізичні особи, які зобов’язані виконати деякі дії, передбачені проектом, та інтереси яких будуть задіяні при реалізації проекту;

б) особи, які є авторами ідеї проекту, його попереднього обґрунтування та пропозицій щодо здійснення проекту;

в) особи, які зацікавлені у здійсненні проекту та будуть користуватися його результатами;

г) особи, що здійснюють інвестиції у проект та зацікавлені у максимізації вигід від своїх вкладень.

- Організаційна структура управління проектом – це:

а) структура управління підприємством;

б) сукупність взаємопов’язаних органів управління, що розташовані на різних ступенях системи;

в) структура розподілу відповідальностей за проектом;

г) елемент системи управління.

- Організаційна форма – це:

а) використання існючої функціональної ієрархічної структури організації;

б) різновид функціональної структури;

в) організація взаємодії та взаємовідносин між усіма учасниками проекту;

г) проміжна форма.

- До принципів побудови ефективних організаційних структур управління проектами не відносять відповідність організаційної структури:

а) системі взаємин учасників проекту;

б) змісту проекту;

в) вимогам зовнішнього оточення;

г) операційній діяльності підприємства.

- До типів організаційних структур підприємства не відносять:

а) дивізіональну;

б) ієрархічну;

в) командну;

г) мережеву.

- До організаційних форм не відносять:

а) функціональну;

б) ієрархічну;

в) дівізіональну;

г) проектну.

- Організаційну структуру, що виникає у випадку, коли вся діяльність організації концентрується на виконанні визначеного проекту, досягненні визначеної мети, називають:

а) функціональною;

б) матричною;

в) проектно-цільовою;

г) змішаною.

- Формами внутрішньої структури є:

а) внутрішня функціоналізація;

б) федеральна організація;

в) внутрішня матрична структура;

г) всі вище перераховані форми.

- Планування – це:

а) процес побудови чітких послідовних кроків, спрямованих на досягнення чітко визначеної конкретної мети за встановлений, необхідний для цього термін;

б) процес визначення ресурсів, необхідних для виконання проекту;

в) процес визначення цілей, необхідних для виконання проекту;

г) процес визначення шляхів досягнення цілей проекту.

- Якщо визначаються лише ресурси, процедури і шляхи, то планування називається:

а) стратегічним;

б) оперативним;

в) тактичним;

г) жодне з визначень не підходить.

- Правило визначення витрат на планування: будь-які додаткові ресурси повинні бути витрачені тільки в тому випадку, якщо вони:

а) створюють додатковий позитивний ефект;

б) перевищують очікуваний ефект;

в) не збільшують загальний бюджет проекту;

г) не створюють додаткові проектні ризики.

- До принципів планування не належить:

а) принципі єдності;

б) принцип партисипативності;

в) принцип неперервності;

г) принцип гнучкості.

- Тип планування визначається:

а) обставинами, за яких реалізується проект;

б) зовнішнім оточенням проекту;

в) ступенем невизначеності, горизонтом і часовою орієнтацією ідей планування;

г) критеріями ефективності проекту.

- Тип систем планування, який передбачає нестачу визначеності у зовнішньому середовищі та нестачу інформації – це:

а) інактивне планування;

б) преактивне планування;

в) детерміноване планування;

г) імовірнісне планування.

- При реактивному плануванні – ідеї:

а) націлені в минуле;

б) сприймаються як прийнятні у теперішньому;

в) орієнтовані на майбутні зміні;

г) проектують майбутнє.

- Якщо у процесі планування відбувається «проектування майбутнього», ідеї орієнтовані на взаємодію всіх кращих ідей планування, це:

а) інактивне планування;

б) інтерактивне планування;

в) преактивне планування;

г) реактивне планування.

- До етапів планування відносять:

а) розробку загальних цілей;

б) визначення шляхів і способів досягнення цілей;

в) контроль за процесом досягнення цілей;

г) всі вище перераховані складові процесу планування.

- План проекту – це:

а) документ або набір документів, який змінюється при надходженні додаткової інформації;

б) документ, що об’єднує планові дані;

в) документ, що у проекті завжди повторюється декілька разів;

г) документ, що фіксує цілі для проектної команди.

- Оформлення результатів процесів планування в єдиний структурований документ – це:

а) задокументоване зародження ідеї проекту;

б) розробка плану проекту;

в) аналіз ходу реалізації проекту;

г) звітування за проект.

- Процес, при якому керівник проекту встановлює, чи досягаються поставлені цілі, виявляє причини, що негативно впливають на хід роботи та приймає управлінські рішення, які коригують виконання завдань для запобігання зривів виконання проекту – це:

а) планування;

б) аналіз;

в) контроль;

г) звітування.

- Фундаментальні рівні управління проекту включають:

а) концептуальний;

б) стратегічний;

в) тактичний;

г) всі вище перераховані рівні.

- У який спосіб визначаються ранні та пізні дати початку, завершення операцій проекту та резерви?

а) методом критичного шляху;

б) системою PERT;

в) плануванням;

г) контролем.

- Предметом контролю є:

а) фактичні проектні дані;

б) факти та події, перевірка виконання конкретних рішень, виявлення причин відхилень, оцінка ситуації, прогнозування наслідків;

в) події, що відбувалися протягом реалізації проекту;

г) ретроспекція.

- Зміна проекту – це:

а) зміна методики оцінювання проекту;

б) зміна показників критеріїв ефективності проекту;

в) заміна одного рішення іншим внаслідок впливу зовнішніх і внутрішніх факторів під час реалізації проекту;

г) дельта одного з показників проекту.

- До видів контролю відносять:

а) попередній;

б) поточний;

в) заключний;

г) всі вище перераховані.

- Зовнішніми джерелами змін проекту є:

а) всі позапроектні ризики;

б) всі ризики;

в) політичні ризики;

г) економічні ризики.

- Реєстрація всіх змін у проекті з метою детального вивчення й оцінки наслідків змін, організації координації виконавців, що реалізують зміни в проекті, прогнозування та планування майбутніх змін – це:

а) управління проектом;

б) управлінням змінами;

в) аналіз проекту;

г) моніторинг проекту.

- Які види аналізу не використовуються у проектингу?

а) маркетинговий;

б) організаційний;

в) економічний;

г) всі використовуються.

- Структура проекту – це:

а) сукупність взаємопов’язаних елементів і процесів проекту, які представлені з різним ступенем деталізації;

б) елементи проекту, розбиті на окремі блоки;

в) побудова проекту;

г) план реалізації проекту.

- Структуризація – це:

а) розбивка проекту за фазами ЖЦП;

б) основа створення системи управління проектом в цілому;

в) побудова проекту;

г) планування організаційної структури проекту.

- СBS – це:

а) робоча структура проекту;

б) організаційна структура проекту;

в) витратна структура проекту;

г) єдина проектна структура.

- Якій з вимог має відповідати структура проекту?

а) кожний рівень ієрархії повинен мати завершений вигляд;

б) сума характеристик елементів проекту на кожному рівні ієрархії структури повинна бути рівною;

в) нижній рівень декомпозиції проекту повинен містити елементи, на основі яких можуть бути чітко визначені проектні дані;

г) підходять всі варіанти.

- Декомпозиція проекту – це:

а) поділ проекту на окремі компоненти, елементи, модулі;

б) побудова ієрархічних рівнів;

в) розбивка на фази ЖЦП;

г) зміна організаційної структури проекту.

- До підходів до структуризації проекту не відноситься такий підхід, як:

а) за життєвим циклом проекту;

б) за горизонтом планування;

в) функціональний підхід;

г) за відповідальністю.

- WBS – це:

а) сукупність організаційних рівнів;

б) розподіл всіх робіт по проекту на складові компоненти;

в) ієрархічна структура, побудована з метою логічного розподілу усіх робіт з виконання проекту, що подана у графічному вигляді;

г) структура витрат проекту.

- Яка з наведених BS є видом структури проекту:

а) робоча;

б) організаційна;

в) затратна;

г) підходять всі варіанти.

- Яка з моделей структуризації проекту пов’язує пакети робіт з організаціями-виконавцями:

а) матриця відповідальності;

б) сіткова модель;

в) структура споживання ресурсів;

г) «дерево робіт».

- «Дерево рішень» – це:

а) схеми цілей, підцілей по рівнях;

б) схеми задач оптимізації багатокрокового процесу реалізації проекту;

в) визначає виконавців, відповідальних за виконання робіт;

г) ієрархічний графік, який фіксує вартість елементів проекту на кожному рівні.

- Процес складання й коригування розкладу, в якому роботи, що виконуються різними організаціями, взаємопов’язуються між собою в часі і з можливостями їх забезпечення різними видами матеріально-технічних та трудових ресурсів – це:

а) планування проекту в цілому;

б) сіткове планування;

в) календарне планування;

г) складання графіку виконання робіт по проекту.

- Визначте тип календарних планів (КП):

а) за типами робіт;

б) за глибиною планування;

в) за формою подання;

г) всі варіанти належать до типів КП.

- До параметрів календарного плану належать:

а) дати початку та завершення кожної роботи, їх тривалість та необхідні ресурси;

б) дати початку та завершення робіт по проекту;

в) тривалість робіт по проекту;

г) ресурси робіт по проекту.

- Мінімальна тривалість, протягом якої може бути виконаний весь комплекс робіт проекту – це:

а) резерв часу;

б) критична тривалість;

в) критичний шлях;

г) критична робота.

- Критичний шлях – це:

а) тривалість виконання робіт по проекту;

б) резервний час для реалізації проекту;

в) шлях у сітковій моделі, тривалість якого рівна критичній;

г) спосіб відображення календарного плану.

- Критичні роботи – це:

а) роботи, не передбачені проектним бюджетом;

б) роботи, що виконуються у резервний час;

в) роботи, розпочаті у ранній початок проекту;

г) роботи, що лежать на критичному шляху.

- Спосіб відображення календарного плану (СВ КП) за допомогою діаграм Г. Ганта – це:

а) табличний СВ КП;

б) діаграмний СВ КП;

в) «стрілчатий» СВ;

г) загальний СВ.

- Сіткова модель – це:

а) модель, що відображає тривалість робіт по проекту;

б) множина поєднаних між собою елементів для опису технологічної залежності окремих робіт і етапів майбутніх проектів;

в) сукупність робіт по проекту;

г) документ системи сіткового планування.

- Сітковий графік – це:

а) графік тривалості робіт по проекту;

б) графік виконання робіт по проекту;

в) основний плановий документ системи сіткового планування, що являє собою інформаційно-динамічну модель;

г) документ, що відображає результати робіт по проекту.

- Видом сітьового графіку є:

а) стрілчасті графіки;

б) діаграми;

в) моделі;

г) таблиці.

- До типів сіткових моделей не належить:

а) моделі типу «вершини – роботи».;

б) діаграми Ганта;

в) моделі «вершини – події»;

г) змішані.

- Покращення процесів планування, організації й управління комплексом робіт із метою скорочення витрат економічних ресурсів і підвищення фінансових результатів при заданих обмеженнях – це:

а) структуризація;

б) мінімізація;

в) оптимізація сіткових графіків;

г) економізація.

- Система PERT – це:

а) метод аналізу планів;

б) метод розробки проекту;

в) система управління якістю проекту;

г) метод оцінки та перегляду планів.

- Методами реалізації системи PERT є:

а) PERT (час/ витрати);

б) структурний аналіз робіт;

в) визначення видів робіт;

г) періодичне коригування сітки.