Практичне завдання 7

Тема: Побудова мапи ризиків у сфері безпеки
(відповідно до обраного напряму безпеки)

Мета заняття

Навчитися застосовувати інструменти ризик-аналізу для ідентифікації, оцінювання та візуалізації ризиків у сфері безпеки. Сформувати навички побудови матриці ризиків на основі результатів SWOT та PESTLE-аналізу.

Мапа ризиків є важливим інструментом стратегічного управління, який дозволяє визначити пріоритети реагування та підвищити ефективність прийняття рішень у сфері безпеки.

Завдання

У межах виконання практичного завдання необхідно:

- використати результати попередніх SWOT та PESTLE-аналізів;

- сформувати перелік загроз у межах обраного напряму безпеки;

- здійснити оцінювання ризиків;

- побудувати матрицю ризиків;

- визначити пріоритетні ризики та сформулюапти висновки.

Логіка виконання завдання

1. Ідентифікація загроз

- Визначити всі можливі загрози на основі:

  - зовнішніх факторів (PESTLE),

  - слабких сторін і загроз (SWOT);

- згрупувати загрози за категоріями (за потреби).

2. Оцінка ризиків

Для кожної загрози визначити:

Ймовірність виникнення (Probability):

- 1 — дуже низька

- 2 — низька

- 3 — середня

- 4 — висока

- 5 — дуже висока

Ступінь впливу (Impact):

- 1 — незначний

- 2 — помірний

- 3 — відчутний

- 4 — значний

- 5 — критичний

3. Розрахунок рівня ризику

Розрахувати:

Ризик = Ймовірність × Вплив

4. Побудова матриці ризиків

- Побудувати матрицю 5×5:

  - по осі X — ймовірність

  - по осі Y — вплив

- Розмістити всі ризики у відповідних клітинках;

- Виділити зони:

  - високого ризику

  - середнього ризику

  - низького ризику

5. Інтерпретація результатів

- Визначити топ-5 найбільш критичних ризиків;

- коротко пояснити їх значущість;

- запропонувати підходи до управління ризиками:

  - уникнення

  - зниження

  - передача

  - прийняття