## Slide 1
Тема 6
КОМУНІКАЦІНА СТРАТЕГІЯ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ
Мета: опанування умінь та знань, необхідних для успішного формування і розвитку комунікаційної стратегії, а також набуття навичок складання планів комунікацій на різних рівнях проектної діяльності з використанням сучасних комунікаційних каналів та інструментів
1. Сутність та розробка комунікаційної стратегії
2. Комунікаційні інструменти презентації інноваційних проектів і програм

## Slide 2
📋 Генерація презентацій
https://gamma.app/ - генерує презентацію з файлу, можна скачати
https://tome.app/ - генерує презентацію, скачування веб, інше скачування платне
https://slidesgo.com/ - генерує прості презентації
https://prezo.ai/ - генерує презентацію, в т.ч. із прикріпленого матеріалу, скачування веб.
https://www.canva.com/ створення будь-яких матеріалів, в т.ч. презентацій
Google Slides – створити можна презентацію, багато шаблонів
https://pitch.com/ - генерує презентацію, скачування безкоштовне
https://piktochart.com/ - створення будь-яких матеріалів, в т.ч. презентацій
https://sway.cloud.microsoft/my - створення будь-яких матеріалів, в т.ч. презентацій
https://www.slidescarnival.com/ - шаблони для презентації
https://docs.google.com/presentation/d/1oTPM144wU_iif_TlWaF1-h73ZEfISGeBoU3Yfwum1UI/edit#slide=id.p Презентація про сервіси на основі ШІ

## Slide 3
1. Сутність та розробка комунікаційної стратегії
Комунікаційна стратегія — комплексна програма дій, яка спрямована на вибір пріоритетних інструментів маркетингових комунікацій, їх оптимальне поєднання та посилення їх інтегративного впливу на споживачів.
Комунікаційна стратегія дозволяє враховувати більш широкий контекст застосування реклами, дозволяючи інакше планувати її розробку та оцінку.
Комунікації є стратегічним ресурсом побудови ефективного будь-якого процесу всіх рівнів і зацікавлених сторін.
Стратегічні комунікації потрібні щоб:
– проінформувати,
– закликати до дії,
– подолати стереотипи,
– змінити поведінку,
– підштовхнути до системних змін.
Отже, основне завдання комунікаційної стратегії — це забезпечення інформаційної підтримки стратегії розвитку, бренду, бізнесу компанії.

## Slide 4
Комунікаційна стратегія включає в себе три основні блоки, в межах яких вирішує низку певних завдань.
1. Ринкова комунікаційна стратегія — основа, на якій будується будь-яка комунікація. Стратегія базується на ретельному аналізі ринку (знання про потенційних споживачів, конкурентів, продукт).
2. Медійна комунікаційна стратегія — вибір носіїв для рекламно-інформаційних повідомлень, за допомогою яких безпосередньо здійснюватиметься комунікація з цільовою аудиторією. Медійна стратегія передбачає використання медіа, а також бюджет комунікації.
3. Креативна комунікаційна стратегія — стратегічне формування образу бренду, на основі моделі сприйняття бренду цільовою аудиторією, а також розробка елементів бренду.

## Slide 5
ЩО Є РЕЗУЛЬТАТОМ КОМУНІКАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ?
Результатами розробки комунікаційної стратегії є: генеральний (стратегічний) план комунікацій, в тому числі в розрізі окремих проектів, відділів та рівнів (наприклад: проект рекламної кампанії, план-бюджет витрат на рекламу та ін), відповідно до завдань і повсякденної реальності кінцевого споживача (робочий план заходів, наприклад проведення тренінгів, ведення WEB-контенту, директ-мейл - пряма поштова реклама товарів та ін.)
Розглянемо основні рівні комунікаційної стратегії.
РІВЕНЬ 1 (СТРАТЕГІЧНИЙ).
Центр відповідальності: керівник організації/ департаменту.

## Slide 6
Відповідно до стратегічних цілей проекту визначається цілі комунікацій:
Цілі проекту - формування цінностей продукту (функціоналу).
Цінність проекту визначається вигодою, яку надає продукт проекту при виконанні вимог, що містяться в місії проекту.
У приватному секторі цінність проектів призводить до: інновацій; прибутковості компаній; зростання, стабільності і надійності організацій.
Цінність проектів у суспільному секторі проявляється через реалізацію соціальних пільг, суспільну безпеку, впорядкування території, соціальну привабливість, охорону навколишнього середовища тощо.
Завдання цього етапу:
виокремлювати цінності кожної із зацікавлених сторін проекту та зменшити кривизну величини непорозумінь при передачі інформації;
досягнення збалансованої цінності проекту для всіх зацікавлених сторін через властивості продукту для споживача, прибутковість компанії, зростання стабільності та надійності організацій.

## Slide 7
Документ. План управління зацікавленими сторонами проекту (таблиця 1).
Таблиця 1
План управління зацікавленими сторонами проекту

## Slide 8
Рис.2. Матриця – карта стейкхолдерів проекту
Якщо стейкхолдер є одночасно і «важливим» і «впливовим», то він - головний стейкхолдер і повинен бути повністю залучений в управління і контроль проекту. Якщо стейкхолдер є або «важливим» або «впливовим», то він - другорядний стейкхолдер, їм необхідно управляти протягом усього процесу.
Зберігати задоволеність
«Консультанти»
Потужний контроль та залученість
«Партнери»
Повне інформування про хід проекту
«Підтримка»
Моніторинг, низький рівень залучення
«Тимчасові працвники»
Рівень важливості
Низький
Високий
Низький
Рівень впливу
Високий

## Slide 9
РІВЕНЬ 2 (ТАКТИЧНИЙ).
Центри відповідальності: менеджери проектів всіх рівнів та напрямків.
Результатом є документ: «План комунікацій проекту» (таблиця 2).
Цей документ описує:
методичний інструментарій (методи, принципи, підходи, стилі, мотивація), який дозволить досягти більшого ефекту від комунікації;
відповідальність за забезпечення ефективності кожного типу комунікацій;
технології комунікаційної взаємодії.

## Slide 10
Таблиця 2
План комунікацій проекту
№ з/п | Тактичні цілі | Завдання досягнення цілей | 
2 | Побудова системи зовнішніх комунікацій із стейкхолдерами | 2.4. Організація комунікацій з цільовою аудиторією та стейкхолдерами. 2.5. Створення контенту. 2.6. Розвиток комунікативних компетенцій спікера. 2.7. Вибір каналів комунікацій. 2.8. Формування довіри та лояльності до товару і компанії. | 
 | Побудова системи внутрішніх комунікацій в проектній команді (рис.3) | 2.1. Організація комунікації в процесах управління командою (communications). 2.2. Підтримка спільної організації групової роботи з оброблення загальної інформації та інформації про роботу над проектом (cooperation). 2.3. Сприяння формуванню та розвитку корпоративної культури організації (corporate culture). | 
 | Формування програми антикризових комунікацій |  | 2.9. Планування подолання комунікаційних бар’єрів. 2.10. Визначення сценаріїв поведінки для подолання наслідків комунікаційної кризи.

## Slide 11
Зовнішні комунікації відбуваються між представниками ІТ-компаній та стейкхолдерами. Прикладами зовнішньої комунікації можуть служити прес-реліз, що посилається організацією в ЗМІ, публічні виступи її представника на прес-конференції, видання інформаційного бюлетеня для широкої аудиторії, дні відкритих дверей, інтернет реклама і т.д.
Внутрішні комунікації - всі ті комунікації, що відбуваються в середині ІТ-компанії та територіально розподіленої проектної команди під час роботи на проектом. До внутрішніх комунікацій, наприклад, відносяться збори, наради, дошка оголошень, онлайн форум і т.д.
Антикризові комунікації - комплекс комунікативних заходів, спрямованих на прогнозування, недопущення, подолання, а також регулювання наслідків кризи.

## Slide 12
Рис.3. Завдання та інструменти системи комунікаційної взаємодії в проектних командах ІТ-компаній

## Slide 13
План внутрішніх комунікацій проекту містить такі завдання.
Тактичне завдання 1. Організація комунікації в процесах управління командою (communications).
Комунікаційними інструментами розв’язання цих завдань є:
1.1.) планувальники задач (Task-Менеджери). Таск-менеджер - інструмент для управління проектами, який значно спрощує робочий процес. Відомими є такі: Asana, Basecamp 3, Jira, Redmine, Todoist та ін..
1.2) тайм-трекери і системи моніторингу. Тайм-трекер - це категорія комп'ютерного програмного забезпечення, яке дозволяє співробітникам записувати час, витрачений на виконання завдань або проектів, а роботодавцям їх контролювати. Поширеними в практиці вітчизняних компаній є: Toggl, primaERP, Zoho Projects, TMetric, Taskworld, Harvestт та ін.. Найчастіше програма обліку часу інтегрується з таск-менеджером.
1.3) сервіси онлайн-листування (e-mail): Yahoo! Mail, Hotmail від Windows, Gmail та ін..
1.4) відеоконференції, відеозв’язки, групові чати, веб-конференції (текст, аудіо, відео): наприклад «Microsoft Teams» – центр для командної роботи в Office 365 від Microsoft, оновленням від Microsoft Skype для бізнесу. А також: GoToMeeting, Kato, GoogleHangouts, Join.me та ін..

## Slide 14
Завдання 2. Підтримка спільної організації групової роботи з оброблення загальної інформації та інформації про роботу над проектом (cooperation).
Комунікаційними інструментами розв’язання цих задач є:
2.1) Хмарне сховище даних або, простіше кажучи, хмара - фізично це один або кілька віддалених серверів, на яких зберігаються дані користувачів. Серед значної кількості хмарних сервісів (Microsoft Office 365, MoodleCloud, Sugarsync, Onedrive Google Drive тощо).
2.2) База знань – це сукупність відомостей (про реальні об'єкти, процес, події або явища), що відносяться до певної теми або задачі, організована так, щоб забезпечити зручне представлення цієї сукупності як в цілому так і будь-якої її частини. Прості бази знань можуть використовуватися для зберігання даних про організації: документації, інструкцій, статей технічного забезпечення.
2.3.) ВікіВікі (WikiWiki) – соціальний сервіс, що дозволяє будь-якому користувачеві редагувати текст сайту (писати, вносити зміни, видаляти, створювати посилання на нові статті); різні варіанти програмного забезпечення Вікі дозволяють завантажувати на сайти зображення, файли, що містять текстову інформацію, відеофрагменти, звукові файли і т. д. Наприклад, GitHub Wiki - дуже часто компанії використовують GiitHub Wiki для введення нових працівників у курс справ, вони просто вносять в сервіс корисні для новачків ресурси.
2.4.) Система обміну даними забезпечує не тільки передачу інформації, але її збереження від викрадення чи модифікації, а також створює можливість її швидкого відновлення. Технологія електронного обміну даними - EDI (Electronic Data Interchange) - дозволяє автоматизувати створення, відправлення, отримання та обробку будь-яких електронних документів та інтегрувати їх з чинними бізнес-додатками.

## Slide 15
Завдання 3. Підтримка колективної роботи під час розроблення програмного забезпечення (collaboration).
Інструментами в цьому випадку є мережеві офісні пакети, програмне забезпечення для управління проектами, програмне забезпечення для спільного розроблення проектів, системи контролю версій та системи обміну даними. Серед найбільш популярних на вітчизняному ринку систем управління проектами є: Jira, Basecamp, Redmine, JIRA, TeamLab, Wrike та багато інших.

## Slide 16
Завдання 4. Сприяння формуванню та розвитку корпоративної культури організації для забезпечення згуртованості та розвитку командної роботи
(corporate culture).
Як комунікаційні засоби та інструменти можна використати:
4.1.) корпоративний сайт, електронну пошту, сервіси on-line листування, телефонні конференції, відео дзвінки, електронні дошки оголошень (наприклад, Тrello –сервіс-інтерактивна дошка для стікерів), сервіси віртуального офісу (наприклад, Slack) та інші засоби комунікації (наприклад, Squiggle, сервіс, що не тільки дозволяє бачити всіх на одному екрані, але і робить фото кожні кілька хвилин (гарантуючи вам постійний сміх);
4.2.) гейміфікацію для розвитку soft навичків співробітників, а також стимулювання приємного настрою та гарної атмосфери в проектній команді.

## Slide 17
РІВЕНЬ 3 (ОПЕРАТИВНИЙ).
Центри відповідальності: адміністратори, координатори проектів
Документ: Робочий план комунікацій для команди проекту, що включає:
1) план поточних задач комунікацій команди проекту (таблиця 3):
2) план поточних комунікаційних подій для огляду поточного стану роботи;
3) складання звітності, оцінка ефективності роботи команди та процесів, зворотній зв’язок.

## Slide 18
№ з/п | Тактичні завдання | Поточні задачі та робота
 | 2.1. Організація комунікації в процесах управління командою (communications) | – формування каналів зворотного зв’язку, – підтримка оперативного постійного зв’язку з членами команди, – проведення нарад та мітингів з планування контролю та роботи, – організація online-навчання та посилення зв’язків між членами команди
 | 2.2. Підтримка спільної організації групової роботи з оброблення загальної інформації та інформації про роботу над проектом (cooperation) | – формування та зберігання інформації, – пошук інформації та забезпечення розподілу права доступу і загального доступу до інформації.
Таблиця 3
1) План поточних задач комунікацій команди проекту

## Slide 19
2) План поточних комунікаційних подій для огляду поточного стану роботи.
В структурі комунікацій команди виділяють такі події (зустрічі, мітинги, наради):
перша зустріч – планування спринта (sprint planning), 24 год. в квартал (приблизно 4 год./2 тижні);
щоденні мееtup – відбуваються, як правило в один і той же час, (10-15 хв/день), 12 год. в квартал;
огляд спринта (review) – відбувається ближче до завершення спринта, і полягає у проведенні зустрічі команди проекту із зацікавленими сторонами проекту, 10 год. в квартал (приблизно 1,5-2 год./2 тижні);
workshop (ретроспектива) спринта – остання подія в спринті для оцінки всієї роботи та зворотнього зв’язку (feetback), яка відбувається у вигляді наради, 9 год. в квартал (приблизно 90 хв./2 тижні).
Приклад. Структура внутрішніх комунікацій команди проекту виглядає наступним чином (рис.4).

## Slide 20
Chart: 
| planning | мееtup | review | workshop
 | 120 | 60 | 50 | 45
Рис.4. Приклад структури внутрішніх комунікацій команди ІТ-проекту

## Slide 21
3) Складання звітності, оцінка ефективності роботи команди та процесів, зворотній зв’язок.
Як правило, фінальним документом є підсумковий звіт по проекту. Аналогічні за змістом документи можуть виникати і при завершенні важливих етапів проекту (фаз), які характеризуються закінченим і готовим до використання продуктом або послугою, зокрема звіти про статус проекту, статус-наради та відеоконференції з віддаленими учасниками та ін.. Крім підсумкового звіту за проектом можуть використовуватися і інші корисні документи: окремі акти приймання робіт, дозволи, сертифікати та допуски, презентація результатів проекту.
Для оцінки якісних параметрів комунікацій проекту використовується зворотний зв'язок в командній роботі – це думки, рейтинги, оцінки, що висловлюються і виставляються всередині команди - коли колеги, члени команди, які працюють на досягнення однієї мети, оцінюють роботу один одного.

## Slide 22
2. Комунікаційні інструменти презентації інноваційних проектів і програм
Нема єдиної форми документа, який би регламентував спосіб описання та представлення проектної ідеї. Тому важливо її описати так, щоб було зрозуміло, в чому полягає суть проблеми, яку вирішує ця ідея і як вона пов'язана зі стратегією розвитку соціально-економічної системи (людей, суспільства і т.д.). Такий документ є основою для успіху його реалізації. Його головне призначення – представити, презентувати та прорекламувати інноваційну ідею з позиції можливості розв'язання конкретної проблеми.
Ключове повідомлення презентації ідеї проекту — це найголовніша «велика ідея», яку аудиторія має запам'ятати або втілити як результат промови, інтерв'ю, презентації та ін..
Розкриття сутності «Бізнес-ідеї проекту» доцільно виконати шляхом відповідей на контрольні запитання (табл.4).

## Slide 23
Таблиця 4
Контрольні запитання для розкриття сутності бізнес-ідеї інноваційного проекту в презентації
п/п | Запитання | Відповідь
1 | Що таке бізнес-ідея проекту як документ? | Формалізоване подання інформації, яка з точністю ±40 - ±50% дає уявлення про: - сутність інноваційної ідеї; - спроможність за її допомогою розв'язати конкретну проблему діяльності організації; - орієнтовні очікувані вигоди, об­меження, допущення та ризики її втілення
2 | Кому та навіщо потрібна бізнес-ідея проекту як документ? | Власникові організації, в якій виникла конкретна проблема діяльності. Як документ бізнес-ідея є джерелом визначення можливого шляху розв'язання цієї проблеми, а також прийняття рішення про доцільність подальшого розроблення інноваційної ідеї для отримання детальнішої та ширшої інформації, яку у вигляді концепції проекту розроблятиме команда управління проектом
3 | Якою повинна бути структура бізнес-ідеї проекту як документа? | - причини ініціалізації проекту; - сутність запропонованої інноваційної ідеї; - мета проекту; - очікувані вигоди; - обмеження проекту; - допущення та ризики проекту
Зміст відповідей на такі запитання визначає структуру презентації «Бізнес-ідеї інноваційного проекту» як документа (таблиця 5) і є основою прийняття стратегічного рішення про перехід до наступного етапу проекту.

## Slide 24
Таблиця 5. Шаблон змісту презентації бізнес-ідеї інноваційного проекту
БІЗНЕС-ІДЕЯ ПРОЕКТУ | 
Дата створення | Номер документа
Організація (замовник) | 
Номер та назва проекту | 
Автор документа | 
Місцезнаходження оригіналу документа | 
Точність наведеної числової інформації ±40 - ±50% | 
1. Причини ініціалізації проекту в організації | 
[Описати в загальному вигляді проблему в організації, яку передбачається розв'язати завдяки втіленню інноваційної ідеї] | 
2. Сутність запропонованої інноваційної ідеї та спосіб її використання для розв'язання конкретної проблеми організації | 
[Описати інноваційну ідею, нерозкриваючи її ноу-хау, але так, щоб було зрозуміло, як її можна втілити в практику і завдяки чому буде розв 'язано проблему] | 
3. Мета проекту | 
[Сформулювати мету проекту в загальному вигляді з визначенням майбутнього продукту проекту] | 
4. Очікувані вигоди проекту | 
[Навести перелік основних зацікавлених сторін та їхніх інтересів] | 
5.Обмеження проекту [Оцінити основні витрати, а також доходи з проекту] | 
6.Допущення та ризики проекту [Перерахувати основні ризики, які впливають (як негативно, так і позитивно) на реалізацію інноваційної ідеї] | 

## Slide 25
Презентація є однією з форм комунікації. При цьому вона поєднує в собі усну мову, ілюстративні матеріали, які пропонуються аудиторії у вигляді малюнків, схем, матеріальних об'єктів, а іноді є і можливість випробувати, оглянути, потримати ці об'єкти, щоб скласти про них свою власну думку.
Презентація — інформаційний чи рекламний інструмент, що дозволяє повідомити потрібну інформацію про об'єкт презентації в зручній для одержувача формі.
Презентація - це систематизоване, впорядковане і, по можливості, яскраве, образне уявлення чого-небудь, що привертає увагу аудиторії.

## Slide 26
Які фактори впливають на побудову ефективної презентації?
1. Структура сприйняття інформації.
Люди сприймають інформацію приблизно в наступних співвідношеннях:
- На 1% через смак;
- На 2% за допомогою дотику;
- На 4% за допомогою нюху;
- На 10% на слух;
- На 83% візуально.
2. Структура фізичної властивості людини утримувати інформацію в пам'яті.
Зазвичай люди запам'ятовують:
- 10% прочитаного;
- 20% почутого;
- 30% побаченого;
- 50% того, що вони почули і побачили;
- 70% того, що вони сказали або записали.

## Slide 27
Основні правила для побудови ефективних презентацій.
1. Правило лінощів. Коли на слайді багато інформації, автоматично мозок спрацьовує на лінь її сприйняття, як дуже багато і складно. Тому від речень краще переходити на натяків або нагадувань про тему або об‘єкт, тобто виразити одним словом (максимум 2 або 3) все речення, тоді люди будуть вслухатися і чекати відповідей на свої здогадки або підтвердження своєї думки.
2.Ефект переваги зображення. Мозок легше сприймаю візуальну інформацію, в той час як для сприйняття написаної інформації потрібно більше зусиль. Тому презентацію треба готувати по принципу, щоб вони викликали запитання, а не давали відповіді. Побачений рисунок викликає у вас запитання і тому Ви маєте сконцентруватись, щоб послухати доповідача що на цьому рисунку, тобто задіяти область 47. Пошук одного рисунка, що викликає запитання, що задіює область 47 і залучає вас, і як наслідок заставляє слухати доповідача.
3.Область 47 – правило створити зацікавленість і в тому, щоб люди запам‘ятали те, що ви хочете. Зона 47. Це приблизно розмір мигдалю з кожного боку. Площа 47 містить схеми передбачення, які сканують та контролюють навколишнє середовище та намагаються з’ясувати, що буде далі.
Область 47 – це невелика частина мозку, яка відповідає за прийняття рішень, за задоволення, допитливість, доповнює правило «5%», коли дуже проста інформація – ця частина мозку розслабляється і Вам стає нецікаво, і навпаки, якщо занадто складно – вона відключається і Ви втрачаєте інтерес і перестаєте слухати. Але якщо є варіанти розвитку і ви здогадуєтесь про можливості, тобто активно намагаєтесь зрозуміти, то область 47 мозку найбільш активна в цей момент.

## Slide 28
Свідомий розум може звертати увагу лише приблизно на чотири речі одночасно. Отже, щоб зосередити на собі увагу треба задати питання з області 47 та помовчати, тобто зробити паузку. Мовчання привертає увагу та говорить про важливість
4. Правило п‘яти відсотків. «З усього сказаного люди запам‘ятають лише 5% сказаного, і ці 5 % - це лише одна сказана ідея і загальне враження від доповідача – це особивість людського мозку». Наприклад під час презентації на початку у Вас може виникнути питання по ній, і Ви будете пам‘ятати про це питання і чекати можливість його задати, а все інше вже майже вас не буде цікавити.
5. Одна слайд – одна заява про цілі і можливості – складається з трьох основних компонентів: одне речення, конкретна дія протягом певного часу та її вимір.
6. Курсова фраза – це слоган, за допомогою ми можемо перейти до наступної презентації, ключова фраза, ідея (ірраціональна, креативна, безумна), яку запам‘ятають, як 5% та як активатор області 47. ЇЇ варто повторювати і коротко аргументувати між переходами.
7. Правило дотику – при виступі не дозволяти торкатися рукам перед собою одна з одною або інших частин тіла – інші присутність за вашими вербальними знаками, відкритістю рук будуть відчувати вашу впевненість у собі, бо більшість інформації сприймається вербально.

## Slide 29
Презентації мають різні види і різне призначення. Їх можна класифікувати декількома способами.
За змістом інформації, що приводиться, слід виділити наступні.
1. Презентація організації, у тому числі її послуг або продукції - так звана бізнес-презентація. На бізнес-презентації представники тієї чи іншої організації знайомлять колег і потенційних партнерів зі своїми видами діяльності, послугами, продуктами, застосовуваними технологіями. Підсумком успішної бізнес-презентації служить укладення угод.
2. Презентація результатів роботи. Наприклад, по закінченні роботи група виконавців доповідає керівництву організації про досягнуті результати. По суті, така презентація являє собою форму звіту.
3. Презентація певного продукту (послуги). Як правило, має характер реклами. Але якщо реклама може бути мало помітною, то в презентації продукт описується більш повно і докладно, із зазначенням його споживчих характеристик, властивостей, параметрів і т.д. В ході презентації продукт може також демонструватися потенційним споживачам.
4. Презентації у вигляді послідовності слайдів. Слайди можуть містити малюнки, графіки, невеликий за обсягом текст. Слайди, як правило, супроводжують усне виступ, що проходить в аудиторії або конференц-залі при досить великій кількості слухачів.

## Slide 30
5. Настільні презентації. По суті це інформація на паперовому носії, що містить ілюстративний матеріал - невеликі за обсягом тексти, графіки, малюнки, таблиці.
6. Презентації у вигляді відео-ролика. Найчастіше вони мають призначення рекламного або мотиваційного ролика. Зазвичай в них використовуються відзняті на камеру невеликі сюжети, фото, а також застосовується комп'ютерна графіка.
7. Інтерактивні презентації. Перевагою даних презентацій є те, що користувач може самостійно управляти виведенням інформації, клацаючи по керуючим елементам (кнопках, іконках). Flash-презентація є оптимальним варіантом при розміщенні презентації в Інтернеті.
8. Мультимедійна презентація – представлення інформації за допомогою цілого комплексу засобів її передачі - відео, анімації, фотографії, комп'ютерної графіки, тексту, звуку у вигляді музики, голосу диктора і спецефектів та ін.

## Slide 31
У самому загальному випадку презентації по цілях можна поділити на переконуючі і інформують.
1. Переконання як мета презентації. Найчастіше метою презентації є саме переконання аудиторії, до якої звертається виступаючий.
2. Інформування також може бути метою презентації. Очевидно, що при цьому ставляться інші цілі і очікуються інші результати.
Однак жорстка конкуренція на інформаційному ринку вимагає від компаній використання нових, більш сучасних комунікаційних каналів та постійного вдосконалення своїх комунікаційних стратегій просування продуктів. Однією із особливостей діяльності ІТ-компаній є те, що інформаційним продуктам та послугам характерне швидке старіння. З розвитком технологій такі продукти втрачають свою і цінність та актуальність, зокрема, мова йде про комп’ютерні програми, бази даних, веб-сайти, соціальні мережі та інші платформи, окремі самостійні сервіси, ігрові платформи, ігрові приставки, комп’ютерні ігри на різних носіях.

## Slide 32
У системі сучасних комунікацій виділяють такі сегменти:
1. ATL-комунікації (від англ. above-the-line)
2. BTL-комунікації (від англ. Below-the-line - під рискою)
Сегмент №1. ATL-комунікації - це так звані традиційні види поширення інформації: реклама в ЗМІ, зовнішня і внутрішня, поліграфічна.
Реклама в засобах масової інформації (телебачення, радіо, в пресі), а також поліграфічна друкована реклама).
Зовнішня – це інформація (реклама), яка розміщується на спеціальних тимчасових і / або стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг або на них самих, а також на автозаправних станціях. Зовнішня реклама поділяється на вуличну і рекламу на транспорті.
Внутрішня - це інформація (реклама), що розміщується всередині приміщень. В першу чергу це реклама в місцях продажів (торгових точках), аеропортах і вокзалах, в кінотеатрах, бізнес-центрах, під'їздах, ліфтах, місцях розваг і спорту, освітніх і медичних установах і т.д.
Інтернет-реклама — реклама, що розміщується в інтернеті, переважно на добре зарекомендованих і популярних веб-сайтах і має характер переконання (текстові блоки, банери, відеореклама, контекстна реклама, SMM, реклама в блогах, реклама на мапі, піксельна реклама,та ін.).

## Slide 33
Завдання.
Як ви вважаєте, який креатив отримав більше кліків?
ВИБЕРІТЬ ОДИН ІЗ ВАРІАНТІВ
1
2
3

## Slide 34
Відповідь. 3
Так. Цей креатив показав CTR на 175% вище першого і на 13% вище другого. Справа в тому, що інформацію про безкоштовну пропозицію добре видно і вона контрастує з основною картинкою. У креативах важливо не лише використовувати правила, а й дивитися на візуал з боку користувача.

## Slide 35
Види інтернет-реклами:
Медійна (банерна) реклама – сукупність засобів, інструментів, технологій, пов’язаних з передачею комерційної інформації в мас-медіа. Суть медійної реклами полягає в розміщенні банерів на сторонніх сайтах, при кліці на які користувачі переходять на спеціальну цільову сторінку на сайті рекламодавця. Орієнтована на охоплення максимальної але цільової аудиторії.
Контекстна реклама - реклама, яка розміщується в результатах пошуку пошукової системи, відповідних тематиці пошукового запиту, або на веб-сторінках, які відповідають тематиці рекламного оголошення. Як правило, контекстна реклама продається за переходи (тобто натискання на рекламні оголошення), таким чином рекламодавець платить тільки за тих користувачів які прийшли до нього на сайт, що робить контекстну рекламу більш привабливою для рекламодавця.
Медійно-контекстна реклама - це своєрідний гібрид між контекстною і банерною рекламою, в результаті якого виникає медійно-контекстний банер, який з'являється в результатах запиту користувачів, а також на партнерських сайтах.

## Slide 36
Таргетована реклама - це реклама, спрямована на цільову аудиторію, яка відповідає певному набору вимог, заданому рекламодавцем або її називають рекламою в соцмережах. Соціальні мережі знають про нас багато і дозволяють встановлювати чіткі вимоги таргетингу, щоб максимально попасти на цільову аудиторію.
Рop-up реклама або реклама, що спливає — це форма онлайн-реклами в інтернеті. як правило, невелике вікно, яке раптово з'являється («спливає») на передньому плані візуального інтерфейсу.
Інтернет-реклама “товарні оголошення” - спосіб реклами для інтернет-магазинів. Наприклад, товарні оголошення у видачі Google — один із видів візуальної реклами в інтернеті, за допомогою якої з пошуку одразу можна переглянути декілька варіантів запропонованих товарів.
SEO (Search Engine Optimization, або пошукова оптимізація) – комплекс заходів для підняття позицій сайтів в результаті видачі пошукових систем по певних запитах користувачів. Зазвичай, чим вище позиція сайту в результатах пошуку, тим більше зацікавлених відвідувачів переходить на нього з пошукових систем.

## Slide 37
SMM (Social Media Marketing) просування в соціальних мережах — один з найбільш перспективних напрямків розвитку Інтернет-реклами. Це особисте спілкування з потенційними клієнтами і можливість негайно отримати зворотній зв'язок у вигляді думок і коментарів від найбільш активних користувачів Інтернету.
SMO (Social Media Optimization) оптимізація для соціальних медіа — те ж саме, що і пошукова оптимізація (SEO), але призначена для соціальних мереж та блогів, щоб залучити трафік на сайт або сформувати співтовариство за інтересами всередині соціального ресурсу.
Геоконтекстна реклама – це переважно реклама в мобільних телефонах з урахуванням місця розташування користувача, реклама на веб — картах (наприклад, Google Maps) так само відноситься до Інтернет-реклами. Рекламні повідомлення показуються користувачеві при перегляді ділянки карти з урахуванням контексту запиту.
Продакт-плейсмент в онлайн-іграх - інтеграція рекламованого продукту або бренду в ігровий процесс.

## Slide 38
Електронна пошта — мережева служба, що дозволяє користувачам обмінюватися повідомленнями або документами без застосування паперових носіїв. Для просування за допомогою e-mail використовуються також:
– Розсилки передплатникам (mailing lists, «opt-in» E-mail marketing).
– Розміщення реклами в новинних розсилках. Реклама в розсилках, як правило, аналогічна банерній рекламі в Інтернеті, з відзнакою за способом обмеження цільової аудиторії: соціально-демографічні параметри та інтереси аудиторії можуть залежати не тільки від тематики розсилок, але і від даних анкети передплатника.
– Несанкціонована розсилка (спам) — масова розсилка рекламних оголошень по електронній пошті без згоди одержувачів. Розсилка спаму вважається порушенням етикету і правил застосування комп'ютерних мереж .
Електронна дошка оголошень — сайт, за змістом цілком аналогічний звичайним побутовим дошкам оголошень або рекламним газетам. Якісно відрізняється від них високою оперативністю оновлення вмісту та глобальною доступністю.
Участь у рейтингах - цей метод для деяких сайтів та компаній приносить істотну частину клієнтів, для більшості — незначну частину. Згадування в рейтингах індексів успішності ґрунтуються на незалежних соціологічних опитуваннях, які часто грішать якістю вибірки.

## Slide 39
Сегмент № 2. BTL (Below-the-line) - комплекс маркетингових комунікацій, який відрізняється від прямої реклами ATL (від англ. Above-the-Line) способом впливу на цільову аудиторію.
Інструменти BTL дозволяють контактувати з учасниками акцій особисто, безпосередньо в точках продажів. Крім акцій, перформансів, організації івентів і виставкової діяльності BTL також включає в себе інструменти стимулювання збуту, які не завжди пов'язані з безпосередньо особистої комунікацією, наприклад, мерчандайзинг і директ мейл (від англ. Direct mail - прямі поштові розсилки та контакт-центри).

## Slide 40
Також до цієї групи комунікаційних інструментів відносять:
GR-менеджмент (англ. government relations) або відносини з владними структурами — це вибудовування та налагодження взаємовідносин з державним органами влади, зокрема з урядом, регіональними та місцевими органами влади. До цієї сфери також відносять лобіювання (наприклад, часть у політичних програмах, надання підтримки окремим чиновникам на виборах і т. д.).
Зв'язки з громадськістю, також піар (англ. public relations, PR) — діяльність, спрямована на досягнення взаємопорозуміння та згоди між людьми, соціальними групами, класами, націями, державами на основі цілеспрямованого формування громадської думки та управління нею.
Пабліситі (англ. publicity) – це спосіб залучення уваги медіа для отримання кращого висвітлення серед громадськості, який не може бути створений внутрішньо, тобто ізольовано без журналіста (publicist), який створює та виконує пабліситі. Суб'єктами паблісити є: люди (наприклад політики, митці, артисти), товари і послуги, організації та інституції всіх видів, предмети мистецтва та ін.

## Slide 41
Завдання
Що можна зробити, щоб порахувати юніт-економіку каналів, якщо у вас немає жодних даних?
ВИБЕРІТЬ КІЛЬКА ВАРІАНТІВ
Знайти бенчмарки за потрібними показниками
Поспілкуватись з конкурентами
Провести Market Sizing (аналіз ринку)
Відмовитись від юніт-економіки
Використовувати дані щодо подібних продуктів компанії

## Slide 42
Правильні відповіді: визначити бенчмарки, поспілкуватися з конкурентами та використовувати дані щодо подібних продуктів.
Бенчмарки дають орієнтовну інформацію щодо ринків та сфер. Ви можете переглянути середньостатистичні метрики — CPC, CTR, CPA. Добірки ресурсів з бенчмарками та докладний гайд про розрахунки ми даємо у статті про unit-економіку . Прочитайте її, щоб дізнатись детальніше, як розрахувати вартість залучення клієнта.
Конкуренти можуть поділитися досвідом, тому що не вважають вас небезпечними. Ви ще не запустили продукт і не становите для них загрози. Знайти їх можна в Linkedin або на різноманітних професійних заходах.
Внутрішні дані компанії з подібних продуктів дозволяють використовувати власні бенчмарки для нових запусків.
Market Sizing не підходить, тому що він допомагає дізнатися про розмір ринку, а не вартість залучення клієнта.
Відмовлятися від юніт-економіки цілком не можна – це загрожує вам зливом бюджету у неперспективний канал просування. Якщо ви знаєте приблизну економічну ефективність каналів, ви зможете вибрати той, який принесе більше клієнтів за меншу вартість.

## Slide 43
Таблиця 6, наведена нижче, пропонує огляд головних переваг та недоліків різних зовнішніх комунікаційних каналів та інструментів презентації проекту.
Таблиця 6
Переваги та недоліки основних каналів та інструментів зовнішніх комунікацій інноваційного проекту
Тип комунікаційного каналу | Переваги | Недоліки
Друковані матеріали — листівки, брошури | Унаочнення інформації; мо­жуть надавати конкретні по­відомлення та аргументи | дорогий дизайн та друк не мають «довгого життєвого циклу»
Публікація розгорнутих статей — у газетах, журналах | Стаття може показати проблему в деталях та аргументовано. За їх допомогою здійснюється вихід на ширшу аудиторію. | вимагають зусиль для встановлення контактів з журналістом та редактором. ваша інформація може бути спотворена через редакційну політику або помилку журналіста.
Промо-продукція (футболки, сумки, бейсболки) | Їх можна побачити та потримати у руках; вони уможливлюють інформування / залучення людей. Вони «живуть» довго. | високі витрати на дизайн та друк обмежене (локалізоване) місце для поширення повідомлення
Соціальні мережі (засоби Інтернету) | Безкоштовні, легкодоступні, глобальні, інтерактивна ко­мунікація, велика аудиторія | Вимагають навичок роботи у соціальних мережах
Візуальні засоби (фільми, фото, відеокліпи) | Емоційні, інтерактивні; їх можна демонструвати на спеціальних заходах або поширювати в Інтернеті. | Вимагають доволі великих фінансових ресурсів