## Slide 1
ТЕМА 1
Теоретико-методологічні засади
управління міжнародними проєктами
«Міжнародна проєктна діяльність»

## Slide 2
ПЛАН ЛЕКЦІЇ
01
Сутність, ознаки та типологія міжнародних проєктів
02
Проєкт, програма, портфель проєктів: співвідношення понять
03
Життєвий цикл міжнародного проєкту
04
Міжнародне проєктне середовище та стейкхолдери
05
Методології управління проєктами: PMBOK, PM², PCM, LFA
06
Управління в умовах невизначеності та міжкультурної взаємодії
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 1
2

## Slide 3
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Що ви зможете після цієї лекції
Розрізняти проєкт, програму й портфель проєктів
та наводити приклади на матеріалі програм ЄС
Пояснювати логіку життєвого циклу проєкту
від ініціювання до завершення й засвоєних уроків
Картувати проєктне середовище
донори, партнери, бенефіціари, цільові групи, стейкхолдери
Порівнювати методології PMBOK, PM², PCM, LFA
і обирати доречну для конкретного типу проєкту
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 1
3

## Slide 4
1. СУТНІСТЬ ПРОЄКТУ
Що таке «проєкт»?
«Тимчасова діяльність, спрямована на створення унікального продукту, послуги або результату»
— PMBOK Guide, Project Management Institute (PMI)
«Унікальна сукупність процесів із датами початку й завершення, що виконуються для досягнення цілі за обмежень часу, вартості та ресурсів»
— ISO 21500:2021
Тимчасовість
+ унікальність
= проєкт
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 1
4

## Slide 5
1. СУТНІСТЬ ПРОЄКТУ
Коли проєкт стає «міжнародним»?
Проєкт, що реалізується за участю суб’єктів різних національних юрисдикцій, фінансується (повністю або частково) з іноземних чи наднаціональних джерел і спрямований на розв’язання проблем транскордонного, регіонального або глобального виміру.
Суб’єкти з різних країн
донор, виконавці, партнери, бенефіціари
Іноземне / наднаціональне фінансування
програми ЄС, МФО, донорські фонди
Транскордонний вимір проблеми
регіональний, транснаціональний, глобальний
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 1
5

## Slide 6
1. СУТНІСТЬ ПРОЄКТУ
Родові ознаки будь-якого проєкту
Тимчасовість
визначені дата початку й завершення
Унікальність результату
неповторне поєднання цілей і контексту
Цілеспрямованість
підпорядкованість заздалегідь визначеній меті
Обмеженість ресурсів
фіксований бюджет, кадри, час
Комплексність
міждисциплінарність компетентностей
Ризикованість
фактори поза повним контролем команди
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 1
6

## Slide 7
1. СУТНІСТЬ ПРОЄКТУ
Що додається саме для міжнародних проєктів
Транснаціональність
залучення суб’єктів різних країн
Донороорієнтованість
підпорядкованість вимогам і процедурам донора
Підзвітність за міжнародними стандартами
фінансова та змістовна звітність перед донором
Міжкультурний характер комунікації
відмінні управлінські традиції та стилі
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 1
7

## Slide 8
1. ТИПОЛОГІЯ ПРОЄКТІВ
Типологія за джерелом фінансування
Програми ЄС
Horizon Europe, Erasmus+, Interreg, EU4Business
Міжнародні фінансові організації
Світовий банк, ЄБРР, ЄІБ
Агенції розвитку та донорські фонди
USAID, GIZ, SIDA, Європейський фонд за демократію
Дипломатичні представництва
програми малих грантів посольств
Міжнародні неурядові організації
донори та потенційні партнери одночасно
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 1
8

## Slide 9
1. ТИПОЛОГІЯ ПРОЄКТІВ
Інші критерії класифікації
Сфера реалізації
Економічні
Освітньо-наукові
Інфраструктурні
Гуманітарні, екологічні
Врядування, транскордонні
Масштаб охоплення
Локальні
Регіональні
Національні
Транскордонні
Транснаціональні, глобальні
Характер результату
Інвестиційні (капітальні)
Дослідницькі
Консультаційні
Технічної допомоги
Розбудови спроможності
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 1
9

## Slide 10
СУЧАСНИЙ КОНТЕКСТ
Україна та Horizon Europe: цифри 2026–2027
€132,25 млн
загальний доступ до фінансування
у робочих програмах 2026–2027
€50+ млн
пряма підтримка України
на 2026–2027 роки
€200 млн
обсяг конкурсів, що заохочують
участь українських заявників
Джерело: Horizon Europe Office in Ukraine, 2026
Практичний висновок: Україна може подавати заявки майже за будь-яким тематичним напрямом Horizon Europe — це розширює можливості для консорціумів за участю українських закладів вищої освіти.
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 1
10

## Slide 11
2. ПРОЄКТ · ПРОГРАМА · ПОРТФЕЛЬ
Три рівні управління — три різні питання
ПРОЄКТ
ПРОГРАМА
ПОРТФЕЛЬ ПРОЄКТІВ
Проєкт
Тимчасове зусилля для конкретного, вимірюваного результату
Програма
Група взаємопов’язаних проєктів, що координуються для вигод, недосяжних окремо (напр. Horizon Europe)
Портфель
Проєкти й програми, об’єднані єдиною організаційною стратегією
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 1
11

## Slide 12
2. ПРОЄКТ · ПРОГРАМА · ПОРТФЕЛЬ
Два різні управлінські питання
«Правильно виконати роботу»
Doing the work right
Проєктний і програмний менеджмент: дотримання термінів, бюджету, обсягу; координація взаємопов’язаних ініціатив.
«Виконувати правильну роботу»
Doing the right work
Портфельний менеджмент: стратегічний вибір і пріоритизація ініціатив відповідно до місії організації.
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 1
12

## Slide 13
3. ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ПРОЄКТУ
Шість фаз життєвого циклу (PCM)
1
Ініціювання
2
Планування
3
Реалізація
4
Моніторинг
5
Оцінювання
6
Завершення
Важливо: фази не є суворо лінійними. Моніторинг здійснюється паралельно з реалізацією, а результати оцінювання можуть ініціювати коригування планів — управління є ітеративним.
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 1
13

## Slide 14
3. ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ПРОЄКТУ
Ініціювання та планування
1
Ініціювання
Identification / Programming
Аналіз контексту, виявлення проблем і потреб цільових груп, попередня оцінка відповідності пріоритетам донора.
2
Планування
Formulation / Design
Формулювання цілей і результатів, побудова логічної матриці, бюджету, календарного плану, підготовка заявки.
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 1
14

## Slide 15
3. ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ПРОЄКТУ
Реалізація — і наскрізний моніторинг
3 · Реалізація (Implementation)
Практичне виконання запланованих заходів: використання ресурсів, координація партнерів, поточне управління командою й документообігом.
4 · Моніторинг (Monitoring) — наскрізний процес
Систематичне відстеження прогресу відносно планових показників упродовж усього періоду реалізації — а не лише як окрема фаза наприкінці циклу.
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 1
15

## Slide 16
3. ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ПРОЄКТУ
Оцінювання та завершення
5
Оцінювання
Evaluation
Систематичне й об’єктивне визначення релевантності, результативності, ефективності, впливу та сталості проєкту.
6
Завершення
Closure
Формальне закриття: фінальна звітність, передання результатів бенефіціарам, архівування, засвоєні уроки.
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 1
16

## Slide 17
4. ПРОЄКТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Хто оточує міжнародний проєкт
ПРОЄКТ
Донор
Надає фінансові ресурси, встановлює пріоритети й вимоги
Координатор і партнери
Спільно реалізують проєкт, відповідають за робочі пакети
Бенефіціари
Прямі та кінцеві отримувачі вигід проєкту
Цільові групи
На кого проєкт справляє прямий вплив на рівні мети
Ширші стейкхолдери
Органи влади, медіа, наукова спільнота, громадськість
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 1
17

## Slide 18
4. ПРОЄКТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Ролі учасників консорціуму
Координатор
Представляє консорціум перед донором, розподіляє фінансування, консолідує звітність
Партнери
Відповідають за доручені робочі пакети, є стороною угоди про грант
Асоційовані партнери
Долучаються без прямого фінансування — експертна й організаційна підтримка
Бенефіціари
Особи, групи чи організації, що отримують прямі вигоди від проєкту
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 1
18

## Slide 19
5. МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
Чотири методологічні системи
Методологія | Розробник | Головний фокус
PMBOK | PMI (США) | Універсальна, галузево нейтральна методологія
PM² | Європейська Комісія | Проєкти в інституціях і грантах ЄС
PCM | Європейська Комісія | Проєкти зовнішньої допомоги й розвитку
LFA | Донорська спільнота | Аналітичний метод планування (Logframe)
LFA (Logical Framework Approach) — спільна «мова» більшості грантових конкурсів ЄС: обов’язковий інструмент на етапі формулювання проєкту (детально — тема 2).
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 1
19

## Slide 20
5. МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
PMBOK: що нового у 8-му виданні
Восьме видання PMBOK Guide (PMI) вийшло у листопаді 2025 року й балансує гнучкість принципів 7-го видання з практичною структурністю.
6
Основних принципів
замість 12 у 7-му виданні
7
Доменів ефективності
governance, зміст, розклад, фінанси, стейкхолдери, ресурси, ризики
5
Фокус-областей
40 адаптивних процесів: ініціація → закриття
Нове: розширені рекомендації щодо інтеграції штучного інтелекту в управління проєктами.
Джерело: Project Management Institute, PMBOK Guide — 8th Edition (2025)
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 1
20

## Slide 21
5. МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
PM²: методологія Європейської Комісії
Ініціація
→
Планування
→
Виконання
→
Закриття
Поєднує елементи PMBOK і PRINCE2, пропонуючи стандартизовані артефакти управління:
Статут проєкту (Project Charter)
План управління проєктом
Журнал питань і рішень (Issue & Decision Log)
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 1
21

## Slide 22
5. МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
PCM і LFA: спільна логіка донорів
PCM
Project Cycle Management
Методологія Європейської Комісії для проєктів зовнішньої допомоги: структурує проєкт за шістьма фазами життєвого циклу та вимагає обов’язкового застосування LFA на етапі формулювання.
LFA
Logical Framework Approach
Послідовний аналіз стейкхолдерів, проблем, цілей і стратегій із побудовою логічної матриці (Logframe) — детально розглядається на наступній лекції (тема 2).
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 1
22

## Slide 23
5. МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
Яку методологію обрати?
Грантовий проєкт ЄС зовнішньої допомоги
PCM + LFA
Дослідницький чи інноваційний консорціум
PMBOK / PM²
Проєкт в інституціях чи програмах ЄС
PM²
Розробка та обґрунтування заявки
LFA
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 1
23

## Slide 24
6. УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
Невизначеність і ризик
Політична нестабільність
зміни законодавства країн-учасниць
Валютні коливання
ризики під час конвертації витрат
Логістичні обмеження
ускладнений доступ до цільових груп
Безпекові ризики
актуально для проєктів в Україні за умов воєнного стану
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 1
24

## Slide 25
6. УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
Міжкультурна взаємодія в консорціумі
Індекс дистанції влади (Power Distance Index) за Г. Гофстеде
Chart: 
| Україна | Німеччина | США
PDI (дистанція влади) | 92 | 35 | 40
IDV (індивідуалізм) | 25 | 67 | 91
Практичний висновок
Висока дистанція влади в Україні означає більш ієрархічний стиль ухвалення рішень, ніж у партнерів з Німеччини чи США — консорціуму варто заздалегідь узгодити спільні «правила гри».
Джерело: Hofstede Insights (узагальнені країнові індекси)
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 1
25

## Slide 26
6. УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
Асиметрія відносин «донор — реципієнт»
Донор
— Визначає пріоритети фінансування
— Встановлює процедурні вимоги
— Формує критерії оцінювання
Заявник і партнери
— Виступають виконавцями умов донора
— Доводять відповідність вимогам
— Потребують ретельного аналізу пріоритетів
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 1
26

## Slide 27
СУЧАСНИЙ КОНТЕКСТ
ШІ та цифровізація в проєктному менеджменті
22%
організацій уже впровадили
інструменти ШІ в роботу
$5,7 млрд
прогнозований обсяг ринку ШІ
для PM до 2028 р. (CAGR 17,3%)
49%
організацій очікують значного
зростання продуктивності від GenAI
72%
керівників проєктів вважають,
що ШІ змінить їхню роль
Джерела: Capterra; MarketsAndMarkets; PMI GenAI Survey; APM Research (2025)
Для майбутнього фахівця з міжнародних проєктів це означає: цифрові інструменти й ШІ стають частиною стандартного набору компетентностей поряд із PMBOK, PM² та LFA.
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 1
27

## Slide 28
6. УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
Прозорість, підзвітність, належне врядування
Фінансова прозорість
публічні кошти вимагають підвищеної звітності
Антикорупційні гарантії
запобігання конфлікту інтересів
Запобігання подвійному фінансуванню
одна витрата — одне джерело покриття
Належне врядування
good governance у межах консорціуму
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 1
28

## Slide 29
ПІДСУМОК
Шість ідей, які варто запам’ятати
1
Міжнародний проєкт — тимчасовий, унікальний, транснаціональний і донороорієнтований
2
Проєкт, програма й портфель відповідають на різні управлінські питання
3
Життєвий цикл — ітеративний; моніторинг є наскрізним, а не окремою фазою
4
Проєктне середовище охоплює донора, партнерів, бенефіціарів і ширших стейкхолдерів
5
PMBOK, PM², PCM і LFA доповнюють одна одну залежно від типу проєкту
6
Невизначеність, міжкультурність і асиметрія «донор — реципієнт» — наскрізні виклики
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 1
29

## Slide 30
Питання для дискусії
1
Чим міжнародний проєкт відрізняється від національного за суб’єктним складом і джерелами фінансування?
2
Яка методологія — PMBOK, PM², PCM чи LFA — найбільш доречна для вашого майбутнього проєкту і чому?
3
Які фактори невизначеності є специфічними для проєктів, що реалізуються в Україні сьогодні?
Дякую за увагу!
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 1
30