## Slide 1
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 · ТЕМА 2
Дизайн проєкту: концептуалізація,
логіка втручання та обґрунтування проєкту
Від аналізу проблем до логічної матриці: як побудувати обґрунтовану,
вимірювану та стратегічно доречну проєктну концепцію
Курс «Міжнародна проєктна діяльність» · Магістерський рівень
Державний університет «Житомирська політехніка»
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 2
1

## Slide 2
2. ДИЗАЙН ПРОЄКТУ
План теми
01
Дизайн проєкту як початковий елемент управління
02
Аналіз проблем, потреб і цільових груп
03
Аналіз стейкхолдерів
04
Теорія змін та логіка втручання
05
Логічна матриця проєкту (Logframe)
06
Відповідність стратегічним пріоритетам ЄС
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 2
2
Notes: Огляд шести підпунктів теми: від дизайну проєкту як фази PCM до відповідності стратегічним пріоритетам донорів. Кожен підпункт розкриває окремий елемент логіки обґрунтування проєкту.

## Slide 3
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Компетентності та результати навчання
ЗК4
Здатність приймати обґрунтовані рішення
ЗК5
Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
СК10
Здатність розробляти проєктну документацію
РН2
Аналізувати проблеми та формулювати цілі проєкту
РН6
Застосовувати інструменти логіки втручання
РН15
Обґрунтовувати відповідність проєкту пріоритетам донора
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 2
3
Notes: Тема формує компетентності стратегічного аналізу та проєктування, включно зі здатністю обґрунтовувати відповідність ідеї пріоритетам донорських програм.

## Slide 4
1. ДИЗАЙН ПРОЄКТУ
Дизайн проєкту як початковий елемент управління
Системний аналітичний процес перетворення ідеї на структуровану, обґрунтовану проєктну концепцію — відповідає фазам Identification та Formulation в циклі управління проєктом (PCM).
Programming
Identification
Formulation
Implementation
Evaluation
Дизайн проєкту охоплює саме фази ідентифікації та формулювання — тут закладається логіка всього подальшого проєкту
Релевантність
Когерентність
Вимірюваність
Реалістичність
Сталість
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 2
4
Notes: Дизайн проєкту — це не одноразовий документ, а системний аналітичний процес, що відповідає ранній фазі циклу управління проєктом. Якісний дизайн має п’ять ключових ознак: релевантність, внутрішню логічну узгодженість, вимірюваність, реалістичність та сталість результатів.

## Slide 5
1. ДИЗАЙН ПРОЄКТУ
Що забезпечує якісний дизайн проєкту
Релевантність
Проєкт відповідає реальним потребам цільових груп та стратегічним пріоритетам країни/регіону, а не абстрактним припущенням команди.
Внутрішня когерентність
Логічна послідовність: заходи ведуть до результатів, результати — до конкретної мети, мета — до загальної. Жодної розірваної логіки.
Вимірюваність
Кожна ціль і результат мають чіткі індикатори, базові показники (baseline) та цільові значення (target) для моніторингу прогресу.
Реалістичність і сталість
Ресурси, терміни та ризики адекватно оцінені; ефекти проєкту зберігаються після завершення фінансування (sustainability).
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 2
5
Notes: Кожна з чотирьох ознак якісного дизайну має практичне значення для донора та команди проєкту: вони формують критерії, за якими оцінюють заявки на грантове фінансування.

## Slide 6
1. ДИЗАЙН ПРОЄКТУ
Ціна помилок на етапі дизайну
Помилки, закладені на етапі концептуалізації, майже неможливо виправити пізніше без істотної ревізії всього проєкту — переробки логічної матриці, бюджету та плану заходів.
Хибна проблема
Проєкт вирішує не ту проблему, яку насправді відчувають цільові групи
Слабка логіка
Заходи не ведуть до заявлених результатів — розрив у причинно-наслідковому ланцюгу
Неякісні індикатори
Неможливо довести донору факт досягнення результатів і впливу
Ігноровані ризики
«Смертоносні» припущення не виявлені — проєкт зупиняється на півдорозі
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 2
6
Notes: Ключовий меседж студентам: інвестиція часу в якісний дизайн на старті — це найдешевший спосіб уникнути дорогих переробок і відмов у фінансуванні на пізніших етапах.

## Slide 7
2. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ
Аналіз потреб як основа дизайну
Перш ніж формулювати цілі, команда проєкту має підтвердити існування проблеми даними з кількох незалежних джерел — це формує доказову базу (evidence base) заявки.
Офіційна статистика
Державні та міжнародні бази даних, галузеві звіти
Дослідження й аналітика
Наукові публікації, аналітичні центри, оцінки попередніх проєктів
Стратегічні документи
Національні стратегії, регіональні плани розвитку, програмні документи ЄС
Опитування
Кількісні дані від цільових груп та стейкхолдерів
Фокус-групи та інтерв'ю
Якісне глибинне розуміння потреб і бар'єрів
Консультації з партнерами
Позиція місцевої влади, бізнесу, громадянського суспільства
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 2
7
Notes: Аналіз потреб має тріангулювати кілька типів джерел — кількісних і якісних, — щоб уникнути суб’єктивного бачення проблеми лише командою заявника.

## Slide 8
2. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ
Дерево проблем (Problem Tree)
Наслідки — зверху, стрижнева проблема — у центрі, причини — знизу (з деталізацією на два рівні)
Відтік кваліфікованих кадрів
Втрата конкурентоспроможності регіону
Зниження податкових надходжень
СТРИЖНЕВА ПРОБЛЕМА:
Низька конкурентоспроможність малих і середніх підприємств прикордонного регіону
Низький рівень цифровізації МСП
Обмежений доступ до фінансування
Брак транскордонної кооперації
Брак ІТ-навичок персоналу
Застаріле обладнання
Високі кредитні ставки
Складні процедури грантів
Мовні та регуляторні бар'єри
Відсутність спільних платформ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 2
8
Notes: Дерево проблем ілюструє причинно-наслідкову логіку: наслідки згори, стрижнева проблема в центрі, причини знизу з деталізацією на два рівні. Логічна цілісність між рівнями є критичною — кожна причина нижчого рівня має пояснювати причину вищого.

## Slide 9
2. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ
Дерево цілей: трансформація негативу в позитив
ДЕРЕВО ПРОБЛЕМ (негативні стани)
ДЕРЕВО ЦІЛЕЙ (позитивні стани)
Низька конкурентоспроможність МСП регіону
Підвищена конкурентоспроможність МСП регіону
Низький рівень цифровізації МСП
Підвищений рівень цифровізації МСП
Брак транскордонної кооперації
Розвинена транскордонна кооперація бізнесу
Причини → засоби досягнення | Наслідки → очікувані вигоди | Аналіз стратегій: вибір «гілки» дерева з огляду на компаративні переваги заявника
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 2
9
Notes: Кожен негативний стан дерева проблем перетворюється на позитивний стан-ціль. Причини стають засобами, наслідки — вигодами. Після побудови дерева цілей команда аналізує можливі стратегії (гілки) і обирає ту, що відповідає компаративним перевагам та ресурсам заявника.

## Slide 10
3. СТЕЙКХОЛДЕРИ
Аналіз стейкхолдерів: етапи
1
Ідентифікація
Складання вичерпного переліку всіх сторін, на яких проєкт впливає або які впливають на проєкт
2
Класифікація
Первинні / вторинні стейкхолдери; прихильники / нейтральні / опоненти
3
Оцінювання
Аналіз за матрицею «вплив — інтерес» (Power-Interest Matrix)
4
Стратегія залучення
Формат, частота та канали комунікації для кожної групи
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 2
10
Notes: Аналіз стейкхолдерів проходить чотири послідовні етапи — від складання вичерпного переліку до розробки конкретної стратегії комунікації для кожної групи зацікавлених сторін.

## Slide 11
3. СТЕЙКХОЛДЕРИ
Матриця «вплив — інтерес»
ВИСОКИЙ ВПЛИВ
НИЗЬКИЙ ІНТЕРЕС
ВИСОКИЙ ІНТЕРЕС
НИЗЬКИЙ ВПЛИВ
Тримати поінформованими
низький вплив, високий інтерес
Ключові гравці
високий вплив, високий інтерес
Мінімальний моніторинг
низький вплив, низький інтерес
Тримати задоволеними
високий вплив, низький інтерес
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 2
11
Notes: Матриця «вплив—інтерес» має чотири квадранти: ключових гравців залучають найтісніше, тих, кого тримають задоволеними — регулярно інформують про рішення, тих, кого тримають поінформованими — залучають у консультації, а групи з мінімальним впливом та інтересом моніторять формально.

## Slide 12
3. СТЕЙКХОЛДЕРИ
Стратегія залучення стейкхолдерів
Група стейкхолдерів | Формат залучення | Частота | Канали комунікації
Ключові гравці | Спільне прийняття рішень, регулярні робочі зустрічі | Щотижня / щомісяця | Особисті зустрічі, координаційна рада
Тримати задоволеними | Консультації щодо ключових рішень, звітність | Щоквартально | Офіційні листи, звіти, презентації
Тримати поінформованими | Інформування про прогрес, збір зворотного зв'язку | Раз на 2 місяці | Розсилки, вебінари, соцмережі
Мінімальний моніторинг | Загальне інформування за потреби | За запитом | Публічні звіти, вебсайт проєкту
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 2
12
Notes: Для кожного квадранта матриці розробляється конкретний формат, частота та канали комунікації — це перетворює аналіз стейкхолдерів з теоретичної вправи на практичний план управління залученням.

## Slide 13
4. ТЕОРІЯ ЗМІН
Теорія змін (Theory of Change)
Пояснює як і чому відбудеться зміна: показує причинно-наслідковий шлях від ресурсів до довгострокового впливу, з експліцитними припущеннями (assumptions) на кожному переході.
Inputs
Ресурси
припущення
Activities
Заходи
припущення
Outputs
Продукти
припущення
Outcomes
Результати
припущення
Impact
Вплив
Assumptions — зовнішні умови, які мають виконатися, щоб перехід між рівнями відбувся успішно
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 2
13
Notes: Теорія змін демонструє повний причинно-наслідковий ланцюг від ресурсів до довгострокового впливу і на кожному переході експліцитно фіксує припущення — зовнішні умови, без яких логіка не спрацює.

## Slide 14
4. ТЕОРІЯ ЗМІН
Логіка втручання: вертикальна ієрархія
Загальна мета
Overall Objective / Impact
Ширша стратегічна ціль — проєкт лише сприяє її досягненню, не досягає одноосібно
Конкретна мета
Specific Objective / Purpose
Формулюється в однині — центральний елемент проєкту, безпосередній ефект для цільових груп
Результати
Results / Outputs
Конкретні продукти й послуги, які команда проєкту контролює й гарантує
Заходи
Activities
Конкретні дії, що виконуються для отримання результатів
Принцип «якщо — то»: якщо виконані заходи, то досягнуто результатів; якщо досягнуто результатів, то реалізовано конкретну мету — і так до загальної мети
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 2
14
Notes: Логіка втручання — це вертикальна ієрархія з чотирьох рівнів, звужена донизу: заходи виконує команда, результати вона контролює, а конкретна і загальна мета досягаються лише за сприятливих зовнішніх умов. Логіка «якщо—то» пов’язує кожен рівень із наступним.

## Slide 15
4. ТЕОРІЯ ЗМІН
Теорія змін і логіка втручання: як вони пов'язані
Теорія змін (ToC)
Ширша аналітична модель: пояснює логіку та припущення, чому обрана стратегія має призвести до бажаної зміни. Гнучка, часто нелінійна, ілюструє контекст і альтернативні шляхи.
Використовується на етапі концептуалізації для перевірки логіки перед формалізацією
Логіка втручання
Формалізована, лінійна вертикальна структура з чотирьох рівнів (мета—мета—результати—заходи), що безпосередньо переноситься у логічну матрицю проєкту (logframe).
Використовується на етапі формулювання для документування проєкту у формі, зрозумілій донору
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 2
15
Notes: Теорія змін і логіка втручання не суперечать одна одній: ToC допомагає командою продумати й перевірити логіку на етапі ідентифікації, а логіка втручання формалізує цю логіку у структуру, яку донор може оцінити та проконтролювати через logframe.

## Slide 16
5. ЛОГІЧНА МАТРИЦЯ
Логічна матриця проєкту (Logframe)
Таблиця 4×4: рядки — чотири рівні логіки втручання, стовпці — логіка втручання, індикатори, джерела верифікації та припущення
 | Логіка втручання | ОВІ (індикатори) | Джерела верифікації | Припущення
Загальна мета | Внесок проєкту у ширшу стратегічну ціль (напр. регіональний розвиток) | Індикатори впливу на рівні регіону/сектору | Офіційна статистика, галузеві звіти | Стабільність макроекономічної та політичної ситуації
Конкретна мета | Безпосередній ефект для цільових груп — центральна мета проєкту | Індикатори зміни у стані цільової групи | Опитування, моніторингові звіти проєкту | Цільові групи готові й здатні застосувати нові можливості
Результати | Продукти й послуги, гарантовані командою проєкту | Кількісні та якісні показники виконання | Звіти про виконання, акти прийому робіт | Своєчасне постачання ресурсів партнерами
Заходи | Дії, що виконуються для отримання результатів | Виконання за графіком і бюджетом | Фінансові звіти, протоколи заходів | Відсутність форс-мажорних обставин
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 2
16
Notes: Логічна матриця систематизує всю логіку втручання у чотирьох рядках і чотирьох стовпцях. Це головний документ, який донор використовує для оцінки та подальшого моніторингу проєкту.

## Slide 17
5. ЛОГІЧНА МАТРИЦЯ
Приклад: цифровізація МСП прикордонного регіону
 | Логіка втручання | ОВІ (з baseline і target) | Джерела верифікації | Припущення
Загальна мета | Підвищена конкурентоспроможність прикордонного регіону Польща–Україна | Частка МСП, що експортують: з 12% до 20% за 5 років | Регіональна статистика, звіти торгових палат | Стабільна макроекономічна ситуація в регіоні
Конкретна мета | 150 МСП впровадили цифрові інструменти ведення бізнесу | Частка МСП з цифровими каналами продажу: з 18% до 55% за 2 роки | Опитування учасників до/після проєкту | МСП мотивовані та мають базову ІТ-інфраструктуру
Результати | Проведено навчання та надано цифрові ваучери 150 МСП | Кількість навчених: 150; виданих ваучерів: 120 до кінця Р1 | Реєстри учасників, акти видачі ваучерів | Постачальники цифрових рішень доступні на ринку
Заходи | Навчальні модулі, консультації, грантова програма ваучерів | Виконання плану заходів на 100% у межах бюджету | Фінансова звітність, протоколи тренінгів | Відсутність суттєвих затримок постачання обладнання
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 2
17
Notes: Наведений приклад ілюструє повну логіку втручання для гіпотетичного транскордонного проєкту цифровізації МСП — від індикаторів впливу до індикаторів виконання заходів, кожен з базовим і цільовим значенням.

## Slide 18
5. ЛОГІЧНА МАТРИЦЯ
SMART-індикатори та «смертоносні» припущення
SMART-індикатори
S
Specific
Конкретний, чітко визначений
M
Measurable
Вимірюваний кількісно чи якісно
A
Achievable
Досяжний за наявних ресурсів
R
Relevant
Доречний для цілі проєкту
T
Time-bound
Обмежений у часі, з датою
Кожен індикатор супроводжується базовим значенням (baseline) та цільовим значенням (target)
«Смертоносні» припущення
Killer assumptions — припущення з низькою ймовірністю виконання, але критичним впливом на успіх проєкту.
Якщо ймовірність виконання низька, а вплив критичний → потрібен перегляд дизайну проєкту (нові заходи, партнери або цілі)
Приклад: «Регіональна влада збереже політичну підтримку реформи протягом усього періоду проєкту» — за нестабільної ситуації це може бути смертоносним припущенням
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 2
18
Notes: Індикатори мають відповідати критеріям SMART і завжди супроводжуватися базовим та цільовим значеннями. Особливу увагу командою слід приділити «смертоносним» припущенням — тим, що мають низьку ймовірність виконання, але критично впливають на успіх проєкту.

## Slide 19
6. СТРАТЕГІЧНА ВІДПОВІДНІСТЬ
Аналіз стратегічної відповідності (Strategic Fit)
1
Вивчення програмних документів донора
Робочі програми (Work Programmes), тематичні пріоритети, керівництва для заявників
2
Зіставлення цілей з пріоритетами конкурсу
Аналіз відповідності конкретної мети проєкту темам конкурсу (call topics)
3
Аналіз горизонтальних пріоритетів ЄС
Гендерна рівність, екологічна сталість, цифровізація, недискримінація
4
Аналіз компаративних переваг заявника
Досвід, партнерство, ресурси, унікальна позиція для вирішення проблеми
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 2
19
Notes: Стратегічна відповідність — обов’язковий елемент обґрунтування проєкту для будь-якого донора ЄС: заявка має явно демонструвати, як цілі проєкту відповідають пріоритетам конкретного конкурсу.

## Slide 20
6. СТРАТЕГІЧНА ВІДПОВІДНІСТЬ
Горизонтальні пріоритети ЄС
Обов'язкові майже для всіх проєктів, що фінансуються ЄС — заявка має продемонструвати внесок у кожен із них
Гендерна рівність
Рівні можливості участі та вигід для жінок і чоловіків
Екологічна сталість
Мінімізація впливу на довкілля, клімат-орієнтовані рішення
Цифровізація
Впровадження цифрових інструментів та даних
Недискримінація
Рівний доступ незалежно від походження, статусу, здібностей
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 2
20
Notes: Горизонтальні пріоритети ЄС проходять наскрізно через усі тематичні програми: заявка, яка не демонструє внеску в гендерну рівність, екологічну сталість, цифровізацію та недискримінацію, ризикує втратити бали на оцінюванні, навіть за сильної тематичної логіки.

## Slide 21
СУЧАСНИЙ КОНТЕКСТ
Interreg NEXT Польща–Україна: цифри програми
266,6 млн
євро — загальний бюджет програми 2021–2027
235,9 млн
євро — фінансування з боку ЄС (з тех. допомогою)
6
пріоритетів: довкілля, здоров'я, туризм, співпраця, кордони, доступність
2026
рік запуску Фонду малих проєктів Interreg NEXT PL-UA
Джерело: European Commission, Inforegio — «Ongoing and upcoming Interreg calls: opportunities for Ukrainian partners» (17.12.2025); keep.eu, Programme 2021–2027 Interreg VI-A NEXT Poland–Ukraine
Практичний висновок для дизайну проєкту: заявка на конкурс Interreg NEXT Польща–Україна має прив'язати конкретну мету до одного з шести пріоритетів програми та явно продемонструвати транскордонний характер співпраці.
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 2
21
Notes: Актуальні дані програми Interreg NEXT Польща–Україна ілюструють, наскільки конкретними є вимоги донора до стратегічної відповідності: шість чітких пріоритетів, до яких заявка повинна прив’язати свою логіку втручання.

## Slide 22
СУЧАСНИЙ КОНТЕКСТ
Нові можливості для українських партнерів (2026)
Програма Угорщина–Словаччина–Румунія–Україна
Заявки подаються через систему INTERREG+; відкрито наразі
Urbact IV Capacity Building
Розбудова спроможності для українських та молдовських міст протягом 2026 року
Фонд малих проєктів Interreg NEXT PL-UA
Плановий запуск у 2026 р. — підтримка місцевих ініціатив і контактів «людина—людина»
EUroBRIDGE_UA_MD
Розбудова регіонального розвитку та адміністративної спроможності; конкурси заплановано на 2026 р.
Джерело: European Commission, Inforegio — «Ongoing and upcoming Interreg calls: opportunities for Ukrainian partners», грудень 2025
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 2
22
Notes: Актуальний огляд свідчить, що донорський ландшафт для українських заявників активно розширюється у 2026 році — розробка якісного дизайну проєкту зараз безпосередньо визначає готовність організації скористатися цими можливостями.

## Slide 23
СИНТЕЗ
Наскрізна логіка дизайну проєкту
Потреби
1
Стейкхолдери
2
Теорія змін
3
Logframe
4
Стратегічна
відповідність
5
Кожен елемент дизайну проєкту логічно спирається на попередній: без якісного аналізу потреб неможлива коректна теорія змін, без залучення стейкхолдерів — реалістичний logframe, а без прив'язки до стратегічних пріоритетів донора — конкурентоспроможна заявка.
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 2
23
Notes: Усі шість підпунктів теми складають єдиний наскрізний процес: аналіз потреб і стейкхолдерів формує вхідні дані для теорії змін, яка формалізується у логічну матрицю, а вся конструкція перевіряється на відповідність стратегічним пріоритетам донора.

## Slide 24
СИНТЕЗ
Дизайн проєкту в циклі управління (PCM)
Дизайн — це не окремий крок, а результат ітеративної роботи над логікою, доказами та стейкхолдерами перед формальним поданням заявки
Ідентифікація
Аналіз проблем, потреб, стейкхолдерів. Формується дерево цілей.
Концептуалізація
Побудова теорії змін і логіки втручання (4 рівні)
Формулювання
Розробка повної логічної матриці з індикаторами SMART
Обґрунтування
Перевірка відповідності стратегічним пріоритетам донора
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 2
24
Notes: Дизайн проєкту в межах PCM проходить через чотири взаємопов’язані етапи роботи: від ідентифікації проблеми до фінального обґрунтування відповідності стратегічним пріоритетам донора.

## Slide 25
ПІДСУМОК
Ключові тези теми
1
Дизайн — фундамент
Помилки в дизайні майже неможливо виправити пізніше без ревізії всього проєкту
2
Дерева проблем і цілей
Перетворюють аналіз на структуровану, логічно узгоджену концепцію
3
Стейкхолдери — ключ
Матриця «вплив—інтерес» визначає стратегію залучення кожної групи
4
Теорія змін = логіка
Пояснює причинно-наслідковий шлях від ресурсів до впливу з припущеннями
5
Logframe — мова донора
SMART-індикатори з baseline/target роблять проєкт вимірюваним
6
Стратегічна відповідність
Горизонтальні пріоритети ЄС обов'язкові для конкурентоспроможної заявки
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 2
25
Notes: Підсумовуємо шість ключових тез теми — кожна відповідає одному з підпунктів і формує цілісне уявлення про дизайн проєкту як системний процес.

## Slide 26
ДО ОБГОВОРЕННЯ
Питання для дискусії
1
Чи можна вважати проєкт добре спроєктованим, якщо його логічна матриця бездоганна, але аналіз стейкхолдерів був поверховим? Обґрунтуйте.
2
Наведіть приклад «смертоносного» припущення для проєкту у вашій професійній сфері. Як змінити дизайн, щоб знизити ризик?
3
Як горизонтальні пріоритети ЄС (гендерна рівність, цифровізація) можуть змінити логіку втручання проєкту, що спочатку їх не враховував?
Дякуємо за увагу!
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 2
26
Notes: Питання призначені для стимулювання критичного мислення щодо взаємозв’язку елементів дизайну проєкту та практичного застосування вивчених інструментів.