## Slide 1
ТЕМА 8 · КУРС «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ»
Інструменти управління
ризиками
8.1 Класифікація інструментів ризик-менеджменту / засобів впливу на ризик
8.2 Методи управління ризиками
8.3 Перелік інструментів за сферами їх виникнення
8.4 Інструменти управління ризиками за етапами реалізації проєкту
Компетентності: ЗК1 · СК1 · ПРН1

## Slide 2
ТЕМА 8
План лекції
01
Класифікація інструментів
загальна типологія засобів впливу на ризик, критерії вибору
02
Базові методи управління
уникнення, зниження, передача, прийняття — логіка та умови застосування
03
Інструменти зниження ризику
диверсифікація, лімітування, якість інформації, профілактика, контроль
04
Передача та фінансування
страхування, хеджування, аутсорсинг, гарантії, самострахування
05
Інструменти за сферами
виробничі, фінансові, комерційні, інвестиційні, проєктні ризики
06
Інструменти за етапами проєкту
преінвестиційна, інвестиційна, експлуатаційна фази
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 8
02 / 25

## Slide 3
ВСТУП
Навіщо потрібні інструменти управління ризиками
Ідентифікація та оцінка ризику — лише половина справи. Без обґрунтованого вибору та застосування інструментів впливу ризик-менеджмент залишається аналітичною вправою. Інструменти перетворюють оцінку на дію: змінюють ймовірність, наслідки або розподіл відповідальності за ризик.
Зміна профілю ризику
Інструменти дозволяють зменшити ймовірність настання події, пом’якшити наслідки або перенести фінансовий тягар на іншу сторону.
Оптимізація витрат
Правильний набір інструментів мінімізує сукупну вартість ризику: очікувані збитки + витрати на управління.
Відповідність ризик-апетиту
За допомогою інструментів організація доводить залишковий ризик до прийнятного рівня, визначеного політикою.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 8
03 / 25

## Slide 4
8.1 КЛАСИФІКАЦІЯ ІНСТРУМЕНТІВ
Загальна класифікація засобів впливу на ризик
За методом впливу
Уникнення (відмова), зниження (профілактика, диверсифікація, контроль), передача (страхування, хеджування, аутсорсинг), прийняття (резерви, самострахування).
За сферою виникнення
Виробничі, комерційні, фінансові, інвестиційні, кадрові, юридичні, інформаційні, екологічні тощо — кожна сфера має специфічний набір інструментів.
За етапом життєвого циклу
Інструменти преінвестиційної, інвестиційної та експлуатаційної фаз проєкту; превентивні vs реактивні.
За характером дії
Превентивні (запобігають настанню), захисні (зменшують наслідки), компенсаційні (відшкодовують збиток).
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 8
04 / 25

## Slide 5
8.2 МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
Чотири базові методи управління ризиками
Уникнення (відмова)
Не розпочинати або припинити діяльність, що породжує неприйнятний ризик. Найрадикальніший метод: усуває ризик разом із пов’язаною можливістю.
Зниження (пом’якшення)
Зменшення ймовірності та/або наслідків через профілактику, контроль якості, диверсифікацію, лімітування, навчання персоналу.
Передача
Перенесення фінансових наслідків або відповідальності на третю сторону: страхування, хеджування, контрактні застереження, аутсорсинг.
Прийняття (утримання)
Свідоме залишення ризику на собі в межах ризик-апетиту; формування резервів, самострахування, моніторинг.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 8
05 / 25

## Slide 6
8.2 МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
Метод уникнення (відмови від ризику)
Уникнення означає свідому відмову від діяльності, операції або рішення, що створюють неприйнятний рівень ризику. Ризик усувається повністю, але разом із ним організація відмовляється від пов’язаних вигод і можливостей.
Коли доцільно
Катастрофічні наслідки при будь-якій імовірності; неможливість знизити ризик до прийнятного рівня; відсутність компетенцій або ресурсів для управління.
Приклади
Відмова від виходу на ринок з високим політичним ризиком; припинення виробництва небезпечної продукції; невкладення в інструмент з незрозумілою структурою.
Обмеження
Втрата можливостей; конкуренти можуть скористатися «вільним полем»; не завжди можливо уникнути системних ризиків (регуляторних, макроекономічних).
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 8
06 / 25

## Slide 7
8.2 МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
Метод зниження (пом’якшення) ризику
Профілактика та контроль
Технічні заходи безпеки, регламенти, контроль якості, системи раннього попередження — зменшують імовірність настання негативної події.
Диверсифікація
Розподіл активів, постачальників, ринків, видів діяльності так, щоб збитки в одній зоні компенсувалися стабільністю в інших.
Лімітування
Встановлення граничних сум операцій, концентрацій, експозицій (кредитні ліміти, ліміти відкритої позиції, ліміти на контрагента).
Покращення інформації
Збір додаткових даних, due diligence, моніторинг ринку — зменшує невизначеність і дозволяє точніше калібрувати рішення.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 8
07 / 25

## Slide 8
8.2 МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
Диверсифікація як ключовий інструмент зниження
Диверсифікація діяльності
Розширення номенклатури продукції, вихід у суміжні сегменти, щоб спад попиту на один продукт компенсувався іншими.
Диверсифікація постачання та збуту
Кілька постачальників критичних матеріалів; кілька каналів і ринків збуту — знижує залежність від одного контрагента чи регіону.
Диверсифікація інвестицій
Портфель активів з низькою кореляцією дохідностей; розподіл за класами активів, галузями, географією.
Розподіл відповідальності
У проєктах — розподіл ризиків між учасниками (замовник, підрядник, страховик, банк) через контрактні механізми.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 8
08 / 25

## Slide 9
8.2 МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
Метод передачі ризику
Страхування
Передача фінансових наслідків страховику за премію. Ефективне для чистих ризиків з можливістю статистичної оцінки. Не покриває всі види ризиків (наприклад, стратегічні, репутаційні — обмежено).
Хеджування
Використання похідних інструментів (форварди, ф’ючерси, опціони, свопи) для фіксації цін, курсів, процентних ставок. Зменшує волатильність грошових потоків.
Контрактна передача
Застереження в договорах: індемніті, гарантії, штрафні санкції, умови force majeure, розподіл відповідальності між сторонами.
Аутсорсинг
Передача виконання ризикованої функції спеціалізованій організації (логістика, IT, охорона), яка має кращі компетенції та масштаби для управління цим ризиком.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 8
09 / 25

## Slide 10
8.2 МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
Страхування: можливості та обмеження
Коли ефективне
Чисті ризики (можливий лише збиток); велика кількість однорідних об’єктів; статистично оцінювана ймовірність; збиток суттєвий для організації, але прийнятний для страховика.
Типові продукти
Майнове страхування, цивільна відповідальність, страхування перерви в бізнесі, кіберстрахування, страхування політичних ризиків, D&O, страхування вантажів.
Обмеження
Не всі ризики страхуються; франшизи та виключення; моральний ризик; вартість премії може бути високою; затримки у врегулюванні збитків.
Альтернативи
Кептивне страхування, mutual, альтернативне фінансування ризику (ART), катастрофічні облігації — для великих і специфічних експозицій.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 8
10 / 25

## Slide 11
8.2 МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
Метод прийняття (утримання) ризику
Прийняття ризику — свідоме рішення залишити ризик на балансі організації, коли він перебуває в межах ризик-апетиту або коли витрати на передачу/зниження перевищують очікуваний ефект. Супроводжується формуванням резервів і моніторингом.
Активне прийняття
Ризик ідентифікований, оцінений, прийнятий свідомо; створено резерв або план дій на випадок реалізації.
Пасивне прийняття
Ризик не ідентифікований або проігнорований — найнебезпечніша форма «утримання».
Самострахування
Формування власних фондів (резервів) для покриття очікуваних збитків замість купівлі страхового полісу; ефективне при великій кількості дрібних однорідних ризиків.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 8
11 / 25

## Slide 12
8.2 МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
Як обирати метод впливу на ризик
1
Висока ймовірність + великий збиток
Пріоритет — зниження (профілактика, контроль) і часткова передача; уникнення, якщо зниження неможливе.
2
Низька ймовірність + великий збиток
Класична зона страхування / передачі. Утримання лише за наявності значних резервів.
3
Висока ймовірність + малий збиток
Зниження через процедури та контроль; утримання з операційними резервами; страхування зазвичай неефективне.
4
Низька ймовірність + малий збиток
Прийняття (утримання) як найекономічніший варіант; моніторинг без активних витрат.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 8
12 / 25

## Slide 13
8.3 ІНСТРУМЕНТИ ЗА СФЕРАМИ
Інструменти за сферами виникнення ризиків
Кожна сфера господарської діяльності породжує специфічні ризики і потребує відповідного набору інструментів. Універсальні методи (диверсифікація, страхування, ліміти) адаптуються до контексту.
Виробничі
Технічний контроль, ТОіР, охорона праці, резервні потужності, страхування обладнання та перерви виробництва.
Комерційні
Диверсифікація клієнтів і постачальників, контрактні гарантії, страхування кредитних ризиків, аналіз контрагентів.
Фінансові
Хеджування валютних і процентних ризиків, ліміти відкритих позицій, управління ліквідністю, кредитний аналіз.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 8
13 / 25

## Slide 14
8.3 ІНСТРУМЕНТИ ЗА СФЕРАМИ
Інструменти за сферами (продовження)
Інвестиційні
Due diligence, сценарний аналіз, диверсифікація портфеля, етапність інвестування, опціони на вихід, страхування політичних ризиків.
Кадрові
Системи мотивації та утримання, наступність (succession planning), навчання, страхування відповідальності працівників, політики конфлікту інтересів.
Інформаційні / кібер
Захист периметру, резервне копіювання, плани реагування на інциденти, кіберстрахування, навчання персоналу, аудит доступу.
Юридичні / комплаєнс
Юридична експертиза угод, політики комплаєнсу, внутрішній контроль, страхування D&O та професійної відповідальності.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 8
14 / 25

## Slide 15
8.4 ІНСТРУМЕНТИ ЗА ЕТАПАМИ ПРОЄКТУ
Інструменти управління ризиками за фазами проєкту
Набір релевантних інструментів змінюється протягом життєвого циклу проєкту. Ранні фази — акцент на аналізі та структуруванні; інвестиційна — на контролі реалізації та передачі ризиків; експлуатаційна — на операційній стійкості та моніторингу.
Преінвестиційна
Дослідження, оцінка, структурування угоди, розподіл ризиків у контрактах, вибір схеми фінансування.
Інвестиційна
Контроль будівництва/впровадження, гарантії виконання, страхування будівництва, хеджування валютних ризиків.
Експлуатаційна
Операційні контроли, страхування майна та перерви, управління постачальниками, моніторинг KPI і KRI.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 8
15 / 25

## Slide 16
8.4 ІНСТРУМЕНТИ ЗА ЕТАПАМИ ПРОЄКТУ
Преінвестиційна фаза: ключові інструменти
1
Due diligence і ризик-аналіз
Комплексна перевірка технічних, ринкових, фінансових, юридичних і ESG-аспектів; ідентифікація ключових ризиків до прийняття рішення про інвестиції.
2
Структурування угоди
Розподіл ризиків між учасниками через акціонерні угоди, EPC-контракти, off-take, гарантії спонсорів; вибір форми фінансування (project finance vs corporate).
3
Сценарний аналіз і стрес-тести
Оцінка стійкості проєкту за песимістичними сценаріями цін, попиту, курсів, затримок; визначення «точок беззбитковості».
4
Умови прецеденту та поетапність
Інвестування траншами після виконання умов; можливість виходу на ранніх етапах при зміні ризикового профілю.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 8
16 / 25

## Slide 17
8.4 ІНСТРУМЕНТИ ЗА ЕТАПАМИ ПРОЄКТУ
Інвестиційна фаза: ключові інструменти
Гарантії виконання
Банківські гарантії, performance bonds, утримання частини платежів — захист від невиконання зобов’язань підрядником.
Страхування будівництва
CAR/EAR (страхування всіх ризиків будівництва), страхування відповідальності, страхування обладнання на період монтажу.
Контроль термінів і бюджету
Системи проєктного контролю, незалежний інженер, регулярний моніторинг освоєння коштів і фізичного прогресу.
Хеджування фінансових ризиків
Фіксація валютних курсів і процентних ставок на період будівництва, якщо грошові потоки номіновані в різних валютах.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 8
17 / 25

## Slide 18
8.4 ІНСТРУМЕНТИ ЗА ЕТАПАМИ ПРОЄКТУ
Експлуатаційна фаза: ключові інструменти
Операційне страхування
Майно, перерва в бізнесі, цивільна відповідальність, кіберризики — захист від непередбачених операційних збитків.
Управління постачальниками
Кілька джерел постачання критичних ресурсів, SLA, аудит постачальників, запаси безпеки.
Технічне обслуговування та надійність
Планово-попереджувальне ТО, моніторинг стану обладнання, програми підвищення надійності.
Моніторинг KRI та KPI
Регулярне відстеження індикаторів ризику та ефективності; ескалація відхилень; актуалізація реєстру ризиків.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 8
18 / 25

## Slide 19
ПРАКТИКА
Комбінування інструментів
На практиці рідко застосовують лише один метод. Оптимальна стратегія — портфель інструментів, підібраний під профіль ризику, вартість і ризик-апетит.
Приклад: валютний ризик експортера
Часткове натуральне хеджування (витрати в валюті виручки) + форварди на частину очікуваної виручки + прийняття залишку в межах ліміту відкритої позиції.
Приклад: ризик зриву постачання
Диверсифікація постачальників + страховий запас + контрактні штрафи + страхування перерви в бізнесі для критичних сценаріїв.
Приклад: проєктне будівництво
EPC з фіксованою ціною + performance bond + страхування CAR + незалежний нагляд + резерв на непередбачені витрати.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 8
19 / 25

## Slide 20
ПРАКТИКА
Вартість ризику та вибір інструментів
Сукупна вартість ризику = очікувані збитки (з урахуванням залишкового ризику) + витрати на інструменти управління (премії, затрати на контроли, вартість хеджування, адміністративні витрати). Мета — мінімізувати цю суму при дотриманні ризик-апетиту.
Не перестраховуйте
Надмірне страхування або надлишкові контроли збільшують витрати без пропорційного зниження ризику.
Не економте на критичному
Для ризиків з катастрофічними наслідками економія на інструментах може коштувати організації існування.
Переглядайте регулярно
Зміна ринку страхування, поява нових інструментів, зміна профілю ризику — привід для переоцінки портфеля інструментів.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 8
20 / 25

## Slide 21
ПРАКТИКА
Рамка прийняття рішення щодо інструменту
01
Оцінити ризик
Ймовірність, наслідки, рівень, чи він у межах апетиту.
02
Визначити мету впливу
Зменшити ймовірність? Наслідки? Перенести фінансування? Залишити під контролем?
03
Сформувати альтернативи
Список доступних інструментів і їх комбінацій з оцінкою вартості та ефекту.
04
Порівняти з ризик-апетитом і бюджетом
Чи доводить залишковий ризик до прийнятного рівня? Чи виправдана вартість?
05
Обрати, впровадити, моніторити
Зафіксувати рішення, відповідальних, індикатори ефективності; переглядати.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 8
21 / 25

## Slide 22
ОБМЕЖЕННЯ
Обмеження та пастки інструментів
Ілюзія повного захисту
Жоден інструмент не усуває ризик на 100%. Страхування має виключення; хеджування — базисний ризик; контроли — збої виконання.
Вартість vs ефект
Дорогі інструменти не завжди найефективніші. Іноді простий процедурний контроль дає більший ефект, ніж складна страховка.
Нові ризики від інструментів
Хеджування створює кредитний ризик контрагента; аутсорсинг — ризик залежності від постачальника; страхування — моральний ризик.
Застарілість набору
Інструменти, ефективні вчора, можуть не відповідати новим загрозам (кібер, клімат, санкції). Потрібен регулярний перегляд.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 8
22 / 25

## Slide 23
ПІДСУМОК
Карта інструментів управління ризиками
Уникнення
Відмова від діяльності, вихід з ринку, заборона операцій
Зниження
Профілактика, диверсифікація, ліміти, контроль, інформація
Передача
Страхування, хеджування, контракти, аутсорсинг, гарантії
Прийняття
Резерви, самострахування, моніторинг у межах апетиту
За сферами
Адаптація інструментів до виробничих, фінансових, ІТ, кадрових ризиків
За етапами
Преінвестиційні, інвестиційні, експлуатаційні інструменти проєкту
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 8
23 / 25

## Slide 24
ВИСНОВКИ
Ключові положення теми
01
Чотири базові методи
Уникнення, зниження, передача і прийняття утворюють основу вибору інструментів. Конкретні засоби (страхування, диверсифікація, хеджування тощо) реалізують ці методи.
02
Вибір залежить від профілю ризику
Ймовірність, масштаб наслідків, вартість інструменту та ризик-апетит визначають оптимальну комбінацію.
03
Сфера та етап мають значення
Виробничі, фінансові, проєктні ризики потребують різних наборів. Інструменти змінюються від преінвестиційної до експлуатаційної фази.
04
Портфельний підхід
Ефективніше комбінувати інструменти, ніж покладатися на один. Регулярно переглядати вартість і відповідність новим загрозам.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 8
24 / 25

## Slide 25
Дякую за увагу!
Тема 8 · Інструменти управління ризиками
Курс «Управління ризиками»
Питання для обговорення та практичні завдання — у наступному блоці