## Slide 1
ТЕМА 9 · КУРС «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ»
Планування як функція
ризик-менеджменту
9.1 Роль та місце стратегії ризик-менеджменту в господарській діяльності
9.2 Сутність плану реагування на ризики
9.3 Розробка та реалізація планових заходів реагування на ризики
9.4 Моніторинг наслідків планових рішень
Компетентності: СК2 · СК9 · ПРН1 · ПРН2 · ПРН5

## Slide 2
ТЕМА 9
План лекції
01
Стратегія ризик-менеджменту
роль, місце в господарській діяльності, зв’язок із загальною стратегією
02
План реагування на ризики
сутність, структура, відмінність від програми та політики
03
Розробка заходів
етапи формування планових заходів, призначення відповідальних, ресурси
04
Реалізація заходів
впровадження, координація, бар’єри та способи їх подолання
05
Моніторинг наслідків
індикатори, звітність, оцінка ефективності планових рішень
06
Практичні аспекти
інтеграція планування ризиків у цикл управління організацією
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 9
02 / 25

## Slide 3
ВСТУП
Планування в системі функцій ризик-менеджменту
Планування — одна з базових управлінських функцій. У ризик-менеджменті воно забезпечує перехід від ідентифікації та оцінки ризиків до конкретних дій: визначає, що робити, хто відповідає, які ресурси потрібні і як вимірювати результат.
Стратегічний рівень
Стратегія ризик-менеджменту: довгострокові пріоритети, ризик-апетит, принципи, місце в загальній стратегії організації.
Тактичний рівень
Програма та плани реагування: конкретні ризики, заходи, терміни, відповідальні на горизонті року / циклу планування.
Операційний рівень
Плани дій за окремими ризиками та інцидентами: покрокові інструкції, ескалація, комунікація.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 9
03 / 25

## Slide 4
9.1 СТРАТЕГІЯ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ
Роль стратегії ризик-менеджменту
1
Орієнтир для рішень
Визначає, які ризики організація готова приймати, а які — знижувати чи уникати. Слугує фільтром для стратегічних і операційних рішень.
2
Узгодження зі стратегією бізнесу
Стратегія ризик-менеджменту має підтримувати досягнення бізнес-цілей, а не суперечити їм. Ризик-апетит узгоджується з амбіціями зростання.
3
Основа для політики та планів
На базі стратегії розробляються політика, процедури, програма та плани реагування — забезпечується ієрархічна узгодженість документів.
4
Комунікація зі стейкхолдерами
Прозора стратегія підвищує довіру інвесторів, регуляторів і партнерів: показує, що організація свідомо управляє невизначеністю.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 9
04 / 25

## Slide 5
9.1 СТРАТЕГІЯ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ
Місце стратегії в господарській діяльності
Зв’язок із загальною стратегією
Стратегія ризик-менеджменту є складовою корпоративної стратегії. Вона визначає, як організація досягатиме цілей в умовах невизначеності, і задає обмеження (ризик-апетит) для бізнес-ініціатив.
Вплив на розподіл ресурсів
Пріоритети стратегії впливають на бюджет: скільки інвестувати в контроли, страхування, резерви, розвиток компетенцій ризик-менеджменту.
Основа культури ризику
Стратегія формулює очікувану поведінку: відкритість щодо ризиків, відповідальність власників ризиків, неприпустимість приховування проблем.
Рамка для моніторингу
Стратегічні цілі ризик-менеджменту (наприклад, зниження ключових KRI) стають основою для системи моніторингу та звітності перед радою.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 9
05 / 25

## Slide 6
9.1 СТРАТЕГІЯ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ
Типовий зміст стратегії ризик-менеджменту
Місія та цілі
Навіщо існує система ризик-менеджменту; які результати очікуються на горизонті 3–5 років.
Ризик-апетит і толерантність
Якісний і (за можливості) кількісний опис прийнятного рівня ризику за ключовими категоріями.
Пріоритетні категорії ризиків
На яких ризиках зосереджено увагу (стратегічні, операційні, фінансові, комплаєнс, ESG тощо).
Модель організації
Ролі ради, топменеджменту, служби, власників ризиків; принципи підзвітності.
Принципи та підходи
Інтегрованість, проактивність, використання найкращої інформації, постійне вдосконалення.
Індикатори успіху
Як вимірюватиметься ефективність стратегії (зрілість системи, динаміка KRI, інциденти).
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 9
06 / 25

## Slide 7
9.2 ПЛАН РЕАГУВАННЯ НА РИЗИКИ
Сутність плану реагування на ризики
План реагування на ризики — документ (або сукупність записів у реєстрі), який для кожного пріоритетного ризику визначає обрану стратегію реагування, конкретні заходи, відповідальних, терміни, потрібні ресурси та критерії успіху. Він перетворює оцінку ризику на план дій.
Від політики
Політика задає принципи; план — конкретні дії щодо конкретних ризиків на визначений період.
Від програми РМ
Програма охоплює систему в цілому; план реагування фокусується на відповіді на ідентифіковані ризики.
Від плану безперервності
BCP/DRP — на випадок реалізації критичних подій; план реагування ширший і включає превентивні заходи.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 9
07 / 25

## Slide 8
9.2 ПЛАН РЕАГУВАННЯ НА РИЗИКИ
Структура плану реагування
Ідентифікація ризику
Код, назва, опис, категорія, пов’язані цілі/процеси.
Поточна оцінка
Ймовірність, вплив, рівень ризику, існуючі контроли.
Стратегія реагування
Уникнення / зниження / передача / прийняття (або комбінація).
Заходи
Конкретні дії, очікуваний ефект на ймовірність/наслідки.
Відповідальні та терміни
Власник ризику, виконавці, дедлайни, контрольні точки.
Ресурси та статус
Бюджет, потрібні компетенції; поточний статус виконання.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 9
08 / 25

## Slide 9
9.2 ПЛАН РЕАГУВАННЯ НА РИЗИКИ
Стратегії реагування в плані
Уникнення
Зміна плану або відмова від дії, що породжує ризик. У плані фіксується рішення та обґрунтування.
Зниження
Заходи, що зменшують імовірність і/або вплив. Найпоширеніша стратегія для пріоритетних ризиків.
Передача
Страхування, контрактний розподіл, хеджування. У плані — тип інструменту, контрагент, вартість, покриття.
Прийняття
Свідоме утримання з моніторингом. У плані — обґрунтування, резерв (якщо є), тригери перегляду.
Контингентний план
Заздалегідь підготовлена відповідь, що активується лише за визначених умов (trigger).
Використання можливості
Для позитивних ризиків (можливостей): підсилення, використання, прийняття, ігнорування.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 9
09 / 25

## Slide 10
9.3 РОЗРОБКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ
Етапи розробки планових заходів
1
Пріоритезація ризиків
На основі реєстру та ризик-апетиту визначити, для яких ризиків потрібні активні заходи в поточному циклі.
2
Генерація варіантів реагування
Для кожного пріоритетного ризику — можливі стратегії та конкретні заходи; оцінка вартості та очікуваного ефекту.
3
Вибір і деталізація
Обрати оптимальний варіант (або комбінацію); розписати кроки, відповідальних, терміни, ресурси, критерії успіху.
4
Погодження та включення в плани
Узгодження з власниками ризиків і керівництвом; інтеграція в операційні плани підрозділів і бюджет.
5
Комунікація
Доведення плану до виконавців; розуміння ролей і очікуваних результатів.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 9
10 / 25

## Slide 11
9.3 РОЗРОБКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ
Вимоги до якісних планових заходів
Конкретність
Не «покращити контроль», а «впровадити щомісячну звірку залишків з постачальником X до 15 числа».
Вимірюваність
Зрозуміло, як оцінити виконання та ефект (зниження KRI, відсутність інцидентів, відсоток покриття).
Призначений відповідальний
Одна особа або роль, яка звітує за результат; не «відділ» без конкретики.
Реалістичні терміни
Узгоджені з завантаженням і залежностями; з контрольними точками для складних заходів.
Забезпеченість ресурсами
Бюджет, люди, доступ до систем — підтверджені до старту, а не «знайдемо потім».
Узгодженість
Захід не суперечить іншим планам і політикам; враховує побічні ефекти (нові ризики).
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 9
11 / 25

## Slide 12
9.3 РОЗРОБКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ
Реалізація планових заходів
Вбудовування в операційні плани
Заходи ризик-менеджменту мають стати частиною робочих планів підрозділів, а не «окремим списком для служби ризиків».
Координація
Служба ризик-менеджменту відстежує прогрес, допомагає усувати бар’єри, ескалює затримки.
Управління змінами
Нові контроли та процедури потребують навчання, комунікації та підтримки керівників середньої ланки.
Фіксація статусу
Регулярне оновлення статусу в реєстрі / системі: не розпочато / в роботі / виконано / скасовано з причиною.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 9
12 / 25

## Slide 13
9.3 РОЗРОБКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ
Типові бар’єри реалізації та як їх долати
Брак ресурсів
Пріоритезувати заходи; включати в бюджетний цикл завчасно; шукати «швидкі перемоги» з низькими затратами.
Опір змінам
Пояснювати «навіщо»; залучати виконавців до розробки; підтримка топменеджменту; навчання.
Розмита відповідальність
Призначати іменних власників; включати виконання заходів у KPI; ескалація при зривах.
Втрата пріоритету
Регулярний статус на комітеті з ризиків; зв’язок заходів із стратегічними цілями; видимість для керівництва.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 9
13 / 25

## Slide 14
9.4 МОНІТОРИНГ НАСЛІДКІВ
Моніторинг наслідків планових рішень
Моніторинг відповідає на питання: чи виконуються заплановані заходи, чи дають вони очікуваний ефект на рівень ризику, і чи не з’явилися нові ризики внаслідок самих заходів.
Моніторинг виконання
Статус заходів: дотримання термінів, використання бюджету, відхилення від плану.
Моніторинг ефективності
Чи знизився рівень ризику / KRI? Чи зменшилася кількість або тяжкість інцидентів?
Моніторинг контексту
Зміни зовнішнього середовища, поява нових ризиків, зміна пріоритетів організації.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 9
14 / 25

## Slide 15
9.4 МОНІТОРИНГ НАСЛІДКІВ
Індикатори для моніторингу планових рішень
Process indicators
% заходів, виконаних у строк; % бюджету, освоєного за планом; кількість відкритих дій у реєстрі.
Risk indicators (KRI)
Динаміка оцінок імовірності та впливу; кількість ризиків вище апетиту; тренд ключових KRI.
Outcome indicators
Кількість і збитки від інцидентів у зоні впливу заходів; порівняння «до / після».
Leading indicators
Ранні сигнали (зростання скарг, відхилення процесів), що можуть свідчити про недостатність заходів.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 9
15 / 25

## Slide 16
9.4 МОНІТОРИНГ НАСЛІДКІВ
Звітність за результатами моніторингу
1
Операційна звітність
Регулярні (тиждень/місяць) оновлення статусу заходів для власників ризиків і служби ризик-менеджменту.
2
Звіт для комітету з ризиків
Періодичний огляд виконання плану реагування, динаміки KRI, суттєвих відхилень і потреб у коригуванні.
3
Звіт для топменеджменту / ради
Агрегована картина: чи рухається організація до цільового ризик-профілю; ключові рішення, що потребують уваги.
4
Уроки та актуалізація
За результатами моніторингу — оновлення реєстру, перегляд заходів, коригування плану на наступний період.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 9
16 / 25

## Slide 17
9.4 МОНІТОРИНГ НАСЛІДКІВ
Оцінка ефективності планових рішень
Досягнення цільового рівня ризику
Чи знизився (або утримався в межах апетиту) рівень ризику після реалізації заходів?
Співвідношення витрат і ефекту
Чи виправдані затрати на заходи очікуваним і фактичним зменшенням збитків / волатильності?
Побічні ефекти
Чи не створили заходи нових суттєвих ризиків? Чи не ускладнили надмірно процеси?
Стійкість ефекту
Чи зберігається покращення з часом, чи потрібні постійні додаткові зусилля?
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 9
17 / 25

## Slide 18
ІНТЕГРАЦІЯ
Інтеграція планування ризиків у цикл управління
Стратегічне планування
Ризик-апетит і ключові ризики враховуються при формуванні та перегляді корпоративної стратегії.
Бюджетування
Заходи реагування та вартість інструментів управління ризиками закладаються в бюджет.
Операційне планування
Плани підрозділів включають дії з управління ризиками; статус відстежується разом з іншими KPI.
Цикл PDCA
Plan (план реагування) → Do (реалізація) → Check (моніторинг) → Act (коригування плану та стратегії).
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 9
18 / 25

## Slide 19
ПРАКТИКА
Контингентні плани та плани відступу
Для ризиків з високим впливом доцільно мати не лише основний план реагування, а й контингентний (що робити, якщо ризик реалізувався) та план відступу (що робити, якщо основний захід не спрацював).
Основний план
Превентивні та пом’якшувальні заходи до настання події.
Контингентний план
Дії після реалізації ризику: хто що робить, комунікація, залучення резервів.
План відступу (fallback)
Альтернативний шлях, якщо основний захід виявився неефективним або неможливим.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 9
19 / 25

## Slide 20
ПРАКТИКА
Чекліст якісного планування реагування
✓
Усі пріоритетні ризики мають обрану стратегію реагування
✓
Заходи конкретні, вимірювані, з відповідальними та термінами
✓
Ресурси підтверджені; заходи включені в операційні плани
✓
Визначені індикатори виконання та ефективності
✓
Є порядок моніторингу, звітності та ескалації
✓
Для критичних ризиків — контингентні плани
✓
План узгоджений з власниками ризиків і керівництвом
✓
Передбачено перегляд плану за результатами моніторингу
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 9
20 / 25

## Slide 21
ПРАКТИКА
Типові помилки планування в ризик-менеджменті
План «для галочки»
Документ існує, але не пов’язаний з реальними рішеннями та ресурсами. Моніторинг формальний.
Занадто загальні заходи
«Посилити контроль» без конкретики — неможливо призначити відповідального і перевірити виконання.
Відсутність зворотного зв’язку
Заходи впроваджують, але не перевіряють, чи змінився рівень ризику. Немає навчання на досвіді.
Ігнорування можливостей
План лише про загрози. Позитивні ризики (можливості) залишаються без планів використання.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 9
21 / 25

## Slide 22
ЗВ’ЯЗОК З ПОПЕРЕДНІМИ ТЕМАМИ
Планування в контексті курсу
Оцінка ризиків (теми 3–4)
План реагування будується на результатах якісної та кількісної оцінки: пріоритети, рівні, сценарії.
Теорія корисності (тема 5)
Вибір стратегії реагування залежить від ставлення ОПР до ризику та ризик-апетиту організації.
Інструменти (тема 8)
Планові заходи реалізують конкретні інструменти: страхування, диверсифікація, ліміти, контроли тощо.
Організація РМ (тема 7)
Стратегія та плани вбудовуються в структуру служби, ролі власників ризиків і систему документів.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 9
22 / 25

## Slide 23
ПІДСУМОК
Ключові елементи планування в ризик-менеджменті
Стратегія
Довгостроковий орієнтир: апетит, пріоритети, принципи, зв’язок із бізнес-стратегією
План реагування
Конкретні стратегії та заходи щодо пріоритетних ризиків
Якісні заходи
SMART: конкретні, вимірювані, з відповідальними, термінами, ресурсами
Реалізація
Вбудовування в операційні плани, координація, управління змінами
Моніторинг
Виконання, ефективність, контекст; індикатори та звітність
Цикл покращення
Перегляд плану за результатами; актуалізація стратегії
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 9
23 / 25

## Slide 24
ВИСНОВКИ
Ключові положення теми
01
Стратегія задає рамку
Стратегія ризик-менеджменту визначає ризик-апетит, пріоритети та принципи; узгоджується з бізнес-стратегією і є основою для планів.
02
План реагування — міст до дії
Він переводить оцінку ризиків у конкретні стратегії та заходи з відповідальними, термінами й ресурсами.
03
Якість заходів визначає результат
Конкретність, вимірюваність, забезпеченість ресурсами та вбудовування в операційні плани критично важливі.
04
Моніторинг замикає цикл
Без відстеження виконання та ефективності планування залишається формальним. Результати моніторингу живлять наступний цикл планування.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 9
24 / 25

## Slide 25
Дякую за увагу!
Тема 9 · Планування як функція ризик-менеджменту
Курс «Управління ризиками»
Питання для обговорення та практичні завдання — у наступному блоці