## Slide 1
ТЕМА 7 · ЗАВДАННЯ ТА ПИТАННЯ
Особливості ризик-менеджменту в сучасній організації
Практичні ситуації · Задачі · Питання для самоперевірки
Курс «Управління ризиками»

## Slide 2
ТЕМА 7 · ЗАВДАННЯ
Структура блоку завдань
01
Практичні ситуації
5 ситуацій на організацію РМ, функції, структуру служби та документи
02
Задачі
5 задач: функції РМ, оргструктура, програма РМ, розподіл ролей, документообіг
03
Питання
8 питань для самоперевірки та семінару
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 7 · ЗАВДАННЯ
02 / 12

## Slide 3
ПРАКТИЧНІ СИТУАЦІЇ
Ситуації 1–2
Ситуація 1. Функції ризик-менеджменту на підприємстві
На середньому виробничому підприємстві ризик-менеджмент «розпорошений»: фінансист відповідає за страхування, юрист — за договори, охоронець — за фізичну безпеку, а загальної координації немає. Після інциденту керівництво вирішує «запровадити ризик-менеджмент».
Завдання: які основні функції ризик-менеджменту (ідентифікація, оцінка, реагування, моніторинг, звітність) тут відсутні або дублюються? Як розподілити відповідальність, щоб система працювала цілісно?
Ситуація 2. Де розмістити службу ризик-менеджменту
Компанія розглядає три варіанти: (1) окремий підрозділ ризик-менеджменту при CEO; (2) функція всередині фінансового департаменту; (3) аутсорсинг ключових процесів + внутрішній координатор. Кожен варіант має плюси й мінуси щодо незалежності, компетенцій і вартості.
Завдання: які переваги та ризики кожного варіанту організаційної структури? Які фактори (розмір компанії, галузь, регуляторні вимоги) впливають на вибір? Запропонуйте схему підпорядкування.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 7 · ЗАВДАННЯ
03 / 12

## Slide 4
ПРАКТИЧНІ СИТУАЦІЇ
Ситуації 3–4
Ситуація 3. Програма ризик-менеджменту
Керівництво доручає підготувати «Програму ризик-менеджменту». У наявних документах є політика безпеки, страхові поліси та окремі регламенти, але немає єдиного документа, що описує цілі, обсяг, ролі, методи, звітність і перегляд системи РМ.
Завдання: які обов’язкові розділи має містити програма (політика) ризик-менеджменту підприємства? Хто має затверджувати документ і як часто його переглядати? Як забезпечити, щоб програма не залишалася «на папері»?
Ситуація 4. Документальне забезпечення
Аудитор зауважує: реєстр ризиків застарілий, карти ризиків не оновлювалися 2 роки, протоколи рішень комітету з ризиків відсутні, а звіти перед наглядовою радою — формальні. Компанія готується до зовнішнього аудиту системи управління.
Завдання: який мінімальний набір документів потрібен для дієвого ризик-менеджменту? Як організувати цикл «ідентифікація → оцінка → рішення → моніторинг → документування»? Які типові помилки в документообігу РМ?
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 7 · ЗАВДАННЯ
04 / 12

## Slide 5
ПРАКТИЧНІ СИТУАЦІЇ
Ситуація 5
Ситуація 5. РМ як вид управлінської діяльності
У компанії ризик-менеджмент сприймається як «додаткова бюрократія». Лінійні керівники вважають, що оцінка ризиків гальмує рішення, а топ-менеджмент — що РМ має «захищати» від сюрпризів. Після кількох інцидентів постає питання: як інтегрувати РМ у повсякденне управління, а не робити його окремим «паралельним» процесом.
Завдання:
1. Чим ризик-менеджмент відрізняється від інших видів управлінської діяльності (планування, контролінг, внутрішній аудит)?
2. Які інструменти допомагають «вбудувати» РМ у прийняття рішень (KRI, ліміти, stage-gate, чеклісти)?
3. Як сформулювати апетит до ризику та довести його до лінійних підрозділів?
4. Які типові бар’єри впровадження РМ в організації і як їх долати?
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 7 · ЗАВДАННЯ
05 / 12

## Slide 6
ЗАДАЧІ
Задачі 1–2
Задача 1. Функції ризик-менеджменту
Перелічіть основні функції ризик-менеджменту в господарській діяльності. Для кожної функції наведіть 1–2 конкретні дії/документи на прикладі виробничого або торговельного підприємства.
1. Ідентифікація ризиків — які інструменти та джерела інформації?
2. Оцінювання — якішкальні та матричні підходи доцільні?
3. Реагування, моніторинг і звітність — хто відповідає і як часто?
Задача 2. Організаційна структура служби РМ
Для компанії середнього розміру (250 працівників, 3 виробничі майданчики) запропонуйте організаційно-структурну схему служби / функції ризик-менеджменту.
1. Де підпорядкувати (CEO / CFO / окремий CRO)?
2. Які ролі: ризик-менеджер, власники ризиків, комітет з ризиків?
3. Як забезпечити незалежність оцінки від операційних інтересів?
4. Намалюйте спрощену схему підпорядкування та інформаційних потоків.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 7 · ЗАВДАННЯ
06 / 12

## Slide 7
ЗАДАЧІ
Задачі 3–4
Задача 3. Зміст програми ризик-менеджменту
Складіть орієнтовну структуру Програми (Політики) ризик-менеджменту підприємства (8–10 розділів).
1. Цілі та сфера застосування.
2. Ролі та відповідальність, апетит до ризику, методи.
3. Звітність, перегляд, взаємодія з іншими системами управління.
Задача 4. Документи системи РМ
Складіть мінімальний перелік документів, необхідних для функціонування системи ризик-менеджменту.
1. Стратегічний рівень (політика, апетит, програма).
2. Операційний рівень (реєстр, карти, плани реагування).
3. Звітність і контроль (протоколи, звіти, KRI).
4. Як забезпечити актуальність і «живість» документів?
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 7 · ЗАВДАННЯ
07 / 12

## Slide 8
ЗАДАЧІ
Задача 5. РМ як управлінська діяльність
Задача 5. Інтеграція РМ у управління
Опишіть, як ризик-менеджмент має взаємодіяти з іншими процесами управління на підприємстві.
1. Зі стратегічним плануванням і бюджетуванням.
2. З проєктним управлінням і змінами.
3. З внутрішнім контролем і аудитом.
4. З комплаєнсом і Continuity (BCP).
5. Сформулюйте 3–4 принципи, які роблять РМ «вбудованим», а не паралельним процесом.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 7 · ЗАВДАННЯ
08 / 12

## Slide 9
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ
Питання 1–4
1
Які основні особливості ризик-менеджменту в сучасній організації порівняно з традиційним «страхуванням ризиків»?
2
Назвіть ключові функції ризик-менеджменту в господарській діяльності та коротко розкрийте кожну.
3
Які варіанти організаційно-структурного розміщення служби / функції ризик-менеджменту існують? Які плюси й мінуси?
4
Що має містити Програма (Політика) ризик-менеджменту підприємства?
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 7 · ЗАВДАННЯ
09 / 12

## Slide 10
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ
Питання 5–8
5
Який мінімальний набір документів забезпечує дієвість системи ризик-менеджменту?
6
Чим ризик-менеджмент як вид управлінської діяльності відрізняється від внутрішнього аудиту та комплаєнсу?
7
Як сформулювати та впровадити апетит організації до ризику?
8
Які типові проблеми впровадження ризик-менеджменту в українських підприємствах і шляхи їх подолання?
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 7 · ЗАВДАННЯ
10 / 12

## Slide 11
ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ НА СЕМІНАРІ
Теми для дискусії
Централізація vs децентралізація РМ
Чи повинен ризик-менеджмент бути централізованою службою, чи краще «вбудовувати» відповідальність у лінійні підрозділи? Які гібридні моделі працюють?
Документи vs культура
Чи достатньо якісних документів і регламентів, чи без культури управління ризиками система залишається формальною?
РМ і стратегія
Як зробити так, щоб ризик-менеджмент впливав на стратегічні рішення, а не лише «закривав» операційні ризики?
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 7 · ЗАВДАННЯ
11 / 12

## Slide 12
Тема 7. Завдання
5 ситуацій · 5 задач · 8 питань · теми для дискусії
Функції РМ, оргструктура, програма, документи, інтеграція в управління
Курс «Управління ризиками»