## Slide 1
ТЕМА 9 · ЗАВДАННЯ ТА ПИТАННЯ
Планування як функція ризик-менеджменту
Практичні ситуації · Задачі · Питання для самоперевірки
Курс «Управління ризиками»

## Slide 2
ТЕМА 9 · ЗАВДАННЯ
Структура блоку завдань
01
Практичні ситуації
5 ситуацій на стратегію РМ, плани реагування та моніторинг
02
Задачі
5 задач: стратегія РМ, план реагування, заходи, моніторинг наслідків
03
Питання
8 питань для самоперевірки та семінару
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 9 · ЗАВДАННЯ
02 / 12

## Slide 3
ПРАКТИЧНІ СИТУАЦІЇ
Ситуації 1–2
Ситуація 1. Стратегія ризик-менеджменту
Компанія має стратегію розвитку на 3 роки, але окремої стратегії ризик-менеджменту немає. Ризики згадуються лише в розділі «загрози» SWOT. Після серії інцидентів рада директорів вимагає «стратегічний підхід до ризиків».
Завдання: яку роль має відігравати стратегія РМ у господарській діяльності? Які елементи вона повинна містити (апетит, пріоритетні ризики, принципи реагування, зв’язок зі стратегією бізнесу)? Хто має її затверджувати?
Ситуація 2. План реагування на ризики
У реєстрі ризиків є 15 пріоритетних ризиків, але для більшості вказано лише «моніторити» або «страхувати». Немає чітких планів дій, відповідальних, термінів і тригерів. При реалізації одного з ризиків команда діяла хаотично.
Завдання: що має містити план реагування на ризик (для одного пріоритетного ризику)? Яка різниця між планом реагування і загальною програмою РМ? Як зробити план «робочим», а не формальним?
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 9 · ЗАВДАННЯ
03 / 12

## Slide 4
ПРАКТИЧНІ СИТУАЦІЇ
Ситуації 3–4
Ситуація 3. Розробка планових заходів
Ризик-менеджер підготував перелік заходів реагування на топ-ризики. Лінійні керівники кажуть, що заходи «нереалістичні» (немає бюджету, людей, часу). Частина заходів дублює вже існуючі процедури, частина — занадто загальна («покращити контроль»).
Завдання: як розробляти планові заходи, щоб вони були конкретними, забезпеченими ресурсами і прийнятними для виконавців? Які атрибути має мати кожен захід (відповідальний, термін, ресурс, індикатор виконання)?
Ситуація 4. Моніторинг наслідків планових рішень
Компанія впровадила план реагування на ризик зриву логістики (альтернативні маршрути, запас, новий перевізник). Через півроку ніхто не перевірив, чи спрацювали заходи, чи зменшилась експозиція, чи не з’явилися нові ризики через самі заходи.
Завдання: як організувати моніторинг наслідків планових рішень? Які індикатори (KRI, виконання заходів, зміна оцінки ризику) використовувати? Як часто переглядати і хто відповідає за «закриття» заходів?
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 9 · ЗАВДАННЯ
04 / 12

## Slide 5
ПРАКТИЧНІ СИТУАЦІЇ
Ситуація 5
Ситуація 5. Від стратегії до моніторингу — повний цикл
Наглядова рада затвердила стратегію РМ і апетит до ризику. Далі процес «застряг»: плани реагування розробляються повільно, заходи виконуються частково, звіти перед радою — загальні («ризики під контролем»). Виникає розрив між стратегічним рівнем і операційною практикою.
Завдання:
1. Як забезпечити зв’язок: стратегія РМ → плани реагування → конкретні заходи → моніторинг?
2. Які типові «розриви» виникають між рівнями планування і як їх усувати?
3. Яку звітність рада має отримувати, щоб контролювати виконання стратегії РМ?
4. Як уникнути формалізму, коли документи є, а управління ризиками — ні?
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 9 · ЗАВДАННЯ
05 / 12

## Slide 6
ЗАДАЧІ
Задачі 1–2
Задача 1. Стратегія ризик-менеджменту
Складіть орієнтовну структуру Стратегії ризик-менеджменту підприємства (6–8 ключових розділів).
1. Зв’язок зі стратегією бізнесу та апетит до ризику.
2. Пріоритетні категорії ризиків і принципи реагування.
3. Ролі, відповідальність, перегляд і звітність.
Задача 2. План реагування на ризик
Оберіть один пріоритетний ризик (наприклад, зрив ключового постачання) і розробіть план реагування.
1. Опис ризику, тригери, поточна оцінка.
2. Стратегія реагування (уникнення/зниження/передача/прийняття).
3. Конкретні заходи, відповідальні, терміни, ресурси.
4. Індикатори виконання та залишковий ризик.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 9 · ЗАВДАННЯ
06 / 12

## Slide 7
ЗАДАЧІ
Задачі 3–4
Задача 3. Планові заходи реагування
Для ризику «кібератака на облікові системи» сформулюйте 4–5 планових заходів реагування.
1. Превентивні заходи (до події).
2. Захисні / реактивні заходи (під час і після).
3. Для кожного заходу вкажіть: відповідального, термін, ресурс, індикатор виконання.
Задача 4. Моніторинг наслідків
Після впровадження заходів щодо ризику «зрив логістики» потрібно налаштувати моніторинг.
1. Які KRI / індикатори покажуть, що ризик зменшився?
2. Як перевірити виконання самих заходів (не лише «зроблено на папері»)?
3. Як часто переглядати оцінку ризику і план?
4. Хто звітує і перед ким про наслідки планових рішень?
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 9 · ЗАВДАННЯ
07 / 12

## Slide 8
ЗАДАЧІ
Задача 5. Повний цикл планування РМ
Задача 5. Від стратегії до моніторингу
Оберіть підприємство (галузь на ваш вибір) і коротко опишіть повний цикл планування в РМ.
1. Ключові положення стратегії РМ (апетит, пріоритети).
2. Один план реагування на пріоритетний ризик.
3. 3–4 конкретні заходи з атрибутами.
4. Система моніторингу наслідків (індикатори + періодичність).
5. Як рада / керівництво контролює виконання всього циклу?
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 9 · ЗАВДАННЯ
08 / 12

## Slide 9
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ
Питання 1–4
1
Яку роль відіграє стратегія ризик-менеджменту в господарській діяльності підприємства?
2
Що таке план реагування на ризики і чим він відрізняється від програми / політики РМ?
3
Які обов’язкові елементи має містити план реагування на конкретний ризик?
4
Як розробляти планові заходи, щоб вони були реалістичними і забезпеченими ресурсами?
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 9 · ЗАВДАННЯ
09 / 12

## Slide 10
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ
Питання 5–8
5
Навіщо потрібен моніторинг наслідків планових рішень і які індикатори використовувати?
6
Як забезпечити зв’язок між стратегією РМ, планами реагування та операційними заходами?
7
Які типові причини, через які плани реагування залишаються невиконаними?
8
Як організувати звітність перед керівництвом / радою щодо виконання планів РМ?
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 9 · ЗАВДАННЯ
10 / 12

## Slide 11
ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ НА СЕМІНАРІ
Теми для дискусії
Стратегія на папері vs у діях
Чому стратегія ризик-менеджменту часто залишається декларацією? Як зробити її керівним документом для рішень?
Плани і відповідальність
Хто має «володіти» планом реагування — ризик-менеджер чи власник ризику (лінійний керівник)?
Моніторинг без формалізму
Як налаштувати моніторинг наслідків так, щоб він давав управлінську цінність, а не лише «галочки»?
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 9 · ЗАВДАННЯ
11 / 12

## Slide 12
Тема 9. Завдання
5 ситуацій · 5 задач · 8 питань · теми для дискусії
Стратегія РМ, план реагування, заходи, моніторинг наслідків
Курс «Управління ризиками»