## Slide 1
ТЕМА 10 · ЗАВДАННЯ ТА ПИТАННЯ
Етапи реалізації програми ризик-менеджменту
Практичні ситуації · Задачі · Питання для самоперевірки
Курс «Управління ризиками»

## Slide 2
ТЕМА 10 · ЗАВДАННЯ
Структура блоку завдань
01
Практичні ситуації
5 ситуацій на відповідальність, етапи програми РМ та культуру
02
Задачі
5 задач: відповідальність менеджменту, 9 етапів, культура РМ
03
Питання
8 питань для самоперевірки та семінару
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 10 · ЗАВДАННЯ
02 / 12

## Slide 3
ПРАКТИЧНІ СИТУАЦІЇ
Ситуації 1–2
Ситуація 1. Відповідальність менеджменту
Після реалізації серйозного ризику (зрив контракту з ключовим клієнтом) рада директорів запитує: «Хто відповідав за управління цим ризиком?». Виявляється, що формально ризик був у реєстрі, але жоден топ-менеджер не вважав його «своїм», а ризик-менеджер лише «фіксував».
Завдання: у чому полягає відповідальність менеджменту організації за якість управління ризиками? Як розмежувати ролі ради, CEO, власників ризиків і служби РМ? Які наслідки має «розмита» відповідальність?
Ситуація 2. Дев’ять етапів діяльності РМ
Компанія «впроваджує ризик-менеджмент». Зробили політику і реєстр ризиків, провели одне навчання. Далі процес зупинився: немає регулярної оцінки, планів реагування, моніторингу, звітності перед радою. Керівництво вважає, що «РМ уже є».
Завдання: назвіть дев’ять основних етапів діяльності ризик-менеджменту. Які етапи в цій компанії пропущені або виконані формально? Що потрібно, щоб цикл став замкненим і повторюваним?
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 10 · ЗАВДАННЯ
03 / 12

## Slide 4
ПРАКТИЧНІ СИТУАЦІЇ
Ситуації 3–4
Ситуація 3. Культура ризик-менеджменту
У компанії документи РМ якісні, комітет з ризиків збирається, звіти готуються. Але лінійні керівники приховують проблеми («щоб не зіпсувати показники»), про «майже інциденти» не повідомляють, а обговорення ризиків на нарадах — формальне. Культура «не приносити погані новини» домінує.
Завдання: що таке культура ризик-менеджменту? Чим вона відрізняється від наявності документів і процедур? Які ознаки «здорової» і «токсичної» культури РМ? Як керівництво може її формувати?
Ситуація 4. Відповідальність і стимули
KPI керівників підрозділів побудовані лише на фінансових і операційних показниках. Немає жодного індикатора, пов’язаного з управлінням ризиками чи своєчасним повідомленням про проблеми. У результаті ризики «випливають» лише коли вже реалізувалися.
Завдання: як пов’язати систему мотивації та оцінки персоналу з якістю управління ризиками? Які стимули підтримують культуру відкритості, а які — навпаки її руйнують? Наведіть 2–3 практичні механізми.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 10 · ЗАВДАННЯ
04 / 12

## Slide 5
ПРАКТИЧНІ СИТУАЦІЇ
Ситуація 5
Ситуація 5. Впровадження програми РМ «під ключ»
Організація вирішила впровадити повноцінну програму ризик-менеджменту. Є політика, призначено координатора, заплановано навчання. Але немає чіткого розуміння послідовності етапів, ролей на кожному етапі та критеріїв «готово». Існує ризик, що впровадження залишиться фрагментарним.
Завдання:
1. У якій послідовності реалізовувати дев’ять етапів діяльності РМ?
2. Як розподілити відповідальність менеджменту на кожному етапі?
3. Які індикатори покажуть, що культура РМ реально змінюється, а не лише документи?
4. Які типові помилки впровадження програми РМ і як їх уникнути?
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 10 · ЗАВДАННЯ
05 / 12

## Slide 6
ЗАДАЧІ
Задачі 1–2
Задача 1. Відповідальність менеджменту
Опишіть зони відповідальності за якість управління ризиками для різних рівнів.
1. Наглядова рада / рада директорів.
2. Виконавчий менеджмент (CEO, CFO, COO).
3. Власники ризиків (лінійні керівники) та служба РМ.
Задача 2. Дев’ять етапів діяльності РМ
Перелічіть дев’ять основних етапів ризик-менеджменту та коротко розкрийте зміст кожного.
1. Етапи 1–3 (підготовка та ідентифікація).
2. Етапи 4–6 (оцінка, реагування, реалізація).
3. Етапи 7–9 (моніторинг, звітність, вдосконалення).
4. Який етап найчастіше «випадає» на практиці і чому?
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 10 · ЗАВДАННЯ
06 / 12

## Slide 7
ЗАДАЧІ
Задачі 3–4
Задача 3. Культура ризик-менеджменту
Складіть порівняльну таблицю ознак «формальної» та «реальної» культури РМ (5–6 критеріїв).
1. Ставлення до повідомлення про проблеми / «майже інциденти».
2. Роль керівництва, обговорення ризиків на нарадах, стимули.
3. Документи vs поведінка; навчання; реакція на помилки.
Задача 4. Діагностика етапів програми
Умовна компанія має: політику РМ, частково заповнений реєстр, немає планів реагування, рідкі звіти, відсутнє навчання лінійних керівників.
1. Які з дев’яти етапів виконані / частково / відсутні?
2. Які 3 пріоритетні кроки для «запуску» повного циклу?
3. Хто має взяти відповідальність за кожен крок?
4. Як виміряти прогрес через 6–12 місяців?
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 10 · ЗАВДАННЯ
07 / 12

## Slide 8
ЗАДАЧІ
Задача 5. План впровадження програми РМ
Задача 5. Дорожня карта впровадження
Розробіть спрощену дорожню карту впровадження програми ризик-менеджменту в організації (горизонт 12 місяців).
1. Етапи 0–3 міс. (фундамент: політика, ролі, навчання).
2. Етапи 3–6 міс. (ідентифікація, оцінка, перші плани).
3. Етапи 6–12 міс. (цикл моніторингу, звітність, культура).
4. Ключові ризики самого впровадження і як їх закрити.
5. Критерії успіху через рік (документи + поведінка + рішення).
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 10 · ЗАВДАННЯ
08 / 12

## Slide 9
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ
Питання 1–4
1
У чому полягає відповідальність менеджменту організації за якість управління ризиками?
2
Назвіть дев’ять основних етапів діяльності ризик-менеджменту та коротко розкрийте їх.
3
Що таке культура ризик-менеджменту і чому вона важливіша за наявність документів?
4
Як розмежувати відповідальність ради, топ-менеджменту, власників ризиків і служби РМ?
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 10 · ЗАВДАННЯ
09 / 12

## Slide 10
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ
Питання 5–8
5
Які етапи циклу РМ найчастіше виконуються формально або пропускаються?
6
Які ознаки свідчать про наявність (або відсутність) культури ризик-менеджменту?
7
Як система мотивації та KPI впливає на культуру управління ризиками?
8
Які типові помилки при впровадженні програми РМ в організації?
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 10 · ЗАВДАННЯ
10 / 12

## Slide 11
ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ НА СЕМІНАРІ
Теми для дискусії
Відповідальність vs «це не моє»
Як зробити так, щоб кожен керівник відчував відповідальність за ризики свого напряму, а не лише служба РМ?
Культура і страх помилки
Чи можлива відкрита культура РМ в організаціях, де помилки караються? Як змінити правила гри?
Етапи і реальне впровадження
Чому багато компаній «застрягають» на етапі політики та реєстру і не доходять до повного циклу?
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 10 · ЗАВДАННЯ
11 / 12

## Slide 12
Тема 10. Завдання
5 ситуацій · 5 задач · 8 питань · теми для дискусії
Відповідальність менеджменту, 9 етапів, культура РМ
Курс «Управління ризиками»