## Slide 1
Тема 5
КОМАНДНА РОБОТА НА ПРОЕКТАМИ
Мета: опанування умінь та знань, необхідних для успішного формування і розвитку проектної команди, а також набуття навичок підприємництва на основі проектів СтартАп.
1. Формування команди проекту
2. Традиційне та інноваційне підприємництво на основі проекту СтартАп.

## Slide 2
1. Формування команди проекту
В організації команди є робочими групами, які створюються для вирішення певних завдань; їм надаються усі необхідні ресурси і повноваження для досягнення кінцевого результату, за який вони, відповідно, несуть повну відповідальність.
Робота в команді сприяє:
– покращенню продуктивності праці в організації
– поліпшує якість як самої праці так і кінцевого продукту
– сприяє розвитку інновацій та творчості
– забезпечує капіталізацію науково-технологічних досягнень
– покращує мотивацію і самовіддачу працівників.
На групову ефективність впливають три фактори:
– груповий процес: рішення проблем, прийняття рішень, управління конфліктами, комунікації.
– групова структура: ясні цілі, які б мотивували завдання, ясно визначені ролі, достатній час, ефективна групова культура, групові норми.
– організаційне середовище: ясна місія і прийняте всіма бачення; підтримуюча культура; система мотивації за досягнення мети; інформація і зворотний зв'язок; навчання та консультації; технологічні та матеріальні ресурси.

## Slide 3
Процес формування команди та становлення її як зрілої структури охоплює певний період часу. Виділють чотири стадії розвитку команди, які вона обов'язково повинна пройти для досягнення успіху (етапи життєвого циклу команди):
1. Формування (Forming). Учасники групи тільки вчаться взаємодіяти один з одним; на цій стадії її продуктивність мінімальна.
Основні процеси, що відбуваються на цій стадії:
Початок діяльності команди. Контакти обережні. Поведінка орієнтована на дотримання прийнятих правил і норм в організації. Ініціатива обережна, раціональна. Довіри всередині команди немає. Відбувається поступове розуміння цілей і завдань команди. Ранжирується власна компетентність в професії і відносинах по відношенню до інших членів команди. Даний етап може тривати досить довго.
2. Шторм (Storming). Ближній бій. Час напруженої боротьби за соціальні ролі і правила взаємодії, за якими команди будуть діяти далі.
Основні процеси, що відбуваються на цій стадії:
Люди зближуються, звіряючи сприйняття і ціннісні позиції. Починається критика існуючих і пошук нових форм роботи. Вводяться норми і правила командної роботи. Формуються командні цінності і переваги. Починає діяти закон домінування командних норм над індивідуальними. Влагоджуються конфлікти, пов'язані з особистими цінностями, цілями і методами їх досягнення. Члени команди демонструють один одному професіоналізм і зближуються. Розподіляються ролі і народжується певна внутрішня структура і напрацьовані сценарії взаємодії.

## Slide 4
3. Нормування (Norming). На цій частині стадії розподіляються обов'язки, розвивається почуття ліктя, вільно передається інформації.
Основні процеси, що відбуваються на цій стадії:
Після вирішення міжособистісних проблем різко зростає згуртованість команди. Вона перетворюється в єдине ціле. Народжуються радість, ентузіазм, виникає і синергетичний ефект. Починає напрацьовуватиметься взаємна довіра. Люди відкриваються один одному. Суперництво змінюється кооперацією, згодою. Творчість і гнучкість дозволяють різко підвищити адаптивність команди. Формується командна свідомість, зростає його цінність для людей. З'являються солідарна відповідальність. Рішення виробляються на основі згоди. Закінчується період психологічного протистояння і байдужості. Люди переходять до орієнтації на командні цілі, в яких оптимально відображені особисті.
4. Робота (Performing). осягнення оптимального рівня функціонування.
Основні процеси, що відбуваються на цій стадії:
Час максимальної продуктивності праці, вищої якості, розвитку колективних інтересів. Розкриваються можливості кожної людини. Відбувається інтенсивний обмін необхідними знаннями. З'являється потреба у високій винагороді. Розвиваються відносини з зовнішнім оточенням. Може спричинити серйозні конфлікти із зовнішнім оточенням. Команда потребує як в удосконаленні, так і в інноваціях. Необхідні підвищення культури якості в роботі, забезпечення регулярного зворотного зв'язку, що стосується функціонування команди, надання їй допомоги в запобіганні повернення до пройдених стадій розвитку.

## Slide 5
5. Руйнування (Розформування) команди. Руйнування команди можна розділити на два види:
1. Деградація команди в зв'язку з внутрішніми або зовнішніми змінами, з плином часу. Як правило, таке руйнування відбувається як послідовна регресія відповідно до стадій розвитку команди.
2. Цілі досягнуті або припинили своє існування. З'являються особистісні розбіжності, починається боротьба за розподіл результатів. Завдання керівника - розформувати команду, зберігши налагоджені відносини між людьми. Необхідність в грамотному розформування команди обумовлена ​​тим, що її учасники, з високою ймовірністю будуть задіяні в інших командах (ця подія найбільш ймовірно при реалізації проекту). Чим успішніше був досвід цих учасників в даній команді, тим важче їм буде адаптуватися до нових умов.

## Slide 6
Тепер доцільно вернути увагу на чотири основні підходи до формування команди: цілепокладання; міжособистісний; рольовий; проблемно-орієнтований.
1. Цілепокладання (заснований на цілях) дозволяє членам команди краще орієнтуватися в процесах вибору та реалізації спільних групових цілей реалізації проекту.
2. Міжособистісний підхід сфокусований на поліпшенні міжособистісних відносин у команді і заснований на тому, що міжособистісна компетентність збільшує ефективність діяльності команди. Його мета – збільшення групового довіри, заохочення спільної підтримки, а також збільшення внутрішніх командних комунікацій.
3. Рольовий підхід – це проведення дискусії і переговорів серед членів команди щодо їх ролей; передбачається, що ролі членів команди частково перетинаються.
4. Проблемно-орієнтований підхід (через рішення проблем) припускає організацію заздалегідь спланованих серій зустрічей з групою фахівців в рамках команди, що мають загальні організаційні відносини і цілі. Підхід включає в себе послідовний розвиток процедур рішення командних проблем і потім досягнення головного командного завдання.

## Slide 7
Необхідність формування команд визначається характером виконуваного завдання. Вони виділяють три типи завдань:
1. прості завдання, що мають технічну природу. Для виконання завдань даного типу людям потрібні тільки деякі соціальні навички і їх добре виконують працюючи незалежно один від одного співробітники.
2. звичайні завдання з помірним ступенем невизначеності. Для виконання цього типу співробітникам необхідна загальна інформація та ідеї, які вони можуть отримати в процесі помірної співпраці, якщо мають навички ведення переговорів і координації діяльності.
3. завдання з високим ступенем невизначеності з складними проблемами, що мають значення для всіх зацікавлених сторін. Для виконання завдань третього типу необхідний високий рівень навичок командної роботи, взаємодії всіх структурних одиниць компанії як по вертикалі, так і по горизонталі. До такого типу завдань відноситься робота над різними проектами, програмами і планами.

## Slide 8
Для виконання завдань проектного типу необхідно мати:
– високий рівень загальної та професійної компетентності у відповідній галузі знань,
– розвинуті навички командної роботи
– комунікативні навички взаємодії всіх структурних одиниць компанії як по вертикалі, так і по горизонталі,
– уміння оптимального поєднання підходів до формування команди з огляду на стадії життєвого циклу команди, цілей, строків та типу проектного завдання.
Отже, Що таке проект? Проект – «Projectus» (лат.) задуманий наперед».
Проект - це тимчасова діяльність, яка здійснюється з метою створення унікального продукту чи послуги.
Проект - це сукупність дій, в яких людські, матеріальні і фінансові ресурси організовані для виконання унікального набору робіт певного змісту в умовах обмеженої вартості і часу.
Отже, IT-проект - це проект, в рамки якого входять роботи, пов'язані з інформаційними технологіями, які в свою чергу спрямовані на створення, розвиток і підтримку інформаційних систем.

## Slide 9
Рис.1. Основні характеристики проекту
Основні відмітні риси проекту в сучасному розумінні (рис.2.): створення цінності (1) в рамках конкретної місії (2) конкретної соціально-економічної системи (3). Системою може виступати як окрема людина, так і група людей, громада, організація, місто, район, регіон, держава тощо. Слід розуміти, що цінність створює не сам продукт проекту, а його унікальні властивості (4), які проявляються в процесі ви­користання продукту. Інновації стають основою бізнес-ідеї будь-якого проекту (5).
Рис.2. Сучасний проект та його відмінні риси

## Slide 10
За термінами реалізації розрізняють проекти:
– короткострокові (менше року)
– середньострокові (1-3 роки)
– довгострокові (понад три роки).
За масштабами у міжнародній практиці проекти поділяють на:
– малі (до 10 млн. дол.)
– середні (10-50 млн дол.)
– великі (50- 100 млн дол.)
– масштабні (понад 100 млн дол.).
За складністю розрізняють такі проекти:
– прості - окремі конкретні проекти з чітко визначеною орієнтацією та масштабом; припускають певні спрощення щодо проектування та реалізації, формування команди проекту тощо;
– мультипроекти - комплексні проекти, що складаються з простих проектів;
– мегапроекти - комплексні проекти розвитку регіонів, секторів економіки. До мегапроектів належать міжнародні проекти, що вирізняються значною організаційною й технічною складністю та високою вартістю, а також великою роллю в економіці й політиці країн, для яких розробляються.
За видами розрізняють проекти: комерційні та некомерційні, залежно від мети проекту: отримати прибуток або інший ефект.
За характером і сферою діяльності виокремлюють такі проекти: промислові, економічні, організаційні, дослідницькі, соціальні тощо.

## Slide 11
ІТ-проекти можна класифікувати за всіма класичними класифікаційними ознаками, хоча специфіка галузі накладає свої особливості.
За функціональним призначенням (орієнтованість продуктів IT-проектів на напрямки діяльності замовника): виробничі; технологічні; фінансові; дослідні; маркетингові; з управління персоналом; з управління проектами; ігрові; комбіновані.
За видом автоматизованих процесів: основні і допоміжні; технологічні та офісні; управлінські; аналітичні; транзакційні; реального часу; з тим чи іншим акцентом на обчислювальну обробку; передача даних; організація зберігання; обробка медіа-контенту; забезпечення безпеки.
За рівнем впливу розробки інтерфейсу на проект:
– низький - результат розробки інтерфейсу має незначний вплив на оцінку проекту в цілому, займає невеликий відрізок часу в життєвому циклі проекту;
– середній - результат розробки інтерфейсу має значний вплив на оцінку проекту в цілому, займає значний відрізок часу в життєвому циклі проекту;
– високий - результат розробки інтерфейсу має критично важливе вплив на оцінку проекту в цілому, займає значний відрізок часу в життєвому циклі проекту, може вплинути на прийняття рішення про закриття проекту.

## Slide 12
Так, за видом продукту розрізняють такі ІТ-проекти як:
1. ІТ-система. ІТ-проект, що включає ІТ пристрої і програмне забезпечення, що інтегровані в єдину систему.
Прикладом ІТ-системи можна вважати діючу ERP-систему разом з комплексом обладнання (комп'ютерів і серверів) на яких вона працює. ERP (англ. Enterprise Resource Planning, планування ресурсів підприємства).
ERP-система - конкретний програмний пакет, який реалізує стратегію ERP. Концепція ERP сформульована в 1990 році як бачення розвитку методик планування ресурсів MRP II і CIM (англ.), в 2000-і роки відбулася консолідація постачальників, з'явилася значна кількість ERP-систем для малого та середнього бізнесу, найбільш відомими постачальниками яких стали Sage Gr oup і Microsoft.

## Slide 13
Прикладом такої системи для великих підприємств є програмний продукт класу ERP Парус-Підприємство 8.
Рис. Приклад ІТ-проекту як системи

## Slide 14
2. Програмний продукт — ІТ-проект зі створення програмного засобу, призначеного для постачання користувачу. Програмним продуктом можна вважати комплекс програм (програмного забезпечення), що функціонують на ЕОМ та підтримують користувача в процесі вирішення його завдань без участі створювача на основі документації, гарантії та технічної підтримки.
Прикладом програмного продукту може бути Microsoft Office. Прикладами програмного забезпечення як сервісу є Google Docs (програма роботи з таблицями, документами, презентаціями тощо) чи Prezi (хмарне презентаційне програмне забезпечення).
3. Технічні засоби. ІТ-проект технічного забезпечення інформаційних систем – це комплекс взаємопов'язаних технічних засобів, до якого входять засоби обчислювальної техніки, обладнання для організації локальних мереж і підключення до глобальних мереж, пристрої реєстрації, накопичення та відображення інформації, призначені для автоматизованого збору, накопичення, обробки, передачі, обміну та відображення інформації.

## Slide 15
4. Програмно-технічні комплекси. ІТ-проект, який передбачає створення продукту з вбудованим програмним забезпеченням, виконаний у вигляді однієї або декількох експлуатаційно-автономних складових частин, який разом з периферійним устаткуванням і (за необхідності) з іншими програмно-технічними комплексами виконує всі основні функції інформаційної або керуючої системи, компонентом якої він є.
Наприклад, програмно-технічний комплекс «Система реєстрації та обліку РРО – E-Receipt (електронний чек)» включає такі складові:
- безплатне клієнтське програмне забезпечення (інсталяційний пакет), інтегроване з «Електронним кабінетом» Державної фіскальної служби України;
- програмно-технічний засіб, де зберігаються дані щодо товару, фіскальна інформація, на основі яких формуються розрахункові документи та звіти;
- годинник-календар;
- процесор, який керує механізмом друкування чеків та звітів, грошовою скринькою, клавіатурою, іншим обладнанням, включеним до його складу, а також виконує операції з формування звітів про розрахункові опеорації та розрахункових документів, внесення фіскальної інформації до фіскальної памяті;
- запам’ятовувальний пристрій, якій містить програмну пам’ять;
- модуль безпеки, що згідно з технологією, розробленою НБУ забезпечує здійснення контролю за відсутністю спотворення або знищення даних.
4. Матеріали, роботи та послуги, пов’язані з окремими етапами проектних робіт. ІТ-проекти зі створення окремих модулів, блоків, додатків, дизайну, кошторису і т.д.

## Slide 16
Отже, визначили:
– основні підходи до формування команди
– стадії розвитку команди
– типи завданнь, що визначають потребу у формуванні проектної команди
– сутність проекту та їх види.
Наступний етап – умови та фактори формування ефективної проектної команди.
Умови функціонування ефективної проектної команди:
• визначення складу команди проекту, а також чіткий опис ролей та обов'язків її членів;
• чітко визначені і зрозумілі цілі проекту;
• реалістичний план і терміни виконання проекту;
• розумні і прийнятні правила (процедури, що визначають інформаційні потоки, комунікації, організацію нарад команди тощо);
• керівна роль менеджера проекту.

## Slide 17
Команда проекту - сукупність окремих осіб і груп, залучених до виконання проекту і відповідальних перед керівником або менеджером проекту за їх виконання. Команда проекту створюється на період реалізації проекту і після його завершення розпускається.
Хто формує команду і відповідає за ефективну реалізацію проектного завдання?
Формування і реалізація проекту відповідно до рівнів управління здійснюється:
– керівництвом проекту
– менеджером проекту
– командою проекту, яка працює з керівництвом
– іншими учасниками проекту, котрі виконують специфічні види діяльності, бізнес-процеси проекту.
У роботах за проектом можуть брати участь представники лінійних і функціональних підрозділів компаній, відповідальних за виконання покладених на них завдань, видів діяльності, функцій, включаючи планування, керівництво, контроль, організацію, адміністрування й інші загальносистемні функції.

## Slide 18
Хто такі керівники проектів?
Керівник Проекту (Project Manager) — особа, що здійснює координацію всіх ресурсів проекту для досягнення цілей проекту. Несе кінцеву відповідальність за успіх проекту.
Головні вимоги до кандидатів на позицію Менеджера проекту:
– Знання методів і технологій управління проектами
– Спеціальні знання з предметної області проекту
– Навички і досвід управління людьми
– Лідерські і організаційні якості
– Ефективні комунікації

## Slide 19
Рис. Необхідні якості професійного керівника проекту

## Slide 20
Мета керівника проекту – завжди знати цілі компанії, її стратегію і політику.
Основними цілями в управлінні ІТ-проектами є:
– зниження витрат на створення і розвиток інформаційних технологій компанії;
– ефективне використання персоналу, зайнятого у сфері ІТ;
– підвищення ефективності роботи ІТ-департаментів.
Завдання керівника проекту – пошук компромісів між цілями окремих учасників проекту, оскільки часто вони можуть перебувати у протиріччі.
Наприклад, ціль постачальника – отримання максимального прибутку, а ціль компанії, що реалізовує проект, – мінімізація витрат.

## Slide 21
Для досягнення поставлених цілей в управлінні ІТ-проектами визначається ряд відповідних задач Менеджера проекту:
– розробка методології управління програмами робіт ІТ-проектів;
– розробка нормативно-методичного забезпечення для управління програмами робіт і проектами;
– розробка автоматизованої системи;
– впровадження системи;
– навчання користувачів.

## Slide 22
Центри відповідальності за проект:
– Керівник організації/департаменту (як вписати проект у стратегію компанії, як розставити пріоритети в проектній діяльності)
– Менеджери проектів всіх рівнів та напрямків (ключова відповідальність за успішне виконання проекту в заданій системі координат)
– Адміністратори, координатори проектів (забезпечення ефективних комунікацій, координація ресурсів і робіт)
– Керівники підрозділів, відділів (виділення ресурсів на проект, відповідальність за якість виконання робіт)
– Учасники проектної команди, спеціалісти, задіяні у проекті (виконання своєї ділянки робіт для досягнення цілей проекту)

## Slide 23
Характеристика моделі управління проектом
ЦІЛІ інструмент - контракт | Визначаються вимоги до проекту у розрізі обсягів, витрат, часу і якості, а також наголошується, який з них домінує
ЩО (обсяг) інструмент – метод планування | Визначаються обсяги робіт шляхом розробки робочої структури проекту
ХТО (команда) інструмент – метод побудови структури | Призначається керівник і формується команда шляхом створення організаційної структури і порівняння вимог проекту зі здібностями виконавців
ХТО ЩО РОБИТЬ (відповідальність) інструмент-матриця відповідності | Створюється матриця відповідальності, в якій роботи закріплюються за виконавцями із визначенням ступеня відповідальності
ЯК (плани) інструменти - сітьові графіки, діаграми Ганта, ресурсні гістограми | Узгоджуються плани виконання проекту щодо встановлених цілей і взаємовідносин між робочими елементами
КОЛИ і СКІЛЬКИ (контроль) інструмент - інформаційні та аналітичні звіти, метод скорегованого бюджету | Визначаються документи, які містять інформацію для контролю щодо строків, обсягів, бюджету шляхом визначення відхилень від плану
Процеси та інструменти в управлінні проектами
Процеси | Інструменти
Визначення обсягу робіт | Робоча структура проекту
Створення команди проекту | Організаційна структура
Планування послідовності робіт | Сітьові графіки
Календарне планування | Діаграми Ганта
Планування витрат | Структура затрат по проекту
Оцінка проекту | Вартість грошей у часі, скореговані бюджети
Розподіл ризику і відповідальності | Контракт
Зміни параметрів | Аналіз чутливості і ризиків
Лідерство | Призначення менеджера проекту

## Slide 24
2. Традиційне та інноваційне підприємництво на основі СтартАп.
Відкритість доступу суспільства до підприємництва дає можливість виражати свій творчий потенціал, сміливо реалізовувати ідеї, при цьому, нести відповідність до однієї з головних функцій підприємництва – отримувати прибуток від збуту товару чи послуг.
Згідно Господарського кодексу України Підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
Основні принципи підприємництва:
– вільний вибір підприємцем видів підприємницької діяльності;
– самостійне формування підприємцем програми діяльності, вибору постачальників і споживачів продукції, що виробляється, залучення матеріально-технічних, фінансових та інших видів ресурсів, використання яких не обмежено законом, встановлення цін на продукцію та послуги відповідно до закону;
– вільний найм підприємцем працівників;
– комерційний розрахунок та власного комерційного ризику;
– вільне розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом;
– самостійне здійснення підприємцем зовнішньоекономічної діяльності, використання підприємцем належної йому частки валютної виручки на свій розсуд.

## Slide 25
Суб'єктами господарювання в сфері підприємницької діяльності є:
1) громадяни України, іноземці та особи без громадянства
2) господарські організації - юридичні особи, комунальні та інші підприємства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку;
До господарських товариств належать: акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства. Найбільш поширеною організаційно-правовою формою господарювання в Україні є ТОВ. Товариством з обмеженою відповідальністю є господарське товариство, що має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном. Учасники товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах своїх вкладів.

## Slide 26
Суб’єктами малого підприємництва є:
– фізичні особи - підприємці, у яких середня кількість працівників за не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро
– юридичні особи, у яких середня кількість працівників не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро.
Суб’єктами великого підприємництва є юридичні особи, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро.
Інші суб’єкти господарювання належать до суб’єктів середнього підприємництва.

## Slide 27
Залежно від форм власності, підприємства діляться на такі види:
– приватне підприємство, що діє на основі приватної власності громадян чи суб'єкта господарювання (юридичної особи);
– підприємство, що діє на основі колективної власності (підприємство колективної власності) – це виробничі кооперативи, підприємства споживчої кооперації, підприємства громадських та релігійних організацій, інші підприємства, передбачені законом.
– комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади;
– державне підприємство, що діє на основі державної власності;
– підприємство, засноване на змішаній формі власності (на базі об'єднання майна різних форм власності): асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, інші об'єднання підприємств, передбачені законом.
– спільне комунальне підприємство, що діє на договірних засадах спільного фінансування (утримання) відповідними територіальними громадами - суб’єктами співробітництва.

## Slide 28
Успіх підприємницької творчості полягає у народженні нової цікавої ідеї, у реалізації та перетворенні в прибуткову діяльність.
Закон України «Про інноваційну діяльність» визначає термін «інновації» - як новостворені і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери;
З поняттям інновація (нововведення) найчастіше ототожнюють:
– по-перше, новаторське дослідження або розробку;
– по-друге, зміни в стилі роботи організації з метою створення сприятливіших умов для клієнта;
– по-третє, розробку нових товарів або послуг на умовах, досконаліших ніж ті, що є.
Розрізняють кілька видів інновації:
– продуктова — впровадження нового продукту;
– технологічна — впровадження нового методу виробництва;
– технічна — впровадження нового засобу виробництва, модернізація конструкції відомого технічного об'єкту;
– ринкова — створення нового ринку товарів і послуг;
– маркетингова — освоєння нового джерела постачання сировини;
– управлінська — реорганізація структури управління;
– соціальна — впровадження заходів з метою покращення життя населення;
– екологічна — впровадження заходів з питань охорони довкілля.

## Slide 29
Інноваційне підприємство (інноваційний центр, технопарк, технополіс, інноваційний бізнес-інкубатор тощо) – підприємство (об'єднання підприємств), що розробляє, виробляє і реалізує інноваційні продукти і (або) продукцію чи послуги, обсяг яких у грошовому вимірі перевищує 70 відсотків його загального обсягу продукції і (або) послуг.
Більшість інноваційних компаній – це маленькі або навіть мікро підприємства, дуже мобільні, часто сезонні, засновані на проектах або стартапах.
Сам термін «стартап» з’явився в журналі Forbes в 1976 р і Business Week в 1977 р для позначення компаній з короткою історією операційної діяльності.
У вузькому розумінні, стартапом вважається проект, що швидко розвивається у певній галузі економіки. Успішний запуск такого проекту як правило забезпечує значний соціально-економічний ефект, що проявляється через створення нових робочих місць та достойну оплату праці персоналу. Стартап – це процес для реалізації абсолютно нових бізнес ідей за короткі терміни з мінімальною кількістю фінансових ресурсів.

## Slide 30
Стартап-компанія – нещодавно створена компанія (можливо, ще не зареєстрована офіційно, але планує стати офіційною), що будує свій бізнес на основі інновацій (ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності) або інноваційних технологій (радикально нові чи вдосконалені технології, які істотно поліпшують умови виробництва або самі виступають товаром), не вийшла на ринок або почала на нього виходити і володіє обмеженими ресурсами.
Стартап виступає новою перспективною формою ведення бізнесу в Україні. Саме за допомогою розвитку спартап-компаній в Україні вирішується питання малого та середнього бізнесу
Відповідно до твердження представників інноваційного бізнесу, до 2005 р. в Україні фактично не було стартапів. Усе відбувалося навколо аутсорсингу (передача компанією частини її завдань або процесів стороннім виконавцям на умовах субпідряду) та ДіР.

## Slide 31
Довідково. Сервіс Startup Ranking склав рейтинг країн світу за кількістю стартапів, які в них засновані. В рейтинг увійшло 137 країн, а Україна зайняла 37 місце, обігнавши Південну Корею і Естонію – у нас нарахували 77 стартапів. На першій позиції передбачувано опинилися США (3687 стартапів), на другому та третьому Індія (990) і Великобританія (555) відповідно. Росія (223) – на 16-й позиції в рейтингу. Важливо відмітити, що більшість всіх стартапів діють в Києві. Решта розподілилась найбільшими містам України.
Прикладами успішних українських стартапів є:
– мобільний додаток "Уклон" для замовлення таксі;
– poster POS – додаток, який замінює касу у ресторанах та кафе;
– ring – український стартап, що випускав домофони, був придбаний компанією Амазон за суму близьку до 1.5 мільярдів доларів США.
– Newoldstamp, який розвиває онлайн-сервіс по генерації професійних email-підписів, отримавший 150 тисяч доларів США інвестицій.
А також: Depositphotos, Terrasoft, Template Monster, Coursmos, Сlickky, Augmented Pixels, GitLab 9, Petcube, Grammarly.
У 2018 у сферу стартапів України було інвестовано $290 млн (для порівняння: у 2017 — $265 млн), а кожного року в Україна проводиться більше 1000 заходів для інвесторів та ІТ-спеціалістів.

## Slide 32
Підвищення за останні роки позиції України посприяло ряд факторів, зокрема:
– щороку кількість ІТ-спеціалістів зростає на 20%;
– успіх українських стартапів (Grammarly, Hotelscan, Livestream).
– суттєвий ріст інвестугод (44 у 2018) і фондів (більше ніж 20);
– розвиток бізнес-інкубаторів – це своєрідні посередники між новим проектом і інвесторами, які можуть фінансувати його реалізацію. В Україні це: Eastlabs, iHUB, HappyFarm, Growthüp, Wannabiz, Voomy IT–парк і Polyteco, YEP. За останні роки з’явилися такі масштабні гравці як: інноваційний парк UNIT.City, бізнес-інкубатор 1991 Open Data Incubator, бізнес-акселератор Radar Tech;
– розвиток соціальних стартапів.
Соціальні стартапи мають на меті допомогу окремим верстам населення, вони реформують суспільство, в бік підтримки кожного. Тому наслідками кожного стартапу можна вважати дві складові: фінансова (комерційна) та соціальна.
Соціальні проекти не є прибутковими, а тому не є цікавими для більшості приватних інвесторів.

## Slide 33
Отже, стартап як проект матиме успіх, коли:
– по-перше, є дуже хороша та унікальна ідея (продукту чи послуги), на які будуть покупці;
– по-друге, продуманий та описаний план розвитку компанії (бізнес план);
– по-третє, сильна команда, котра зможе розробити та втілити інноваційну ідею в продуті чи послузі;
– по-четверте стратегія виходу інвестора з проекту;
– по-п’яте – можливість заробити.

## Slide 34
Будь-який бізнес-план стартапу розробляється для певних цілей. Виділимо декілька з них:
отримання банківського кредиту (бізнес-план є ключовою ланкою в процесі позикового фінансування);
для внутрішніх цілей (чи правильно ви дієте, почавши нову власну справу; переконати себе в тому, що ви прийняли правильне рішення і що вкладені засоби та зусилля виправдаються та принесуть прибуток);
залучення інвесторів (обов’язкова умова залучення іноземних інвестицій);
створення спільного підприємства (іноземні компанії, знаючи про економічні труднощі в Україні, з великою обережністю підходять до оцінки потенційного партнера по спільному підприємству, тому бізнес-план допоможе переконати вашого партнера в серйозності ваших намірів).
укладання великого контракту (в умовах високої конкуренції бізнес-план служить для переконання потенційних замовників або покупців в своїй перспективності і серйозності намірів);
продаж власної справи (дасть можливість вам успішно досягти цієї мети і переконати потенційного покупця у вигідності угоди).
Отже, бізнес-план призначений для різних цілей і буде мати успіх за умови, вдалого відображення інтересів тих, для кого він призначений.

## Slide 35
Перелік зацікавлених сторін залежить від типу, виду, масштабу та складності проекту, а також особливостей розподілу функцій між ними в проекті (рис.)
Рис. Схема основних зацікавлених сторін проекту
Наприклад, для проектів, пов'язаних з реалізацією стратегій розвитку регіонів, замовником може бути громада або влада. В бізнес-проектах замов­ником виступає особа, яка випускатиме продукцію з унікальними властивостями, використовуючи продукт проекту.

## Slide 36
Основними джерелами надходження коштів в стартап:
– особисті заощадження стартаперів – використовуються на етапах зародження і становлення, коли ідея продукту, послуги, технології, а також бізнес-план самого стартапу знаходяться на стадії розробки, і пропонувати стороннім інвесторам поки просто нічого;
– кошти родичів і друзів – використовуються на перших етапах становлення проекту, коли витрати вже є, а прибутку ще немає. У цей момент друзі та родичі можуть виступати не тільки в якості фінансових помічників, але і якперші користувачі продуктом або послугою;
– краудфандінг – добровільний збір коштів та інших ресурсів на проведення заходів або створення об’єктів і цінностей соціальної, суспільної, політичної, культурної, наукової спрямованості. Краудфандінг проводиться найчастіше через інтернет, і для нього характерні чітка постановка мети, оголошення необхідної суми, складання кошторису, або калькуляція витрат, і обов’язково відкрите інформування учасників збору. Участь у зборі винагороджується трьома способами: подарунки або призи; отримання невеликої частки в бізнес-проекті, на який збираються гроші; одержання частки від майбутніх прибутків чи повернення інвестицій;

## Slide 37
– кредит – один з найбільш небажаних видів фінансування нового проекту, оскільки стартап – підприємство з високими ризиками, які найчастіше складно прорахувати, також важко визначити рівень прибутковості проекту, тому брати кредит на розвиток такого бізнесу логічніше на більш пізніх стадіях, коли ці ризики вже знизилися, а прибутковість підвищилася;
– бізнес-ангел (застаріле «меценат») – так називають незалежних вкладників, які інвестують власні кошти на найбільш ранніх етапах розвитку стартапу і на цій підставі іноді беруть участь в управлінні проектом. Але залучення бізнес-ангела на перших, найбільш високоризикованих стадіях розвитку проекту, потребує передачі великої частки бізнесу в його володіння, звісно, якщо кінцевою метою стартаперів є якраз продаж готового бізнесу, то проблеми не виникне. А от у випадку, якщо стартапер планує займатися своїм підприємством і надалі, то відносини з бізнес-ангелом і частка його участі в підприємстві повинні бути юридично оформлені ще в самому початку співпраці;
– держава. Держава може запропонувати в якості допомоги молодому бізнес-проекту:
по-перше, безоплатну виплату (субсидію) для створення та розвитку власної справи на основі бізнес-плану шляхом участі у державних програмах, проектах та тренінгах спеціальних агенцій, центрів зайнятості тощо, а після отримання грошей – звітів по їх використанню.
по-друге, шляхом участі в регіональних конкурсах, грантах та програмах підтримки підприємництва, в тому числі і конкретно стартапам, особливо якщо направлення проекту відповідає потребам місцевих жителів

## Slide 38
– міжнародний грант – це безповоротні кошти, які присуджуються організаціям та особам для здійснення діяльності, яка є неприбутковою та прописана у пропозиції, затвердженій грантонадавачем. Гранти є найбільш поширеною формою фінансування проектів донорськими організаціями. На відміну від позики грант не треба повертати.
Донори - це міжнародні організації, державні установи, комерційні структури, громадські некомерційні організації (релігійні, наукові тощо), приватні благодійні фонди або приватні особи, що надають громадянам та організаціям на некомерційній безповоротній основі необхідні додаткові ресурси різного виду, на цілі, які спрямовані в цілому на благо усього суспільства.
– венчурний фонд – такі фонди спеціалізуються на інвестиціях в високоризиковані проекти, якими і є стартапи. Венчурні фонди інвестують гроші своїх вкладників і партнерів, але, враховуючи ризики цих інвестицій, натомість висувають часто дуже невигідні для стартаперів умови. Залучення венчурного фонду може допомогти розвитку стартапу на стадіях зростання і розширення, коли вкладень потрібно багато, але вже є прибуток і ризики для інвесторів помітно знизилися, – в такому випадку можна домовитися про умови, які задовольнять і керівників фонду, засновників і стартап-проекту.

## Slide 39
Таблиця
Основні джерела фінансових ресурсів для стартапів в Україні:
№ | Тип ресурсу | Плюси | Мінуси
1 | Власні кошти | -Незалежність у роботі та прийнятті рішень; - 100% вартість компанії зберігається; | -Обмеження в розмірі ресурсу; -Можливе погіршення стосунків із родичами та друзями у яких були позичені кошти.
2 | Кредити | -Доступність коштів; | -Високі ставки в Україні; -Додаткові платежі (комісії, страхівки і т.п.) -Застава під кредит
3 | Крауфандинг | -Хороший спосіб заробити перші гроші для розвитку та заявити про свій стартап; -Можна вивчити думку свого клієнта (маркетинг в дії); | -Потрібно враховувати всі технічні моменти співпраці із платформами, бо можна не заробити, а втратити
4 | Конкурси | Можна отримати якісний зворотній зв'язок від експертів ринку чи інвесторів | Якщо ідея сира, але перспективна можуть на конкурсах її вкрасти
5 | Кошти інвесторів, венчурне фінансування, бізнес-інкубатори, програми акселерації | -Додаткові гроші - Додаткова допомога (консультації, інфраструктура, контакти) | -Відаєш частину бізнесу; -Часткова втрата незалежності (гнучкості); -Потрібний досвід щоб співпрацювати із інвестором

## Slide 40
Таблиця
Джерела фінансування стартапу відповідно до стадії його розвитку
№ | Стадія розвитку стартапу | Зміст стадії | Джерела фінансування
1 | Посівна стадія (seed stage) | Є ідея, команда чи її частина, ентузіазм та бажання. | Власні заощадження; 3F (сім'я, друзі, диваків); програми акселерації та бізнес-інкубатори.
2 | Стадія запуску (startup stage) | Створений прототип/робоча модель; злагоджена команда із розподіленими функціями; сформований план розвитку. | Власні кошти; Кошти бізнес-ангелів; Краудфандінг.
3 | Стадія зростання (growth stage) | Діюча компанія, яка має сформований продукт, послугу чи технологію і приносить продукту. Є постійні користувачі та помітне місце на ринку. | Великий інвестор чи інвестиційна компанія.
4 | Стадія розширення (expansion stage) | Завершений функціональний продукт, що приносить прибуток. Відпрацьована реклама, сервіс, управління компанією. | Розподіл часток між інвесторами. При потребі можливе залучення додаткових коштів.
5 | Стадія «виходу» (exit stage) | Налагоджена робота компанії. Хороші позиції на ринку, постійний прибуток. | Випуск акцій. Інвестори отримують доходи у вигляді дивідендів або через продаж своїх часток у бізнесі.