## Slide 1: СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ (Опис бізнес плану)
1. Загальна характеристика та основні параметри проекту
Назва проекту, сутність проекту. Короткий зміст проекту. Подія, яка свідчить про закінчення проекту, кінцевий продукт. Час виконання проекту. Бюджет проекту. Характеристика сторін, які беруть участь у проекті.
2. Організаційна структура проекту
Обґрунтування зовнішньої і внутрішньої організаційних структур, виходячи з розміру проекту, характеристик організації-виконавця і партнерів. Пояснення функцій кожного підрозділу, їх взаємозв'язків, координації діяльності. Розроблення відповідних схем.
3. Робоча структура проекту
CTR-словник. Матриця відповідальності.
4. Сітьове планування проекту
Визначення послідовності та взаємозв'язку робіт, їхньої тривалості, побудова сітьового графіка та обчислення його параметрів: ранні та пізні строки початку і закінчення, тривалість критичного шляху, запаси часу щодо некритичних робіт.

## Slide 2
5. Календарне та бюджетне планування проекту
Побудова бюджету проекту з розподілом у часі
6. Управління проектними ризиками
Обґрунтування основних груп можливих ризиків, виходячи з сутності, масштабів, особливостей проекту, деталізація їхнього змісту та наслідків, обчислення можливих втрат. Розроблення програми запобігання ризикам, обґрунтування відповідних заходів.
7. Управління командою проекту
Обґрунтування принципів формування груп в середині команди, виходячи з загальної чисельності команди проекту, практичне здійснення цього розподілу. Визначення основних ролей, які виконуються конкретними членами проектної команди. З'ясування стилю керівництва менеджеру проекту, розроблення рекомендацій щодо його зміни в разі потреби. Обґрунтування системи мотивації команди проекту. Розгляд можливих причин конфліктів за виконання проекту та їх наслідків. Розроблення заходів щодо запобігання конфліктам.

## Slide 3: Вимоги до написання контрольної роботи
Робота повинна мати титульний аркуш наступного зразку.
Обсяг контрольної роботи повинен складатися з 5-8 сторінок машинописних сторінок. Обов’язковою вимогою є наявність прикладеного бізнес-плану
Контрольна робота відсилається на корпоративну пошту не пізніше ніж за 5-10 днів до початку сесії. Роботи які присилаються пізніше будуть перевірятися після сесії.
На екзамен допускаються студенти з зарахованою контрольною роботою.